## Slide 1
管理信息系统
Management Information System

## Slide 2
第3章 管理信息系统开发方法
第一节
管理信息系统的开发的原则和条件
第二节
管理信息系统的开发策略
第三节
管理信息系统的开发方式
第四节
管理信息系统的开发方法

## Slide 3: 管理信息系统开发方法历史回顾
管理信息系统开发方法 是指管理信息系统开发过程中的指导思想、逻辑、途径以及工具的组合。
面向处理
1950s
1960s
面向数据
生命周期法
瀑布模型
结构化开发方法
1970s
第四代程序设计语言
原型法
1980s
1960s
1960s
1960s
1960s

## Slide 4
生活
3.1 管理信息系统的开发原则和条件
3.1.1 开发的原则
稳定性
1
2
3
先进性和实用性
面向用户
一把手
4
5
6
整体性
工程化标准化

## Slide 5
生活
3.1 管理信息系统的开发
3.1.2 开发条件
管理信息系统的开发条件
管理方法科学化
领导重视业务部门支持
开发与应用技术队伍
具备一定的资金

## Slide 6
3.2 管理信息系统的开发策略
3.2.1 “自上而下”的策略
基本思想：从组织的高层管理者着手，从组织战略目标出发，将组织看成一个整体，探索合理的信息流，确定系统方案，然后自上而下层层分解，确定需要哪些功能去保证目标的完成，从而划分相应的业务子系统。

## Slide 7
3.2 管理信息系统的开发策略
3.2.1 “自上而下”的策略
“自上而下”的策略
优点：整体性好，逻辑性较强，条理清楚，层次分明，能把握总体，综合考虑系统的优化。
缺点：对规模较大系统的开发，因工作量大而影响具体细节的考虑，开发难度大，周期较长，系统开销大，所冒风险较大。

## Slide 8
3.2 管理信息系统的开发策略
3.2.2 “自下而上”的策略
基本思想：它是从组织各个基层业务子系统的日常业务数据处理出发，先实现一个个具体的业务功能，然后根据需要逐步增加有关管理控制和决策方面的功能，由低级到高级，不断完善，从而构成整个管理信息系统并支持组织战略目标。

## Slide 9
3.2 管理信息系统的开发策略
3.2.2 “自下而上”的策略
“自下而上”的策略
优点：符合人们由浅入深、由简到繁地认识事物的习惯，易于被接受和掌握。它以具体的业务处理为基础，根据需要而扩展，边实施边见效，容易开发，不会造成系统的浪费。
缺点：缺乏系统整体性和功能协调性，难以保证各子系统之间联系的合理性和有效性，易造成子系统之间数据的不一致性和数据冗余，造成重复开发和返工。

## Slide 10
3、综合开发策略
大型系统往往采用这种开发策略
所谓“自上而下规划，自下而上地实现”

## Slide 11
3.3 管理信息系统的开发方式
方式 特点 | 委托方式 | 用户自行开发
分析设计能力的要求 | 一般 | 较高
编程能力的要求 | 不需要 | 较高
系统维护难易程度 | 较困难 | 容易
开发费用 | 多 | 少
特点描述 | 最省事，开发费用高。必须配备精通业务的人员，需要经常进行监督、检查、协调。 | 开发时间较长，但可得到适合本企业的系统，并培养了自己的系统开发人员。该方式需要强有力的领导及进行一定的咨询。

## Slide 12
3.3 管理信息系统的开发方式
方式 特点 | 联合开发 | 购买现成软件
分析设计能力的要求 | 逐渐培养 | 较低
编程能力的要求 | 需要 | 较低
系统维护难易程度 | 较容易 | 较困难
开发费用 | 较少 | 较少
特点描述 | 通常在具备一定的编程力量的基础上进行联合开发，合作方有培训义务且成果共享。双方的沟通非常重要。 | 要有鉴别与校验软件包功能及适应条件的能力，需编制一定的接口软件。

## Slide 13
3.4 管理信息系统的开发方法
3.4.1 结构化系统生命周期法
系统运行维护评价阶段
管理信息系统生命周期
系统规划阶段
系统分析阶段
系统设计阶段
系统实施阶段

## Slide 14
3.4 管理信息系统的开发方法
3.4.1 结构化系统生命周期法
结构化系统生命周期法的含义
基本思想：运用系统的思想和工程化的方法，按用 户至上的原则，结构化、模块化、自上而下地 对系统进行分析和设计，最终实现MIS的开发。

## Slide 16: MIS开发的生命周期
系统运行和维护
系统规划
系统设计
系统实施
系统分析
开发
设计
初步
调查
总体方案
审批
系统
评价
系统
维护
总体
设计
详细
设计
审计
审查
编程
调试
系统
转换
验收
可行
分析
逻辑
设计

## Slide 17
3.4 管理信息系统的开发方法
3.4.1 结构化系统生命周期法
结构化系统生命周期法
优点：从整体出发，强调整体优化的前提下“自上而下” 的分析与设计，保证系统的和目标一致性；用户至上；整体性严格区分工作阶段；文档规范化。
缺点：由于用户的素质或系统分析员和管理者之间的沟通问题，在系统分析阶段很难把握用户的真正需 求；开发过程繁琐，周期长，难以适应环境的变化；结构化程度低的系统，开发初期难于锁定功能要求。

## Slide 18: 早期开发方法存在的主要问题(1)
18
工作阶段的划分原则不明确
用户参与程度低
建设进程和工作质量难以进行有效的控制
工作任务集中在系统实施阶段
系统实施阶段的工作采取“自底向上”的方法，系统总体功能与目标的实现难以保证
……
18
Notes: 18

## Slide 19
3.4 管理信息系统的开发方法
3.4.2 原型法
基本思想：运用各种开发工具，首先在初步调查的基础上，快速构造出一个功能并不完善但可实际运行的MIS软件系统（称之为“原型”），然后根据用户的意见、评价，逐步修改、扩充、变更和完善，使 之逐步完善，最终形成用户真正需要的系统，从而实现MIS的开发。

## Slide 20
3.4 管理信息系统的开发方法
3.4.2 原型法
工作流程
用户对新系统提出需求（各种问题）
开发人员对问题进行总结
开发一个原型系统
运行原型系统
修改
增加功能
完成系统开发并交付使用
增加新功能否
提出意见
是
是
否
否
Notes: 中学考试系统的案例，学校跟成熟的企业不一样，单据不完备

## Slide 21
3.4 管理信息系统的开发方法
3.4.2 原型法
缺点
优点
符合人们对事物的认识规律
开发周期短费用相对较少
由于用户的直接参与，系统更加贴近实际，符合用户的需求
易学易用，减少用户的培训时间，应变能力强
不适合开发大型系统。
开发过程管理要求高。
缺少规范的文档资料
用户过早的看到系统原型，易使用户缺乏信心
开发人员很容易潜意识地用原型取代系统分析

## Slide 23
3.4 管理信息系统的开发方法
3.4.3 面向对象方法
1
2
3
面向对象系统开发方法是20世纪80年代中后期在面向对象程序设计语言的基础上逐步形成的一种方法。
作为一种方法论，强调对现实世界的理解和模拟，便于由现实世界转换到计算机世界。
面向对象的方法特别适合于系统分析与设计

## Slide 24
3.4 管理信息系统的开发方法
3.4.3 面向对象方法的开发步骤
定义问题（系统调查和需求分析）
对问题的概括描述（OOA，面向对象的分析）
形式化处理（OOD，面向对象的设计）
实现（OOP，面向对象的编程）

## Slide 25
3.4 管理信息系统的开发方法
3.4.3 面向对象方法
缺点
优点
以对象为基础，直接完成从对象客体的描述到软件之间的转化。
缩短系统开发周期，简化了分析和设计。
有较强的应变能力，重用性和维护性好。
适合于多媒体和复杂系统。
需要一定的软件基础才可以应用。
对大系统而言，采用自下而上的面向对象方法开发系统，易造成系统结构不合理。
易使系统整体功能协调性差

## Slide 26
3.4 管理信息系统的开发方法
3.4.4 三种开发方法的比较
1
2
3
结构化系统生命周期法是国际公认的标准化方法，过程
严密，思路清晰，但总体思路上比较保守，是以不变应万
变适应环境的变化。
原型法强调开发人员与用户的交流，该方法开发的管理信息系统具有较强的动态适应性，原型法对于中小型的管理信息系统开发效果较好，但原型法在计算机开发工具上要求较高。
面向对象方法是一种新颖、具有独特优点的方法，特别适
合系统分析与设计，缺点在于在没有进行全面的系统性调
查分析之前，把握这个系统结构有困难。

## Slide 27
3.4 管理信息系统的开发方法
3.4.5 计算机辅助软件工程（CASE）
CASE
方法提出背景：系统开发周期长，工作效率低 ；质量得不到保证，数据一致性差 ；文档工作不规范 ；系统维护工作量大。其实质是利用一些CASE工具（软件）实现开发过程的自动化。
它不是一种开发方法，它只是一种开发环境。采用CASE进行开发，必须结合一种具体的开发方法。
CASE工具支持功能来分有三种：软件生成工具；系统需求分析与设计工具；集成化开发工具。

## Slide 28: Case技术的演进

## Slide 29: CASE开发工具
IBM Ratinal工具
Rational是专门从事CASE工具研制与开发的软件公司。2003年被IBM收购，该公司所研发的Rational系列软件是完整的CASE集成工具，贯穿从需求分析到软件维护整个软件生命周期。

## Slide 30: CASE工具类型
图形工具。绘制结构图，生成系统专用图；
屏幕显示和报告生成的各种专用系统；
专用检测工具。测试错误与不一致性的专用工具；
代码生成器。从原型系统的工具中自动生成程序代码
文档生成器。产生结构化方法和其他开发方法所需的各种文档。
集成的CASE环境以软件工程信息库为内核，多个CASE工具相互交换共享软件开发信息在统一的框架下，呈现高度一致的用户界面。

## Slide 31
作业
1、比较“自上而下”和“自下而上”的开发策略。
2、管理信息系统有几种开发方式，其特点是什么？
3、说明结构化生命周期法、原型法及面向对象法的基本思想、开发步骤和优缺点。