《物联网工程项目实训》项目教学大纲

一、 实践课程基本信息

1.实践课程代码：52001P10W4

2.实践课程名称：物联网工程项目实训

3.实践课程英文名称：IoT Project Practical Training

4.授课对象：本科

5.开课单位：计算机科学与技术系

6.先修实践课程： 物联网工程项目实战

7.项目来源： 无真实项目背景

8.学时安排：

| 总学时 | 实践教学 | 学分 |
| --- | --- | --- |
| 200.0 | 200.0 | 10.0 |

9.实践课程涉及的主要课程：

| 课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52001CC0AL | Web开发技术（Java）I | 96.0 | 6.0 | 计算机科学与技术系 |
| 52001CC0BU | Android应用开发I | 64.0 | 4.0 | 计算机科学与技术系 |
| 52001CC0DH | 无线网络技术I | 64.0 | 4.0 | 计算机科学与技术系 |
| 52001CC0QS | 物联网系统开发 | 64.0 | 4.0 | 计算机科学与技术系 |
| 52001CC0RF | RFID射频识别技术 | 48.0 | 3.0 | 计算机科学与技术系 |

二、 项目基本信息

1、项目功能：基于感知层、网络层、应用层的典型的B/S结构的物联网的系统。能够实现移动终端、Web端、网关三端各系统功能并实现三端的信息通讯。 
2、关键技术有：Android、ZigBee、数据库、Web开发技术等；平台基于赛佰特物联网多功能实验箱 
3、成果为基于实验箱的软硬件系统；需求分析、系统设计、系统测试文档。 
4、具有扩展功能的系统。

三、 教学目标

1.教学目标的总体概括

专业能力： 
1、掌握物联网网关平台的构建及应用程序的开发过程。 
2、掌握GPRS、条形扫描码、指纹识别等接口的应用。 
3、掌握ZigBee短距离通讯的协议，并能够编程应用。 
4、掌握Web开发技术 
5、掌握Android手机应用程序的开发 
6、能够实现Android终端、Web端及物联网网关三方的通讯 
素质能力： 
1．培养良好的沟通能力和团队合作精神； 
2．为人正直，忠于职守严守商业秘密，尊重别人的劳动。 
工程能力： 
实训每组以一个项目貫穿始终，从构思、设计、实现、实施过程来完成项目，培养了学生的工程实践能力。

2.教学目标列表

| 目标内容 | 培养能力 | 掌握程度 | 具体描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人素质 | 5.1.2学习态度与习惯 | 3.运用(Apply) | 培养良好的学习态度和习惯 |
| 理论知识 | 1.3.1专业知识 | 3.运用(Apply) | 运用所学单片机、无线网络、应用开发能力 |
| 专业技能 | 3.2.2查询印刷资料和电子文献 | 3.运用(Apply) | 能够查阅在学习过程中遇到难题的解决方法 |
|  | 4.1.5图表交流 | 2.理解(Understand) | 能够绘制用例图、流程图、类图等 |
|  | 4.1.6口头表达和人际交流 | 3.运用(Apply) | 培养学生之间和老师的交流能力，能够正确表达项目设计实现思路。 |
|  | 8.6.4开发项目的管理 | 4.分析(Analyze) | 掌握物联网项目的各种项目管理流程和方法。 |
|  | 8.8.1设计实施过程 | 4.分析(Analyze) | 明确项目实施的过程和资源需求，具备项目实施的设计能力 |
|  | 8.8.4硬、软件集成 | 6.创造(Create) | 能够进行软、硬件联调 |

3.教学目标与课程内容映射图

见教学大纲管理平台《物联网工程项目实训项目培养目标与课程内容对应mapping图》

四、项目实施计划表

| 项目单元代码 | 项目单元名称 | 项目内容 | 项目成果 | 能力指标 | 学时 | 实践场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PU(1) | 项目体系介绍 | 课程体系介绍、布置项目需求 | 项目介绍文档，项目分工表 | 3.2.2查询印刷资料和电子文献 8.6.4开发项目的管理 | 8.0 | 课堂 |
| PU(2) | 网关需求分析 | 撰写网关系统的需求分析 | 网关需求分析文档 | 4.1.5图表交流 | 8.0 | 课堂 |
| PU(3) | 网关系统环境搭建 | 配置网关Android开发环境 | 软硬件开发环境 | 8.8.4硬、软件集成 | 4.0 | 课堂 |
| PU(4) | 网关系统设计 | 网关系统设计文档的撰写 | 网关设计文档 | 3.2.2查询印刷资料和电子文献 4.1.5图表交流 5.1.2学习态度与习惯 | 8.0 | 课堂 |
| PU(5) | 网关系统实现和测试 | 编码及测试 | 系统设计文档 | 1.3.1专业知识 8.8.1设计实施过程 | 56.0 | 实验室 |
| PU(6) | Web端需求分析 | 理解需求 | Web端需求分析文档 | 4.1.5图表交流 8.6.4开发项目的管理 | 8.0 | 课堂 |
| PU(7) | Web端系统环境搭建 | 配置Web开发环境 | 软硬件开发环境 | 8.8.4硬、软件集成 | 4.0 | 课堂 |
| PU(8) | Web端系统设计 | 系统设计 | Web端设计文档 | 4.1.5图表交流 | 8.0 | 课堂 |
| PU(9) | Web端系统实现与测试 | 编码及测试 | 系统程序代码 | 8.8.1设计实施过程 | 60.0 | 课堂 |
| PU(10) | 移动终端系统实现 | 编码 | 系统程序代码 | 8.8.1设计实施过程 | 20.0 | 课堂 |
| PU(11) | 项目系统联调测试 | 网关、Web端、移动终端三端系统联调 | 测试文档 | 8.8.4硬、软件集成 | 8.0 | 实验室 |
| PU(12) | 项目验收 | 对学生进行考核 | PPT、 项目演示 | 4.1.6口头表达和人际交流 | 8.0 | 课堂 |

五、教学方法

讲授教学法 、 演示教学法 、 实验教学法 、 案例教学法 、 任务分析法 
本实训项目采用分组来实施项目，学生自己拟定题目，老师把关。教师讲解核心技术点，由学生自主完成项目，教师进行指导。

六、教学资源

1.教材：无

2.参考资料

以往实训学生所做的项目视频、文档；

以往毕业设计学生的项目文档；

北京赛佰特物联网实验箱实验指导书；
云平台http://disk.neusoft.edu.cn下的Web开发技术、物联网系统开发、Android应用开发、无线网络技术等课程的课件和例程；
CBT模块通讯协议V2.5；

GPRS通讯的AT命令集；

GPS、GPRS、串口等基本模块的案例程序；

Android官方http://developer.android.com/

七、课程考核

1.形成性考核标准

| 考核项目 | 满分值 | 考核内容与标准 | 考核方式 | 评价主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考勤 | 0 | 迟到一次扣1分，旷课1学时扣2分；使用考勤系统 |  | 任课教师 | 扣分制，扣分上限不超过20分 |
| 课堂表现 | 0 | 回答问题、课堂纪律等 |  | 任课教师 |  |
| 网关代码实现 | 20 | 功能基本实现、能够与其他两端进行通信 | 项目成果物-考查 | 任课教师 | 以组为单位进行考核，个人成绩为小组成绩乘以个人贡献度。 |
| Web端项目实现 | 15 | 功能基本实现、能够与其他两端进行通信 | 项目成果物-考查 | 任课教师 | 以组为单位进行考核，个人成绩为小组成绩乘以个人贡献度。 |
| 移动终端项目实现 | 10 | 功能基本实现、能够与其他两端进行通信 | 项目成果物-考查 | 任课教师 | 以组为单位进行考核，个人成绩为小组成绩乘以个人贡献度。 |
| 总计 |  | 课程总成绩（100分）=形成性考核成绩（45分）+终结性考核成绩（55分×100%） |  |  |  |

2.终结性考核安排

| 终结性考核方式 | 项目成果物+口试 | 学生考核提交类型 | 电子版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教考分离实施方式 | 部分教考分离（7）项目成果物、口试随机抽取得到，可供抽选试卷数≥考核人数÷5,上限为30套。 | 组织单位 | 教师组织 |
| 考核内容与标准 | 问6个问题，每个问题5分，总分30分。项目文档25分。包括：网关需求、网关设计、Web端需求、Web端设计、测试文档。以组为单位进行考核，个人成绩为小组成绩乘以个人贡献度。 | 评价主体 | 任课教师 |
| 备注 | 考核环境需求：实验室/笔记本电脑/关闭有线无线网络等 特殊要求：与其他课程同一时间考试/指定监考教师/草纸2张/允许使用计算器 |  |  |

八、 大纲管理

| 大纲版本号： | Ver2.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定人签字： |  | 制定日期： |  |
| 审核人签字： |  | 审核日期： |  |