第1编  招标投标法

# 第1章  招标投标基本原理

#### 学习目标

- 掌握招标投标的基本含义、原则和我国招标投标法适用范围。

- 熟悉招标的方式与招标文件的内容。

- 熟悉投标人、投标的要求以及投标禁止性规定。

- 熟悉开标、评标、中标的内容和程序。

- 了解我国招标投标方面的法律、法规、规范。

- 了解招标代理机构。

#### 本章导读

本章主要学习招标投标的基本含义、我国招标投标法的适用范围、招标方式、招标活动应遵循的原则，投标人、投标要求、投标禁止性规定等内容。

## 1.1  招标投标法概述

### 1.1.1  招标投标的基本含义

招标投标，是在市场经济条件下进行货物、工程和服务的采购时，达成交易的一种方式。在这种交易方式下，通常是由货物、工程或者服务的采购方作为招标方，通过发布招标公告或者向一定范围内的特定供应商、承包商发出投标邀请书等方式，发出招标采购的信息，提出招标采购文件，由各有意提供采购所需货物、工程或者服务的供应商、承包商作为投标方，向招标方书面提出响应招标文件要求的条件，参加投标竞争；招标方按照规定的程序从众多投标人中择优选定中标人，并与其签订采购合同。从交易过程来看，招标投标必然包括招标和投标两个最基本的环节。没有招标就不会有供应商或者承包商的投标；没有投标，采购人的招标就得不到响应，也就没有开标、评标、中标、合同签订及履行等环节。

采用招标投标的交易方式在国外已有二百多年的历史。由于招标投标具有程序规范、透明度高、公平竞争、择优定标等特点，因此被实行市场经济的国家在进行大宗采购活动时广泛采用，特别是使用财政资金等公共资金进行采购活动时被普遍采用。

现代招标投标的交易方式在我国起步较晚，是改革开放以后才兴起的事物。实行市场经济就要产生竞争，有竞争就要维护竞争的秩序，就要进行规范，如关于产品质量、反不正当竞争、消费者权益保障的法律法规的出台。随着改革开放的不断深入和商品经济的迅速发展，引进外资、利用外资、对外贸易往来、承揽国际工程、利用国外贷款等项目逐年增多。相应地，招标投标的涉及面不断扩大，在建筑工程发包、机电设备进口、成套设备引进等方面得到了广泛的应用，一些科研项目等服务采购也大胆采用招标投标方式。从我国几十年的实践来看，这种采购方式在约束交易者行为、创造公平竞争的市场环境、提高经济效益、保证工程质量、防止采购过程中的腐败现象、保障国有资金的有效使用等方面起到了积极作用。

### 1.1.2  规范招标投标活动的必要性

在招标投标活动中存在一些突出的问题，主要表现为：①推行招标投标的力度不够，不少单位不愿意招标或者想方设法规避招标。之所以出现这种现象，原因之一是某些单位不习惯招标，同时也不熟悉招标的一些规定；原因之二是招标投标有成本投入，如发布招标公告、设置资格预审、编制招标书等；原因之三是招标投标有透明度，不容易搞小动作，实际上不同程度地剥夺了一些人的权力。②招标投标程序不规范，做法不统一，漏洞较多，不少项目有招标之名而无招标之实。③招标投标中不正当交易和腐败现象比较严重，招标人虚假招标、私泄标底，招标人与投标人之间、投标人与投标人之间进行不正当交易，中标人中标后违法分包、转包，招标人吃回扣等现象时有发生。④政府对招标投标活动的行政干预过多，如强行指定招标代理机构或中标人。⑤一些地方和部门搞地方、部门保护主义，限制公平竞争等。这些问题亟待通过立法途径加以解决。为了规范招标投标活动，保护国家、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，提高社会经济效益，保证项目质量，制定招标投标法、推行招标投标制度、规范招标投标行为十分必要。1999年8月30日，第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招标投标法》)，于2000年1月1日起实施。《招标投标法》是规范市场经济活动主体及其行为的重要法律之一，是招标投标法律体系中的基本法律。它的制定与颁布，是我国经济生活中的一件大事，也是我国公共采购市场管理逐步走上法制化轨道的重要里程碑。2011年11月30日，国务院第183次常务会议通过了《中华人民共和国招标投标法实施条例》(以下简称《招标投标法实施条例》)，自2012年2月1日起施行。

### 1.1.3  我国出台的规范招标投标活动的法律、法规和规章简介

我国出台了一系列关于规范招标投标的法律、法规和规章。1991年10月18日原能源部发布《大中型水电站工程建设施工与设备采购招标投标工作管理规定》；1995年11月27日原国内贸易部发布《建设工程设备招标投标管理试行办法》；1998年1月12日原电力工业部下发《关于颁发<电力工程设计招标投标管理规定>的通知》；1998年8月6日原建设部发布《关于进一步加强工程招标投标管理的规定》；1998年2月9日水利部下发《关于修改并重新发布<水利工程建设项目施工招标投标管理规定>的通知》；1998年12月28日原交通部发布《公路工程施工监理招标投标管理办法》；2000年1月1日《招标投标法》施行；2000年5月1日原国家发展计划委员会发布《建设工程项目招标范围和规模标准规定》；2000年6月30日原建设部发布《建设工程项目招标代理机构资格认定办法》；2000年7月1日原国家发展计划委员会发布《招标公告发布暂行办法》；2000年7月1日原国家发展计划委员会发布《工程建设项目自行招标试行办法》；2000年10月18日原建设部发布《建设工程设计招标投标管理办法》；2001年6月1日原建设部发布《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》；2001年7月5日原国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部联合发布《评标委员会和评标方法暂行规定》；2002年6月6日交通部发布《公路工程施工招标投标管理办法》；2002年6月9日交通部发布《水运工程施工监理招标投标管理办法》；2002年12月25日水利部发布《关于印发<水利工程建设项目监理招标投标管理办法>的通知》；2003年2月22日原国家发展计划委员会公布《评标专家和评标专家库管理暂行办法》；2003年3月11日原交通部发布《公路工程施工招标评标委员会评标工作细则》；2003年3月8日国家发改委发布《工程建设项目施工招标投标办法》；2003年6月12日国家发改委发布《工程建设项目勘察设计招标投标办法》；2004年8月11日财政部发布《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；2004年12月7日国家电网办发布《国家电网公司招标活动管理办法》，于2004年12月31日实施；2005年1月18日国家发改委、建设部、铁道部、信息产业部、水利部、民用航空总局联合发布了《工程建设项目货物招标投标办法》，于2005年3月1日起施行。

随着我国经济的进一步发展，规范招标投标活动的法律、法规和规章也会逐渐增多，相互之间需要协调，国家在立法时应对此予以充分考虑，使法律、法规、规章更具规范性、权威性、严肃性、统一性和有效性。

### 1.1.4  我国《招标投标法》的适用范围

#### 1. 《招标投标法》的适用范围和招标项目

我国《招标投标法》第二条规定，在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用该法。这是关于招标投标法适用范围和调整对象的规定。按照该条规定，《招标投标法》的适用范围为中华人民共和国境内。凡在我国境内进行招标投标活动，必须依照《招标投标法》的规定进行。

(1)	这里的“境内”，从领土的范围上说，包括香港特别行政区、澳门特别行政区，但是由于我国实行“一国两制”，按照我国香港、澳门两个特别行政区基本法的规定，只有被列入这两个基本法附件3的法律，才适用于这两个特别行政区。《招标投标法》没有被列入这两个基本法的附件3中，因此，《招标投标法》不适用香港、澳门两个特别行政区。

(2)	《招标投标法》只适用于在中国境内进行的招标投标活动，不适用于国内企业到中国境外投标。国内企业到中国境外投标的，应当适用招标所在地国家(地区)的法律。

(3)	在我国境内进行的招标投标活动，其资金来源属于国际组织或者外国政府贷款、援助资金的，贷款方、资金提供方对招标投标的具体条件和程序有不同规定的，可以适用其规定，但违背中华人民共和国社会公共利益的除外。

#### 2. 必须进行招标的项目

《招标投标法》规定，在中国境内进行该法第三条规定的工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购，必须进行招标。关于工程建设项目，《招标投标法实施条例》第二条做了进一步解释，是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

必须进行招标的项目包括以下几种。

1)	大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

(1)	关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目。主要包括：煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目；铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目；邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目；防洪、灌溉、排涝、引(供)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目；道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目；生态环境保护项目；其他基础设施项目。

(2)	关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目。主要包括：供水、供电、供气、供热等市政工程项目；科技、教育、文化等项目；体育、旅游等项目；卫生、社会福利等项目；商品住宅项目，包括经济适用住房项目；其他公用事业项目。

2)	全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

(1)	使用国有资金投资的项目。主要包括：使用各级财政预算资金的项目；使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目；使用国有企业事业单位自有资金并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。

(2)	国家融资项目。主要包括：使用国家发行债券所筹资金的项目；使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目；使用国家政策性贷款的项目；国家授权投资主体融资的项目；国家特许的融资项目。

(3)	使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目。主要包括：使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目；使用外国政府及其机构贷款资金的项目；使用国际组织或者外国政府援助资金的项目。

另外，根据《建设工程项目招标范围和规模标准规定》，依法必须进行招标的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；单项合同估算价低于第(1)(2)(3)项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

建设项目的勘察、设计采用特定专利或者专有技术的，或者其建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标。

### 1.1.5  招标投标活动应当遵循的原则

#### 1. 公开原则

公开原则主要体现参与市场活动的主体之间在法律地位上平等，处于公平的竞争条件和竞争环境中。公开原则具体表现为：招标项目的信息公开、开标的程序公开、评标的标准和程序公开、中标的结果公开等。

1)	招标项目的信息公开

招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告；依法必须进行招标的项目的公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。依据《招标投标法实施条例》第十五条的规定，依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容应当一致。指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告、招标公告不得收取费用。

招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。招标公告、投标邀请书应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。招标人要求投标人提供有关资质证明文件和业绩情况、对潜在投标人进行资格审查的，应当在招标公告或者投标邀请书中载明。在发布招标公告、发出投标邀请书的基础上，招标人还应按照招标公告或者投标邀请书中载明的时间、地点提供招标文件。招标文件必须包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

2)	开标的程序公开

开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录，并存档备查。

3)	评标的标准和程序公开

评标的标准和方法应当在提供给所有投标人的招标文件中载明，评标应当严格按照招标文件确定的评标标准和方法进行，不得采用招标文件未列明的标准。依据《招标投标法实施条例》第四十九条的规定，评标委员会成员应当依照《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不得作为评标的依据。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

4)	中标的结果公开

中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。未中标的投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合《招标投标法》有关规定的，有权向招标人提出异议或者依法向有关行政监督部门投诉。

#### 2. 公平原则

所谓公平原则，主要包括机会平等、标底保密、所有投标人都有权参加开标会。对招标人来说，就是严格按照公开的招标条件和程序办事，给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利并履行相应的义务，不歧视任何一方；对于投标方来说，就是以正当的手段参加投标竞争，不得有不正当竞争行为。

按照《招标投标法》的规定，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得歧视潜在投标人。《招标投标法实施条例》第三十二条规定，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

(1)	就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息。

(2)	设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体要求不符或者与合同履行无关。

(3)	依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件。

(4)	对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准。

(5)	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商。

(6)	依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式。

(7)	以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容；招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况；招标人设有标底的，标底必须保密；招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当以书面形式通知所有招标文件收受人；所有投标人都有权参加开标会；所有在投标截止时间前收到的投标文件都应当在开标时当众拆封、宣读。投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益；投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；投标人不得以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。

#### 3. 公正原则

所谓公正原则，就是要求评标时按事先公布的标准对待所有投标人。按照《招标投标法》的规定，评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行评审和比较，从中推选出合格的中标候选人；任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

#### 4. 诚实信用原则

“诚实信用”是民事活动的基本原则，在《中华人民共和国民法通则》(以下简称《民法通则》)和《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)等民事基本法律中都规定了这一原则。招标投标活动是以订立采购合同为目的的民事活动，当然也适用这一原则。在招标投标活动中遵守诚实信用原则，要求招标投标当事人应当以诚实、守信的态度行使权利、履行义务，不得有欺骗、背信的行为。从这一原则出发，《招标投标法》规定，投标人不得串通投标；投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；中标订立合同后，合同双方都应当严格履行合同；中标人不得违反法律规定将中标项目转包、分包；对违反诚实信用原则给他人造成损失的，要依法承担赔偿责任。

## 1.2  招    标

### 1.2.1  招标人与招标代理机构

#### 1. 招标人

我国《招标投标法》第八条规定，招标人是依照该法规定提出招标项目、进行招标的法人或其他组织。正确理解招标人的定义，应当把握以下两点。

第一，招标人应当是法人或者其他组织，而自然人则不能成为《招标投标法》意义上的招标人。根据我国《民法通则》的规定，法人是指具有民事权利能力和民事行为能力并依法享有民事权利和承担民事义务的组织，包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。法人必须具备以下条件：必须依法成立；必须有必要的财产或经费；有自己的名称、组织机构和场所；能够独立承担民事责任。所谓其他组织，是指除法人以外的不具备法人资格的其他实体，如法人的分支机构、合伙组织等。

第二，法人或者其他组织必须依照《招标投标法》的规定提出招标项目、进行招标。提出招标项目，是根据招标人的实际情况以及《招标投标法》的有关规定确定需要招标的具体项目，办理有关审批手续，落实项目的资金来源等。进行招标，是根据《招标投标法》规定的程序和实质内容确定招标方式，编制招标文件，发布招标公告，审查潜在投标人的资格，进行开标、评标、确定中标人及订立书面合同等。

#### 2. 招标代理机构

我国《招标投标法》第十三条规定，招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。招标代理机构应当符合下列条件。

(1)	招标代理机构须依法设立。即设立目的和宗旨要符合国家和社会公共利益的要求；组织机构、设立方式、经营范围、经营方式要符合法律的要求并依照法律规定的登记程序办理有关手续。

(2)	招标代理机构须从事招标代理业务并提供相关服务。招标代理机构的业务范围包括：为招标人编制招标文件、审查投标人的资格、按程序组织评标、协调招标人与中标人的关系、监督合同的履行等。

(3)	招标代理机构是社会中介组织，这是由招标代理机构的性质所决定的。社会中介组织，是指那些本身不从事生产、经营和商品流通活动，而专门为从事生产、经营和商品流通活动的市场主体提供各种服务的组织，如律师事务所、会计师事务所、资产评估中心、行业协会、咨询公司、拍卖公司等。在代为办理招标的过程中，招标代理机构不仅必须接受招标人和投标人的监督，还要接受政府和社会的监督，以及受到执业资质和职业道德的约束。

(4)	招标代理机构应当有从事招标代理业务的营业场所和相应资金，有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量，有符合《招标投标法》规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库等。专家是应当从事相关领域工作满8年并具有高级职称或者具有同等专业水平的人员。

从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定。招标代理机构与国家行政机关和其他国家机关不得存在隶属关系或者其他利益关系。

#### 3. 工程建设项目招标代理机构

1)	工程建设项目与工程招标代理

根据《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》的规定，工程建设项目(以下简称工程)，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程项目。

工程招标代理，是指对工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)、材料采购招标的代理。

2)	申请工程招标代理机构应具备的条件

(1)	是依法设立的中介组织。

(2)	与行政机关和其他国家机关没有行政隶属关系或者其他利益关系。

(3)	有固定的营业场所和开展工程招标代理业务所需设施及办公条件。

(4)	有健全的组织机构和内部管理的规章制度。

(5)	具备编制招标文件和组织评标的相应专业力量。

(6)	具有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。

工程招标代理机构资格可分为甲、乙两级。甲级工程招标代理机构资格按行政区划，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门初审，报国务院建设行政主管部门认定；乙级工程招标代理机构资格由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门认定，报国务院建设行政主管部门备案。

### 1.2.2  招标方式

#### 1. 公开招标

公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标；是招标人通过公开的媒体发布招标公告，使所有符合条件的潜在投标人可以有平等的机会参加投标竞争，招标人从中择优确定中标人的招标方式。

公开招标的特点：①投标人在数量上没有限制，具有广泛的竞争性；②招标采用公告的方式，向社会公众明示其招标要求，从而体现招标的公开性。

#### 2. 邀请招标

邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标；是招标人预先确定一定数量的符合招标项目基本要求的潜在投标人并向其发出投标邀请书，由被邀请的潜在投标人参加竞争，招标人从中择优确定中标人的招标方式。

邀请招标的特点：①招标人邀请参加投标的法人或者其他组织在数量上是确定的。根据《招标投标法》第十七条的规定，采用邀请招标方式的招标人应当向3个以上的潜在投标人发出投标邀请书；②邀请招标的招标人要以投标邀请书的方式向一定数量的潜在投标人发出投标邀请，只有接受投标邀请书的法人或者其他组织才可以参加投标竞争，其他法人或者组织无权参加投标。

#### 3. 公开招标与邀请招标的区别

1)	发布招标信息的方式不同

公开招标是以发布招标公告的方式发布招标信息，邀请招标是以发布投标邀请书的方式发布招标信息。

2)	潜在投标人的范围不同

公开招标是针对所有对招标项目有兴趣的法人或者其他组织，招标人事先不知道潜在投标人的数量；邀请招标是以发布投标邀请书的方式，潜在投标人的数量是预先知道的。

3)	公开的程度不同

公开招标的公开程度高于邀请招标的公开程度，其公开的范围也是不同的。

### 1.2.3  招标文件一般应包括的内容

招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明。

## 1.3  投    标

### 1.3.1  投标人及其应具备的条件

#### 1. 投标人

根据我国《招标投标法》第二十五条的规定，投标人是指响应招标公告、参加投标竞争的法人或者其他组织。依法招标的科研项目允许个人参加投标的，投标的个人适用该法有关投标人的规定。

招标公告或者投标邀请书发出后，所有对招标项目感兴趣并有可能参加投标的人，称为潜在投标人。那些购买招标文件、参加投标的潜在投标人称为投标人。所谓响应招标公告、参加投标竞争是指潜在投标人获得了招标公告或者投标邀请书以后，购买招标文件，接受资格审查，编制投标文件，按照招标人的要求依法参加投标的活动。

#### 2. 投标人应具备的条件

根据《招标投标法》第二十六条的规定，投标人应当具备下列条件。

(1)	投标人应当具备承担招标项目的能力。参加投标活动须具备一定的条件，不是所有感兴趣的法人或经济组织都可以参加投标。投标人通常应当具备下列条件：①与招标文件要求相适应的人力、物力和财力；②招标文件要求的资质证书和相应的工作经验与业绩证明；③法律、法规规定的其他条件。

(2)	国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。一些大型建设项目对供应商或承包商有一定的资质要求，当投标人参加这类招标时，必须具有相应的资质。例如，根据《中华人民共和国建筑法》(以下简称《建筑法》)的规定，从事房屋建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和监理单位按其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，被划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，才可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。

### 1.3.2  投标的要求

#### 1. 编制投标文件的基本要求

根据我国《招标投标法》第二十七条的规定，投标人编制投标文件应符合以下要求。

(1)	按照招标文件的要求编制投标文件。招标文件是由招标人编制的希望投标人向自己发出要约的意思表示，从《合同法》的意义上讲，招标文件属于要约邀请书。招标文件通常应包括以下内容：编制投标书的说明；投标人的资格条件；投标人需要提交的资料；招标项目的技术要求；投标的价格；投标人提交投标文件的方式、地点及截标的具体日期；对投标担保的要求；评标标准；与投标人联系的具体地址和人员等。投标人只有按照招标文件载明的要求编制自己的投标文件，方有中标的可能。

(2)	投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，是指投标文件的内容应当对招标文件规定的实质要求和条件(包括招标项目的技术要求、投标报价要求和评标标准等)一一做出相对应的回答，不能存有遗漏或重大的偏离，否则将被视为废标，失去中标的可能。投标文件通常可分为商务文件(这类文件是用于证明投标人履行了合法手续及招标人了解投标人商业资信、合法性的文件。一般包括投标保函、投标人的授权书及证明文件、联合投标人提供的联合协议、投标人所代表的公司的资信证明等；如有分包商，还应出具资信文件供招标人审查)、技术文件(如果是建设项目，则包括全部施工设计内容，用于评价投标人的技术实力和经验。技术复杂的项目对技术文件的编写内容及格式均有详细要求，投标人应当认真按照规定填写)、价格文件。

(3)	项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。项目负责人和主要技术人员在项目施工中发挥着关键作用，而机械设备则是完成任务的重要工具，直接影响着工程的施工工期和质量。

#### 2. 对投标行为的要求

1)	保密要求

由于投标是一次性的竞争行为，为保证其公正性，必须对当事人各方提出严格的保密要求。投标文件及其修改、补充的内容都必须以密封的形式送达，招标人签收后必须原样保存，不得开启。对于标底和潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的其他有关招标投标的情况，招标人都必须保密，不得向他人透露。

2)	报价要求

《招标投标法》规定：“投标人不得以低于成本的价格报价竞标。”投标人以低于成本的价格报价，是一种不正当的竞争行为，一旦中标，必然会采取偷工减料、以次充好等非法手段来避免亏损，以求得生存。这将严重破坏社会主义市场经济秩序，给社会带来隐患，必须予以禁止。但投标人从长远利益出发，放弃近期利益，不要利润，仅以成本价投标，这是合法的竞争手段，法律是予以保护的。这里所说的成本，是以社会平均成本和企业个别成本来计算的，并要综合考虑各种价格差别因素。

3)	诚实信用

《招标投标法》规定：投标人不得相互串通投标；不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益和他人的合法利益；不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标；也不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标。

#### 3. 投标时间与投标人数量的要求

1)	投标时间

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将文件送达投标地点。在截止时间后送达的投标文件，招标人应拒收。因此，以邮寄方式送交投标文件的，投标人应留出足够的邮寄时间，以保证投标文件在截止时间前送达。另外，如发生地点方面的错送、误送，其后果皆由投标人自行承担。投标人对投标文件的补充、修改、撤回通知，也必须在招标文件所规定的截止时间前送达规定地点。

2)	投标人数量的要求

投标人少于3人的，招标人应当依法重新招标。因为投标人少于3人，就会缺乏有效竞争，从而损害招标人的利益，与招标目的相悖。《招标投标法实施条例》第十九条又进行了补充，通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。《招标投标法实施条例》第四十四条规定，投标人少于3个的，不得开标，招标人应当重新招标。

#### 4. 联合体投标

根据《招标投标法》第三十一条的规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。

### 1.3.3  关于投标的禁止性规定

#### 1. 禁止串通招标

1)	投标人之间串通投标

《招标投标法》第三十二条规定，投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》中列举了投标人之间串通投标的下述几种表现形式。

(1)	投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标报价。

(2)	投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位中标。

(3)	投标者之间先进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标。

(4)	投标者之间其他串通投标行为。

2)	投标人与招标人之间串通投标

《招标投标法》第三十二条规定，投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》中就投标人与招标人之间串通投标的行为列举了下述几种表现形式。

(1)	招标者在公开开标前，开启标书，并将投标情况告知其他投标者，或者协助投标者撤换标书，更改报价。

(2)	招标者向投标者泄露标底。

(3)	投标者与招标者商定，在招标投标时压低或者抬高标价，中标后再给投标者或者招标者额外补偿。

(4)	招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍。

(5)	招标者和投标者之间其他串通招标投标行为(如通过贿赂等不正当手段，使招标人在审查、评选投标文件时，对投标文件实行歧视待遇；招标人在要求投标人就其投标文件澄清时，故意作导向性提问，以使其中标等)。

#### 2. 投标人不得以低于成本的报价竞标

《招标投标法》第三十三条规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。投标人以低于成本的报价竞标，其主要是为了排挤其他竞争对手。投标者企图通过低于成本的价格，满足招标人的最低价中标的目的以争取中标，从而达到占领市场和扩大市场份额的目的。

这里的成本是指企业的个别成本。投标人的报价一般由成本、税金和利润三部分组成。当报价为成本价时，企业利润为零。如果投标人以低于成本的报价竞标，就很难保证工程的质量，偷工减料、以次充好等各种现象也会随之产生。因此，投标人以低于成本的报价竞标的手段是法律所不允许的。

#### 3. 投标人不得以非法手段骗取中标

《招标投标法》第三十三条规定，投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。在工程实践中，投标人以非法手段骗取中标的现象大量存在，主要表现为以下几个方面：非法挂靠其他企业或借用其他企业的资质证书参加投标；投标文件中故意在商务上和技术上采用模糊的语言骗取中标，提供低档劣质货物、工程或服务；投标时递交虚假业绩证明、资格文件；假冒法定代表人签名，私刻公章，递交虚假的委托书等。

#### 4. 投标人不得以行贿的手段谋取中标

《招标投标法》第三十二条第三款规定：“禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。”投标人以行贿的手段谋取中标是违背《招标投标法》基本原则的行为，对其他投标人是不公平的。投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是中标无效，有关责任人和单位应当承担相应的行政责任或刑事责任；给他人造成损失的，还应当承担民事赔偿责任。

## 1.4  开标、评标和中标

### 1.4.1  开标

根据《招标投标法》第三十四至三十六条的规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录，并存档备查。

### 1.4.2  评标

#### 1. 评标委员会

依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。专家是指从事相关领域工作满8年并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内相关专业的专家名单中确定；一般招标项目可以采取随机抽取的方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会；已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

#### 2. 评标

评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会应依法履行下述各种职责。

(1)	评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

(2)	评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容做必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)	评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

(4)	评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

### 1.4.3  中标

#### 1. 确定中标人的依据

招标人必须根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

#### 2. 中标人的投标应当符合下列条件之一

(1)	能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。

(2)	能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。

在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

#### 3. 中标通知书

中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力；中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。

## 复习思考题

1. 如何理解招标投标的含义？

2. 规范招标投标活动有什么重要意义？

3. 我国《招标投标法》的适用范围是如何规定的？

4. 根据我国《招标投标法》的规定，哪些建设项目必须进行招标？

5. 招标投标活动应当遵循的原则有哪些？

6. 如何正确理解我国《招标投标法》中的招标人？

7. 什么是招标代理机构？招标代理机构应当具备哪些条件？

8. 申请工程招标代理机构应具备什么条件？

9. 我国《招标投标法》规定的招标方式有哪几种？

10. 什么是投标人？投标人通常应具备哪些条件？

## 案 例 分 析

#### 案例一

某县街心花园扩建项目，政府投资80万元，按该省招标投标实施办法的规定，100万元以上的项目必须招投标。县政府文件规定在50万元以上的，必须进行招投标。在项目实施过程中，道路、绿化、喷水池被分别直接分包给不同的施工队伍，每个项目合同价格都低于50万元。有关部门认为，发包人采用直接将项目化整为零的办法，规避招标，按《招标投标法》第四十九条的规定，对发包人处以30万元罚款。发包人不服，申请行政复议，提出该项目按照省招标投标实施办法不属于强制招标项目，可以不进行招标。该县规定50万元以上项目进行招投标，属于无权规定，不能作为执法依据。将项目分为道路、绿化、喷水池等发包，是基于项目的特点而做出的，且经过了有关部门的同意，并不存在肢解项目的问题，更不存在规避招标的问题。为此请求行政复议机关撤销被申请人的行政处罚决定，退还罚款。

根据《中华人民共和国行政复议法》(以下简称《行政复议法》)的规定，行政复议机关将该县规范性文件转送有关部门处理，经审查认定文件不合法。据此，行政复议机关做出撤销处罚的行政复议决定。

问题：根据《招标投标法》的规定，该项目是否属于强制性招标项目？

#### 案例二

新疆某水库大坝工程是新疆维吾尔自治区重点建设项目的骨干工程，总投资额17000万元，其中，对工程概算为6644万元的大坝填筑及基础灌浆工程进行招标。

本次招标采取了邀请招标的方式，由建设单位自行组织招标。2013年6月中旬，由工程建设单位组建的资格评审小组对申请投标的20家施工企业进行了资格审查。2014年6月20日，建设单位向10家通过资格审查的企业发售了招标文件，并组织了现场勘察和答疑。建设单位于7月16日首次与政府有关部门联系，向其发出参加招标活动的邀请。2014年7月18日，由投资方、建设方、技术部门等各方代表参加的评标委员会组成。7月20日13时公开开标。当日下午至次日上午，评标委员会的商务组、技术组对10家投标企业递交的标书进行了审查，并向建设单位按顺序推荐了中标候选人。有关部门派员参与了开标和评标监督。建设单位认为，评标委员会推荐的中标候选人不如名单之外的某部水电某局提出的优惠条件好(实际上是垫资施工)，决定让某部水电某局中标。但在有关单位的干预和协调下，建设单位最终从评标委员会推荐的中标候选人中选择了承包商。

问题：对照《招标投标法》的规定，该案例在招投标中有哪些不妥之处?

#### 案例三

新加坡某局为一座集装箱仓库的屋盖进行工程招标，该工程为60000m2的仓库，上面为6组拼连的屋盖，每组约10000m2，原招标方案用大跨度的普通钢屋架、檩条和彩色涂层压型钢板的传统式屋盖。招标文件规定除按原方案报价外，允许投标者提出新的建议方案和报价，但不能改变仓库的外形和下部结构。一家中国公司参加了投标，除严格按照原方案报价外，提出的新建议是，将普通钢屋架-檩条结构改为钢管构件的螺栓球接点空间网架结构。这个新建议方案不仅可以节省大量钢材，而且可以在中国加工制作构件和接点后，用集装箱运到新加坡现场进行拼装，从而大大降低了工程造价，施工周期可以缩短两个月。开标后，按原方案的报价，中国公司名列第5名；其可供选择的建议方案报价最低、工期最短且技术先进。招标人派专家到中国考察，看到大量的大跨度的飞机库和体育场馆均采用球接点空间网架结构，技术先进、可靠，而且美观，因此宣布将这个仓库的大型屋盖工程以近2000万美元的承包价格发包给这家中国公司。

问题：本项目是否属于一个项目投了两个标？

# 第2章  建设工程招标投标

#### 学习目标

- 掌握编制建设工程设计投标文件的要求、设计投标作废的情形。

- 掌握工程建设项目施工招标、投标以及违法招标投标应承担的法律责任。

- 熟悉工程建设项目勘察设计招标、投标内容。

- 了解工程建设项目货物招标、投标内容。

#### 本章导读

本章主要学习建设工程设计、工程建设项目勘察设计、工程建设项目施工、工程建设项目货物招标投标等内容。

## 2.1  建设工程设计招标投标

### 2.1.1  建设工程设计招标文件应包括的内容

根据《建设工程设计招标投标管理办法》第九条的规定，招标文件应当包括以下内容。

(1)	工程名称、地址、占地面积、建筑面积等。

(2)	已批准的项目建议书或者可行性研究报告。

(3)	工程经济技术要求。

(4)	城市规划管理部门确定的规划控制条件和用地红线图。

(5)	可供参考的工程地质、水文地质、工程测量等建设场地勘察成果报告。

(6)	供水、供电、供气、供热、环保、市政道路等方面的基础资料。

(7)	招标文件答疑、踏勘现场的时间和地点。

(8)	投标文件编制要求及评标原则。

(9)	投标文件送达的截止时间。

(10)	拟签订合同的主要条款。

(11)	未中标方案的补偿办法。

招标文件一经发出，招标人不得随意变更。确需进行必要的澄清或者修改，应当在提交投标文件截止日期15日前，书面通知所有招标文件收受人。招标人要求投标人提交投标文件的时限为：特级和一级建筑工程不少于45日；二级以下建筑工程不少于30日；进行概念设计招标的，不少于20日。

### 2.1.2  编制建设工程设计投标文件的要求

#### 1. 投标人应当具有与招标项目相适应的工程设计资质

根据《建设工程勘察设计企业资质管理规定》的规定，设计企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建设工程设计资质证书后方可在资质等级许可的范围内从事建设工程设计活动。取得资质证书的建设工程设计企业才可以从事相应的建设工程设计咨询和技术服务。

工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专项资质。工程设计综合资质只设甲级；工程设计行业资质和工程设计专项资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别。取得工程设计综合资质的企业，承接工程设计业务范围不受限制；取得工程设计行业资质的企业，可以承接同级别相应行业的工程设计业务；取得工程设计专项资质的企业，可以承接同级别相应的专项工程设计业务。取得工程设计行业资质的企业，可以承接本行业范围内同级别的相应专项工程设计业务，不需再单独领取工程设计专项资质。

#### 2. 按照要求编制投标文件

投标人应当按照招标文件、《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求编制投标文件。

#### 3. 概念设计投标文件的编制

进行概念设计招标的，应当按照招标文件的要求编制投标文件。

#### 4. 签章与加盖公章

投标文件应当由具有相应资格的注册建筑师签章，并加盖单位公章。

### 2.1.3  建设工程设计投标文件作废的情形

根据《建设工程设计招标投标管理办法》第十六条的规定，有下列情形之一的，投标文件作废。

(1)	投标文件未经密封的。

(2)	无相应资格的注册建筑师签字的。

(3)	无投标人公章的。

(4)	注册建筑师受聘单位与投标人不符的。

### 2.1.4  评标委员会

#### 1. 评标委员会的组成

评标由评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关专家组成。评标委员会人数一般为5人以上单数，其中技术方面的专家不得少于成员总数的2/3。投标人或者与投标人有利害关系的人员不得参加评标委员会。国务院建设行政主管部门，省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门应当建立建筑工程设计评标专家库。

#### 2. 最优方案的选择与评标报告

评标委员会应当在符合城市规划、消防、节能、环保的前提下，按照招标文件的要求，对投标设计方案的经济、技术、功能和造型等进行比选、评价，确定符合招标文件要求的最优设计方案。评标委员会应当在评标完成后，向招标人提出书面评标报告。

采用公开招标方式的，评标委员会应当向招标人推荐2～3个中标候选方案；采用邀请招标方式的，评标委员会应当向招标人推荐1～2个中标候选方案。招标人应根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选方案，结合投标人的技术力量和业绩确定中标方案；    招标人也可以委托评标委员会直接确定中标方案。招标人如果认为评标委员会推荐的所有候选方案均不能最大限度满足招标文件规定要求的，应当依法重新招标。

对达到招标文件规定要求的未中标方案，公开招标的，招标人应当在招标公告中明确是否给予未中标单位经济补偿及补偿金额；邀请招标的，应当给予未中标单位经济补偿，补偿金额应当在招标邀请书中明确。

## 2.2  工程建设项目勘察设计招标投标

### 2.2.1  勘察设计项目的招标

#### 1. 招标条件

依据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第九条的规定，依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在招标时应当具备下列条件。

(1)	招标人已经依法成立。

(2)	按照国家有关规定需要履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案。

(3)	勘察设计有相应资金或者资金来源已经落实。

(4)	所必需的勘察设计基础资料已经收集完成。

(5)	法律法规规定的其他条件。

招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标；也可以在保证项目完整性、连续性的前提下，按照技术要求实行分段或分项招标。招标人不得利用上述规定限制或者排斥潜在投标人或者投标人。依法必须进行招标的项目的招标人不得利用上述规定规避招标。依法必须招标的工程建设项目，招标人可以对项目的勘察、设计、施工以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购实行总承包招标。

#### 2. 依法可以采用邀请招标的情况

工程建设项目勘察设计招标可分为公开招标和邀请招标。国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目，以及国务院发展和改革部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，除符合《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第十一条规定的条件并依法获得批准外，应当公开招标。

依据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第十一条的规定，依法必须进行公开招标的项目，在下列情况下可以进行邀请招标。

(1)	技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择。

(2)	采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大，属于按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的项目，由项目审批、核准部门在审批、核准项目时做出认定；其他项目由招标人申请有关行政监督部门做出认定。招标人采用邀请招标方式的，应保证有3个以上具备承担招标项目勘察设计的能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。

招标人应当按照资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或者资格预审文件。自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日。

#### 3. 项目的勘察设计可以不进行招标的情形

按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标。

(1)	涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标。

(2)	主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求。

(3)	采购人依法能够自行勘察、设计。

(4)	已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计。

(5)	技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于三家，不能形成有效竞争。

(6)	已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计会影响功能配套性的项目。

(7)	国家规定的其他特殊情形。

#### 4. 勘察设计招标文件应具备的内容

招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。勘察设计招标文件应当包括下列内容。

(1)	投标须知。

(2)	投标文件格式及主要合同条款。

(3)	项目说明书，包括资金来源情况。

(4)	勘察设计范围，对勘察设计进度、阶段和深度的要求。

(5)	勘察设计基础资料。

(6)	勘察设计费用支付方式，对未中标人是否给予补偿及补偿标准。

(7)	投标报价要求。

(8)	对投标人资格审查的标准。

(9)	评标标准和方法。

(10)	投标有效期。

投标有效期从提交投标文件截止日起计算。对招标文件的收费应仅限于补偿印刷、邮寄的成本支出，招标人不得通过出售招标文件谋取利益。

招标人负责提供与招标项目有关的基础资料，并保证所提供资料的真实性、完整性，涉及国家秘密的除外。对于潜在投标人在阅读招标文件和现场踏勘中提出的疑问，招标人可以以书面形式或召开投标预备会的方式解答，但需同时将解答以书面方式通知所有招标文件收受人。该解答的内容为招标文件的组成部分。

### 2.2.2  勘察设计项目的投标

#### 1. 投标人及其资质要求

1)	投标人

投标人是响应招标公告、参加投标竞争的法人或者其他组织。在其本国注册登记，从事建筑、工程服务的国外设计企业参加投标的，必须符合中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定中所做的市场准入承诺以及有关勘察设计市场准入的管理规定。

2)	投标人应当符合国家规定的资质条件

根据《建设工程勘察设计企业资质管理规定》的规定，建设工程勘察设计资质可分为工程勘察资质和工程设计资质。工程勘察资质可分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质和工程勘察劳务资质。工程勘察综合资质只设甲级；工程勘察专业资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别；工程勘察劳务资质不设级别。取得工程勘察综合资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制；取得工程勘察专业资质的企业，可以承接同级别相应专业的工程勘察业务；取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井工程勘察劳务工作。

#### 2. 勘察设计项目投标应注意的问题

1)	勘察设计收费报价

投标人应当按照招标文件或者投标邀请书的要求编制投标文件。投标文件中的勘察设计收费报价，应当符合国务院价格主管部门制定的工程勘察设计收费标准。

2)	投标保证金

招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额不得超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万元人民币。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。

3)	投标文件的提交、补充、修改与撤回

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得撤销其投标文件，否则招标人可以不退还投标保证金。投标人在投标截止时间前提交的投标文件，补充、修改或撤回投标文件的通知，备选投标文件等，都必须加盖所在单位公章，并由其法定代表人或授权代表签字，但招标文件另有规定的除外。招标人在接收上述材料时，应检查其密封或签章是否完好，并向投标人出具标明签收人和签收时间的回执。

4)	关于联合体投标

以联合体形式投标的，联合体各方应签订共同投标协议，连同投标文件一并提交招标人。 联合体各方不得再单独以自己的名义，或者参加另外的联合体投同一个标。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

联合体中标的，应指定牵头人或代表，授权其代表所有联合体成员与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。但是，需要向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权委托书。

### 2.2.3  勘察设计项目的开标、评标和中标

#### 1. 开标与评标

1)	开标时间

开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；除不可抗力原因外，招标人不得以任何理由拖延开标，或者拒绝开标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场做出答复，并制作记录。

2)	评标

评标工作由评标委员会负责。评标委员会的组成方式及要求，按《招标投标法》《招标投标法实施条例》及《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家计委等七部委联合令第12号)的有关规定执行。

勘察设计评标一般采取综合评估法进行。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，结合经批准的项目建议书、可行性研究报告或者上阶段设计批复文件，对投标人的业绩、信誉和勘察设计人员的能力以及勘察设计方案的优劣进行综合评定。招标文件中没有规定的标准和方法，不得作为评标的依据。

评标委员会可以要求投标人对其技术文件进行必要的说明或介绍，但不得提出带有暗示性或诱导性的问题，也不得明确指出其投标文件中的遗漏和错误。

3)	投标被否决

(1)	投标文件不符合要求。投标文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：未经投标单位盖章和单位负责人签字；投标报价不符合国家颁布的勘察设计取费标准，或者低于成本，或者高于招标文件设定的最高投标限价；不符合招标文件的实质性要求和条件。

(2)	投标人违反规定。投标人有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：不符合国家或者招标文件规定的资格条件；与其他投标人或者与招标人串通投标；以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；以联合体形式投标，未提交共同投标协议；提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

#### 2. 中标

1)	中标候选人

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，推荐合格的中标候选人。 评标报告的内容应当符合《评标委员会和评标方法暂行规定》第四十二条的规定。但是，评标委员会决定否决所有投标的，应在评标报告中详细说明理由。评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序。能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人，应当被推荐为中标候选人。国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。国务院对中标人的确定另有规定的，从其规定。招标人应在接到评标委员会的书面评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。

2)	订立合同

招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人履行合同应当遵守《合同法》以及《建设工程勘察设计管理条例》中勘察设计文件编制实施的有关规定。招标人不得以压低勘察设计费、增加工作量、缩短勘察设计周期等作为发出中标通知书的条件，也不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3)	投标保证金的退回与履约保证金的提交

(1)	投标保证金的退回与投标保证金期限的延长。招标人与中标人签订合同后5日内，应当向中标人和未中标人一次性退还投标保证金及银行同期存款利息。招标文件中规定给予未中标人经济补偿的，也应在此期限内一并给付。评标定标工作应当在投标有效期内完成，不能如期完成的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。招标文件中规定给予未中标人补偿的，拒绝延长的投标人有权获得补偿。

(2)	履约保证金的提交。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交；经中标人同意，可将其投标保证金抵作履约保证金。

## 2.3  工程建设项目施工招标投标

### 2.3.1  工程建设项目的施工招标

#### 1. 招标人与施工招标应具备的条件

1)	施工招标人

施工招标人是依法提出施工招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

2)	施工招标应具备的条件

根据《工程建设项目施工招标投标办法》第八条的规定，依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标。

(1)	招标人已经依法成立。

(2)	初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。

(3)	有相应资金或资金来源已经落实。

(4)	有招标所需的设计图纸及技术资料。

#### 2. 可以采用邀请招标的项目

工程施工招标可分为公开招标和邀请招标。采用公开招标方式的，招标人应当发布招标公告，邀请不特定的法人或者其他组织投标。依法必须进行施工招标项目的招标公告，应当在国家指定的报刊和信息网络上发布。

采用邀请招标方式的，招标人应当向3家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行施工招标的工程建设项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批部门审批、核准。项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标内容通报有关行政监督部门。

根据《工程建设项目施工招标投标办法》第十一条的规定，依法必须进行公开招标的项目，有下列情形之一的，可以邀请招标。

(1)	项目技术复杂或有特殊要求，或者受自然地理环境限制，只有少量潜在投标人可供选择。

(2)	涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的项目。

(3)	采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的项目，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的，由项目审批、核准部门在审批、核准项目时做出认定；其他项目由招标人申请有关行政监督部门做出认定。

全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位并需要审批的工程建设项目的邀请招标，应当经项目审批部门批准，但项目审批部门只审批立项的，由有关行政监督部门批准。

#### 3. 可以不进行施工招标的项目

根据《工程建设项目施工招标投标办法》第十二条的规定，依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列情形之一的，可以不进行施工招标。

(1)	涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标。

(2)	施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术。

(3)	已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设。

(4)	采购人依法能够自行建设。

(5)	在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力，并且其他人承担将影响施工或者功能配套要求。

(6)	国家规定的其他情形。

#### 4. 招标公告或投标邀请书的内容

招标公告或者投标邀请书应当至少载明下列内容。

(1)	招标人的名称和地址。

(2)	招标项目的内容、规模、资金来源。

(3)	招标项目的实施地点和工期。

(4)	获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间。

(5)	对招标文件或者资格预审文件收取的费用。

(6)	对招标人的资质等级的要求。

招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件。自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日。      招标人可以通过信息网络或者其他媒介发布招标文件，通过信息网络或者其他媒介发布的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力，出现不一致时以书面招标文件为准，国家另有规定的除外。对招标文件或者资格预审文件的收费应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。对于所附的设计文件，招标人可以向投标人酌收押金；对于开标后投标人退还设计文件的，招标人应当向投标人退还押金。招标文件或者资格预审文件售出后，不予退还。除不可抗力原因外，招标人在发布招标公告、发出投标邀请书后或者售出招标文件或资格预审文件后不得终止招标。

#### 5. 资格审查

招标人可以根据招标项目本身的特点和需要，要求潜在投标人或者投标人提供满足其资格要求的文件，对潜在投标人或者投标人进行资格审查；国家对潜在投标人或者投标人的资格条件有规定的，依照其规定。

1)	资格审查的类型

资格审查可分为资格预审和资格后审。

(1)	资格预审，即在投标前对潜在投标人进行的资格审查。进行资格预审的，招标人应当发布资格预审公告。资格预审公告必须适用有关招标公告的规定。进行资格预审的，招标人应当在资格预审文件中载明资格预审的条件、标准和方法；经资格预审后，招标人应当向资格预审合格的潜在投标人发出资格预审合格通知书，告知获取招标文件的时间、地点和方法，并同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果。资格预审不合格的潜在投标人不得参加投标。经资格预审不合格的投标人的投标应予否决。

(2)	资格后审，即在开标后对投标人进行的资格审查。进行资格预审的，一般不再进行资格后审，但招标文件另有规定的除外。进行资格后审的，招标人应当在招标文件中载明对投标人资格要求的条件、标准和方法。招标人不得改变载明的资格条件或者以没有载明的资格条件对潜在投标人或者投标人进行资格审查。

2)	资格审查的内容

资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列条件。

(1)	具有独立订立合同的权利。

(2)	具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力；资金、设备和其他物质设施状况；管理能力，经验、信誉和相应的从业人员。

(3)	没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

(4)	在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

(5)	国家规定的其他资格条件。

资格审查时，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人，不得歧视潜在投标人或者投标人。任何单位和个人不得以行政手段或者其他不合理方式限制投标人的数量。

#### 6. 招标文件的内容及要求

1)	招标文件的内容

招标人必须根据施工招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件一般包括下列内容：①招标公告或投标邀请书；②投标人须知；③合同主要条款；④投标文件格式；⑤采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；⑥技术条款；⑦设计图纸；⑧评标标准和方法；⑨投标辅助材料。

2)	招标文件的要求

(1)	用醒目的方式标明实质性要求和条件。招标人应当在招标文件中规定实质性要求和条件，并用醒目的方式加以标明。

(2)	提交备选投标方案的要求。招标人可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，再提交备选投标方案，但应当在招标文件中做出说明，并提出相应的评审和比较办法。

(3)	招标文件规定的各项技术标准应符合国家强制性标准。招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”的字样。

(4)	施工招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明。对工程技术上紧密相连、不可分割的单位工程不得分割标段。招标人不得以不合理的标段或工期限制或者排斥潜在投标人或者投标人。依法必须进行施工招标的项目的招标人不得利用划分标段规避招标。

(5)	招标文件应当明确规定所有评标因素，以及如何将这些因素量化或者据以进行评估。在评标过程中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

(6)	招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。

### 2.3.2  工程建设项目的投标

#### 1. 投标人与投标文件

1)	投标人

投标人是响应招标公告、参加投标竞争的法人或者其他组织。招标人的任何不具有独立法人资格的附属机构(单位)，或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构(单位)，都没有资格参加该招标项目的投标。

2)	投标文件应包括的内容

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。投标文件一般包括下列内容：投标函；投标报价；施工组织设计；商务和技术偏差表。

投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。

3)	投标保证金

招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，将投标保证金随投标文件提交给招标人或其委托的招标代理机构。依法必须进行施工招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。

4)	投标文件的提交

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，在开标前任何单位和个人不得开启投标文件。

在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。对于依法必须进行施工招标的项目，提交投标文件的投标人少于3个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应的措施后，应当依法重新招标。重新招标后，投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标。

投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得撤销其投标文件，否则招标人可以不退还其投标保证金。

5)	联合体投标

两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。      联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。

联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。

招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

#### 2. 投标人串通投标报价的情形

根据《工程建设项目施工招标投标办法》第四十六条的规定，下列行为均属投标人串通投标报价行为。

(1)	投标人之间相互约定抬高或压低投标报价。

(2)	投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价。

(3)	投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标。

(4)	投标人之间其他串通投标报价的行为。

#### 3. 招标人与投标人串通投标的情形

根据《工程建设项目施工招标投标办法》第四十七条的规定，下列行为均属招标人与投标人串通投标。

(1)	招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人，或者授意投标人撤换、修改投标文件。

(2)	招标人向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息。

(3)	招标人明示或者暗示投标人压低或抬高投标报价。

(4)	招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便。

(5)	招标人与投标人为谋求特定中标人中标而发生的其他串通行为。

投标人不得以他人名义投标。以他人名义投标是指投标人挂靠其他施工单位，或从其他单位通过受让或租借的方式获取资格或资质证书，或者由其他单位及其法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字等行为。

### 2.3.3  开标、评标和定标

1. 开标

1)	开标时间与开标地点

开标应当在招标文件规定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中规定的地点。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场做出答复，并制作记录。

2)	招标人拒收投标文件的情形

投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：①逾期送达；②未按招标文件要求密封。

#### 2. 评标

1)	评标委员会应当否决投标人投标的情形

有下列情形之一的，评标委员会应当否决投标人投标：①投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；②投标联合体没有提交共同投标协议；③投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；④同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；⑤投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；⑥投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应；⑦投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

2)	必要的澄清、说明与补正

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。

投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，评标委员会不得允许投标人通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。调整后的报价经投标人确认后产生约束力。投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。对于投标人提交的优越于招标文件中技术标准的备选投标方案所产生的附加收益，不得考虑进评标价中。符合招标文件的基本技术要求且评标价最低或综合评分最高的投标人，其所提交的备选方案方可予以考虑。招标人设有标底的，标底在评标中应当作为参考，但不得作为评标的唯一依据。

#### 3. 定标

评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告。评标报告必须由评标委员会全体成员签字。依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。中标通知书由招标人发出。

评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序。招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人如果放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。国务院对中标人的确定另有规定的，从其规定。

招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，并以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。中标通知书对招标人和中标人均具法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并给予一定的经济补偿。

招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。招标人不得擅自提高履约保证金，不得强制要求中标人垫付中标项目建设资金。

招标人最迟应当在与中标人签订合同后5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。合同中确定的建设规模、建设标准、建设内容、合同价格应当控制在批准的初步设计及概算文件范围内；确需超出规定范围的，应当在中标合同签订前，报原项目审批部门审查同意。凡应报经审查而未报的，在初步设计及概算调整时，原项目审批部门一律不予承认。

依法必须进行施工招标的项目，招标人应当自发出中标通知书之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。书面报告至少应包括下列内容：招标范围，招标方式和发布招标公告的媒介；招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容；评标委员会的组成和评标报告及中标结果。

招标人不得直接指定分包人。对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，招标人有权在签订合同或者中标人提出分包要求时予以拒绝。发现中标人转包或违法分包时，可要求其改正；拒不改正的，可终止合同，并报请有关行政监督部门查处。监理人员和有关行政部门发现中标人违反合同约定进行转包或违法分包的，应当要求中标人改正，或者告知招标人要求其改正；对于拒不改正的，应当报请有关行政监督部门查处。

### 2.3.4  违法招标投标应承担的法律责任

(1)	依法必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，有关行政监督部门责令限期改正，可以处项目合同金额5‰以上10‰以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，项目审批部门可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

(2)	招标代理机构违法泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，由有关行政监督部门处5万元以上25万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，有关行政监督部门可停止其一定时期内参与相关领域的招标代理业务，资格认定部门可暂停直至取消其招标代理资格；构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。给他人造成损失的，应依法承担赔偿责任。上述所列行为影响中标结果，并且中标人为上述行为的受益人的，中标无效。

(3)	招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，歧视潜在投标人的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，有关行政监督部门应责令改正，并处1万元以上5万元以下的罚款。

(4)	依法必须进行招标项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，有关行政监督部门给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。上述所列行为影响中标结果的，中标无效。

(5)	招标人在发布招标公告、发出投标邀请书或者售出招标文件或资格预审文件后终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。给潜在投标人或者投标人造成损失的，应当赔偿损失。

(6)	招标人有下列限制或者排斥潜在投标人行为之一的，由有关行政监督部门依照《招标投标法》第五十一条的规定处罚；其中，依法必须进行施工招标的项目的招标人规避招标的，依照《招标投标法》第四十九条的规定处罚。①依法应当公开招标的项目不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标公告。②在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容不一致，影响潜在投标人申请资格预审或者投标。

招标人有下列情形之一的，由有关行政监督部门责令改正，可以处10万元以下的罚款：①依法应当公开招标而采用邀请招标方式；②招标文件、资格预审文件的发售、澄清、修改的时限，或者确定的提交资格预审申请文件、投标文件的时限不符合《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定；③接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标；④接受应当拒收的投标文件。

招标人有上述第①项、第②项、第④项所列行为之一的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

(7)	投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，由有关行政监督部门处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其1～2年的投标资格，并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销其营业执照；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。投标人未中标的，对单位的罚款金额按照招标项目合同金额依照《招标投标法》规定的比例计算。

(8)	投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

依法必须进行招标项目的投标人有上述所列行为、尚未构成犯罪的，由有关行政监督部门处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其1～3年的投标资格，并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销其营业执照。投标人未中标的，对单位的罚款金额按照招标项目合同金额依照《招标投标法》规定的比例计算。

(9)	依法必须进行招标的项目，招标人违法与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，有关行政监督部门给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。上述所列行为影响中标结果的，中标无效。

(10)	评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，没收收受的财物，可以并处3000元以上5万元以下的罚款，取消其担任评标委员会成员的资格并予以公告，不得再参加依法必须进行招标的项目的评标；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(11)	评标委员会成员应当回避而不回避，擅离职守，不按照招标文件规定的评标标准和方法评标，私下接触投标人，向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，对依法应当否决的投标不提出否决意见，暗示或者诱导投标人做出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明，或者有其他不能客观公正地履行职责行为的，由有关行政监督部门责令改正；情节严重的，禁止其在一定期限内参加依法必须进行招标的项目的评标；情节特别严重的，取消其担任评标委员会成员的资格。

(12)	依法必须进行招标的项目的招标人不按照规定组建评标委员会，或者确定、更换评标委员会成员违反《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定的，由有关行政监督部门责令改正，可以处10万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；违法确定或者更换的评标委员会成员做出的评审决定无效，依法重新进行评审。

(13)	依法必须进行招标的项目的招标人有下列情形之一的，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：①无正当理由不发出中标通知书；②不按照规定确定中标人；③中标通知书发出后无正当理由改变中标结果；④无正当理由不与中标人订立合同；⑤在订立合同时向中标人提出附加条件。

(14)	中标通知书发出后，如果中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还；如果给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额10‰以下罚款。

(15)	中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违法将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，有关行政监督部门可以对其处转让、分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销其营业执照。

(16)	招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，或者招标人擅自提高履约保证金或强制要求中标人垫付中标项目建设资金的，由有关行政监督部门责令改正；并可以对其处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。

(17)	中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，有关行政监督部门取消其2～5年参加招标项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销其营业执照。

因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。

(18)	招标人不履行与中标人订立的合同的，应当返还中标人的履约保证金，并承担相应的赔偿责任；没有提交履约保证金的，应当对中标人的损失承担赔偿责任。因不可抗力不能履行合同的，不适用上述规定。

(19)	依法必须进行施工招标的项目违反法律规定，中标无效的，应当依照法律规定的中标条件从其余投标人中重新确定中标人或者依法重新进行招标。

中标无效的，发出的中标通知书和签订的合同自始没有法律约束力，但不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。

(20)	任何单位违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标的，为招标人指定招标代理机构的，强制招标人委托招标代理机构办理招标事宜的，或者以其他方式干涉招标投标活动的，由有关行政监督部门责令改正；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予警告、记过、记大过的处分，情节较重的，依法给予降级、撤职、开除的处分。个人利用职权进行前款违法行为的，依照上述规定追究责任。

(21)	对招标投标活动依法负有行政监督职责的国家机关工作人员徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守，构成犯罪的，依法追究刑事责任；不构成犯罪的，依法给予行政处分。

(22)	投标人或者其他利害关系人认为工程建设项目施工招标投标活动不符合国家规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

## 2.4  工程建设项目货物招标投标

为了规范工程建设项目的货物招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，保证工程质量，提高投资效益，根据《招标投标法》和国务院有关部门的职责分工，国家发展改革委、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、中国民用航空总局于2005年1月18日审议通过了《工程建设项目货物招标投标办法》，于2005年3月1日起施行，根据2013年3月11日《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》2013年第23号令修正。该办法适用于在中华人民共和国境内依法必须进行招标的工程建设项目的货物招标投标活动。建设项目货物是指与工程建设项目有关的重要设备、材料等。不属于工程建设项目，但属于固定资产投资的货物招标投标活动，参照该办法执行。使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目进行招标，贷款方、资金提供方对货物招标投标活动的条件和程序有不同规定的，可以适用其规定，但违背中华人民共和国社会公共利益的除外。

### 2.4.1  工程建设项目货物招标

#### 1. 工程建设项目的招标人及招标活动的组织

工程建设项目招标人是依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。总承包中标人单独或者共同招标时，也为招标人。依据《工程建设项目货物招标投标办法》第五条的规定，工程建设项目货物招标投标活动依法由招标人负责。工程建设项目招标人对项目实行总承包招标时，未包括在总承包范围内的货物属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当由工程建设项目招标人依法组织招标。工程建设项目实行总承包招标时，以暂估价形式包括在总承包范围内的货物属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法组织招标。

#### 2. 建设工程项目必须进行货物招标应具备的条件和审批核准程序

1)	应具备的条件

依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行货物招标。

(1)	招标人已经依法成立。

(2) 	按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案。

(3)	有相应资金或者资金来源已经落实。

(4)	能够提出货物的使用与技术要求。

2)	审批、核准手续

根据《工程建设项目货物招标投标办法》第九条的规定，依法必须进行招标的工程建设项目，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的，招标人应当在报送的可行性研究报告、资金申请报告或者项目申请报告中将货物招标范围、招标方式(公开招标或邀请招标)、招标组织形式(自行招标或委托招标)等有关招标内容报项目审批、核准部门审批、核准。项目审批、核准部门应当将审批、核准的招标内容通报有关行政监督部门。企业投资项目申请政府安排财政性资金的，上述招标内容由资金申请报告审批部门依法在批复中确定。

#### 3. 货物招标的方式

1)	公开招标

国务院发展改革部门确定的国家重点建设项目和各省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目，其货物采购应当公开招标。采用公开招标方式的，招标人应当发布资格预审公告或者招标公告。依法必须进行货物招标的资格预审公告或者招标公告，应当在国家指定的报刊或者信息网络上发布。招标公告或者投标邀请书应当载明下列内容：招标人的名称和地址，招标货物的名称、数量、技术规格、资金来源，交货的地点和时间，获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间，对招标文件或者资格预审文件收取的费用，提交资格预审申请书或者投标文件的地点和截止日期，对投标人的资格要求。

2)	邀请招标

依据《工程建设项目货物招标投标办法》第十一条的规定，依法应当公开招标的项目，有下列情形之一的，可以邀请招标。

(1)	技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择。

(2)	采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

(3)	涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标。

有上述第(2)项所列情形，属于按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，由项目审批、核准部门认定；其他项目由招标人申请有关行政监督部门做出认定。

采用邀请招标方式的，招标人应当向 3 家以上具备货物供应能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

#### 4. 资格审查

1)	资格预审与资格后审

招标人可以根据招标货物的特点和需要，对潜在投标人或者投标人进行资格审查；国家对潜在投标人或者投标人的资格条件有规定的，依照其规定。资格审查可分为资格预审和资格后审。

资格预审是指招标人出售招标文件或者发出投标邀请书前对潜在投标人进行的资格审查。资格预审一般适用于潜在投标人较多或者大型、技术复杂的货物的招标。采取资格预审的，招标人应当在资格预审文件中详细规定资格审查的标准和方法。

资格后审，是指在开标后对投标人进行的资格审查。资格后审一般在评标过程中的初步评审开始时进行。采取资格后审的，招标人应当在招标文件中详细规定资格审查的标准和方法。

招标人应当按照资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售招标文件或者资格预审文件。自招标文件或者资格预审文件发售之日起至停止发售之日止，最短不得少于 5 日。招标人可以通过信息网络或者其他媒介发布招标文件。通过信息网络或者其他媒介发布的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力，出现不一致时以书面招标文件为准，但国家另有规定的除外。对招标文件或者资格预审文件的收费应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。

除不可抗力原因外，招标文件或者资格预审文件发出后，不予退还；招标人在发布招标公告、发出投标邀请书后或者发出招标文件或资格预审文件后不得终止招标。招标人终止招标的，应当及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人。已经发售资格预审文件、招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

招标人在进行资格审查时，不得改变或补充载明的资格审查标准和方法或者以没有载明的资格审查标准和方法对潜在投标人或者投标人进行资格审查。经资格预审后，招标人应当向资格预审合格的潜在投标人发出资格预审合格通知书，告知获取招标文件的时间、地点和方法，并同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果。依法必须招标的项目通过资格预审的申请人不足3个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。对资格后审不合格的投标人，评标委员会应当否决其投标。

2)	资格预审文件一般包括的内容

资格预审文件一般包括以下内容：①资格预审公告，②申请人须知，③资格要求，④其他业绩要求，⑤资格审查标准和方法，⑥资格预审结果的通知方式。

#### 5. 货物招标文件一般包括的内容

货物招标文件一般包括下列内容：①招标公告或者投标邀请书；②投标人须知；③投标文件格式；④技术规格、参数及其他要求；⑤评标标准和方法；⑥合同主要条款。

招标人应当在招标文件中规定实质性要求和条件，说明不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝，并用醒目的方式标明；没有标明的要求和条件在评标时不得作为实质性要求和条件。对于非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数以及对这些偏差进行调整的方法。国家对招标货物的技术、标准、质量等有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。

招标货物需要划分标包的，招标人应合理划分标包，确定各标包的交货期，并在招标文件中如实载明。招标人不得以不合理的标包限制或者排斥潜在投标人或者投标人。依法必须进行招标的项目的招标人不得利用标包划分规避招标。

招标人允许中标人对非主体货物进行分包的，应当在招标文件中载明。主要设备、材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包。除招标文件要求不得改变标准货物的供应商外，中标人经招标人同意改变标准货物的供应商的，不应视为转包和违法分包。

招标人可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，提交备选投标方案，但应当在招标文件中做出说明。不符合中标条件的投标人的备选投标方案不予考虑。

招标文件规定的各项技术规格应当符合国家有关技术法规的规定。招标文件中规定的各项技术规格均不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一供应者的技术规格才能准确或清楚地说明拟招标货物的技术规格时，则应当在参照后面加上“或相当于”的字样。招标文件应当明确规定评标时包含价格在内的所有评标因素，以及据此进行评估的方法。在评标过程中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

对无法精确拟定其技术规格的货物，招标人可以采用两阶段招标程序。在第一阶段，招标人可以首先要求潜在投标人提交技术建议，详细阐明货物的技术规格、质量和其他特性。招标人可以与投标人就其建议的内容进行协商和讨论，达成一个统一的技术规格后编制招标文件。在第二阶段，招标人应当向第一阶段提交了技术建议的投标人提供包含统一技术规格的正式招标文件，投标人根据正式招标文件的要求提交包括价格在内的最后投标文件。招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。

对于潜在投标人在阅读招标文件中提出的疑问，招标人应当以书面形式、投标预备会方式或者通过电子网络解答，但需同时将解答以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人。该解答的内容为招标文件的组成部分。除招标文件有明确要求外，出席投标预备会不是强制性的，由潜在投标人自行决定，并自行承担由此可能产生的风险。

招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于20日。

#### 6. 招标人可以要求投标人提交投标保证金

招标人可以在招标文件中要求投标人以自己的名义提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票，也可以是招标人认可的其他合法担保形式。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。投标保证金不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，在提交投标文件截止时间前将投标保证金提交给招标人或其委托的招标代理机构。

#### 7. 招标文件应规定投标有效期

招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。

依法必须进行招标的项目同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。

### 2.4.2  工程建设项目货物投标

#### 1. 投标人

投标人是响应招标公告、参加投标竞争的法人或者其他组织。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。一个制造商对同一品牌、同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。违反上述规定的，相关投标均无效。

#### 2. 投标文件一般包括的内容

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。投标文件一般包括以下内容。

(1)	投标函。

(2)	投标一览表。

(3)	技术性能参数的详细描述。

(4)	商务和技术偏差表。

(5)	投标保证金。

(6)	有关资格证明文件。

(7)	招标文件要求的其他内容。

投标人根据招标文件载明的货物实际情况，拟在中标后将供货合同中的非主要部分进行分包的，应当在投标文件中载明。

#### 3. 投标文件的提交与保管

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达招标文件中规定的地点。招标人收到投标文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，在开标前任何单位和个人不得开启投标文件。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。

投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

在提交投标文件截止时间后，投标人不得撤销其投标文件，否则招标人可以不退还其投标保证金。招标人应妥善保管已接收的投标文件、修改或撤回通知、备选投标方案等投标资料，并严格保密。

依法必须进行招标的项目，提交投标文件的投标人少于3个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。重新招标后投标人仍少于3个，按照国家的有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

#### 4. 联合体投标

两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中投标；否则相关投标均无效。

联合体中标的，应当指定牵头人或代表，授权其代表所有联合体成员与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。但是，需要向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权委托书。

招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。招标人不得强制资格预审合格的投标人组成联合体。

### 2.4.3  开标、评标和定标

#### 1. 开标

1)	开标的时间与地点

开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中确定的地点。投标人或其授权代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场做出答复，并制作记录。

2)	招标人应当拒收的投标文件

投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：逾期送达；未按招标文件要求密封。

3)	评标委员会应当否决的投标

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标。

(1)	投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字。

(2)	投标联合体没有提交共同投标协议。

(3)	投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件。

(4)	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

(5)	投标标价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

(6)	投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应。

(7)	投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后，其他有效投标不足3个，使投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。

4)	投标文件的澄清、说明或补正

评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，评标委员会不得允许投标人通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

#### 2. 评标

技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物，一般可采用经评审的最低投标价法进行评标。技术复杂或技术规格、性能、制作工艺要求难以统一的货物，一般应采用综合评估法进行评标。符合招标文件要求且评标价最低或综合评分最高而被推荐为中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。

评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会在书面评标报告中推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序。招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。

依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。

#### 3. 定标

1)	中标人的确定

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。国务院对中标人的确定另有规定的，从其规定。

招标人不得向中标人提出压低报价、增加配件或者售后服务量以及其他超出招标文件规定的违背中标人意愿的要求，并以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。

2)	中标通知书的效力

中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标通知书由招标人发出，也可以委托其招标代理机构发出。

3)	签订合同

招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。必须审批的工程建设项目，货物合同价格应当控制在批准的概算投资范围之内；确需超出范围的，应当在中标合同签订前，报原项目审批部门审查同意。项目审批部门应当根据招标的实际情况，及时做出批准或者不予批准的决定；项目审批部门不予批准的，招标人应当自行平衡超出的概算。

4)	履约保证金的提交与投标保证金的退还

招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式的履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式的履约担保的，招标人应当同时向中标人提供货物款支付担保。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。

招标人最迟应当在书面合同签订后5日内，向中标人和未中标的投标人一次性退还投标保证金及银行同期存款利息。

5)	招标投标情况的报告

依法必须进行货物招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。报告至少应包括以下内容：招标货物的基本情况；招标方式和发布招标公告或者资格预审公告的媒介；招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容；评标委员会的组成和评标报告及中标结果。

### 2.4.4  违反建设项目货物招标与投标的罚则

#### 1. 对招标人违法行为的罚则

(1)	招标人有下列限制或者排斥潜在投标行为之一的，由有关行政监督部门依照《招标投标法》第五十一条的规定处罚。其中，构成依法必须进行招标的项目的招标人规避招标的，依照《招标投标法》第四十九条的规定处罚。

①	依法应当公开招标的项目不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标公告。

②	在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告内容不一致，影响潜在投标人申请资格预审或者投标。

(2)	招标人有下列情形之一的，由有关行政监督部门责令改正，可以处10万元以下的罚款。

①	依法应当公开招标而采用邀请招标方式。

②	招标文件、资格预审文件的发售、澄清、修改的时限，或者确定的提交资格预审申请文件、投标文件的时限不符合《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定。

③	接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标。

④	接受应当拒收的投标文件。招标人有上述第①项、第③项、第④项所列行为之一的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

(3)	依法必须进行招标的项目的招标人有下列情形之一的，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

①	无正当理由不发出中标通知书。

②	不按照规定确定中标人。

③	中标通知书发出后无正当理由改变中标结果。

④	无正当理由不与中标人订立合同。

⑤	在订立合同时向中标人提出附加条件。

中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，中标人应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额10‰以下的罚款。

(4)	招标人不履行与中标人订立的合同的，应当返还中标人的履约保证金，并承担相应的赔偿责任；没有提交履约保证金的，应当对中标人的损失承担赔偿责任。因不可抗力不能履行合同的，不适用上述规定。

#### 2. 对评标委员会成员违法行为的罚则

评标委员会成员有下列行为之一的，由有关行政监督部门责令改正；情节严重的，禁止其在一定期限内参加依法必须进行招标的项目的评标；情节特别严重的，取消其担任评标委员会成员的资格。

(1)	应当回避而不回避。

(2)	擅离职守。

(3)	不按照招标文件规定的评标标准和方法评标。

(4)	私下接触投标人。

(5)	向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求。

(6)	对依法应当否决的投标不提出否决意见。

(7)	暗示或者诱导投标人做出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明。

(8)	其他不客观、不公正履行职务的行为。

## 复习思考题

1. 建设工程设计招标文件应包括哪些内容？

2. 编制建设工程设计投标文件有什么要求？

3. 建设工程设计投标文件作废的情形有哪些？

4. 必须进行勘察设计招标的工程项目在招标时应具备什么条件？

5. 勘察设计项目依法可以采用邀请招标的情形有哪些？

6. 哪些勘察设计项目可以不招标？

7. 勘察设计招标文件应具备哪些内容？

8. 勘察设计投标文件被否决的情况有哪些？

9. 勘察设计的投标人发生哪些情况时，评标委员会应否决其投标？

10. 什么是施工项目的招标人？施工项目应当具备哪些条件才能进行施工招标？

11. 可采用邀请招标的工程施工项目有哪些？

12. 可以不进行招标的施工项目有哪些？

13. 施工项目的招标公告、投标邀请书包括哪些内容？

14. 什么是施工项目的资格预审？什么是施工项目的资格后审？

15. 施工项目的资格审查包括哪些内容？

16. 什么是工程项目的投标人？工程建设项目的投标文件应包括哪些内容？

17. 施工项目投标人串通投标报价的情形有哪些？

18. 施工项目的招标人与投标人串通的情形有哪些？

19. 依法进行货物招标的工程建设项目应当具备什么条件？

20. 工程建设项目货物招投标中的资格预审文件一般包括哪些内容？

21. 工程建设项目货物招标文件包括哪些内容？

22. 工程建设项目货物投标文件包括哪些内容？

23. 投标保证金与履约保证金是如何规定的？

24. 评标委员会应当否决货物投标的情形有哪些？

## 案 例 分 析

#### 案例一

2013年，某房地产开发公司为建设某大厦进行招标，招标文件中规定中标单位应与招标单位签订履约保证金合同。中标单位确定为某建筑公司，原告某建筑公司与被告某房地产开发公司签订了一份履约保证金协议，约定由原告向被告支付200万元作为履约保证金，期限为一年；同时约定了补偿办法和违约责任等。协议签订后，经被告许可，原告实际支付了150万元。被告收取了此笔保证金后，即将其挪用于工程建设。一年期满后被告未按约如期履行返还义务。双方于2014年9月24日签订补充协议，约定从2014年10月起，被告向原告按月归还保证金，每月不少于50万元，在2014年12月月底前归还全部保证金。但是到期后被告仍未归还，原告催索无果，遂书面通知被告解除补充协议，并向法院提起诉讼，要求法院判令被告归还保证金及利息。

问题：本案应当如何处理？为什么？

#### 案例二

2014年，某国家科研单位为建设一栋实验楼而进行招标，根据当时住建部的文件精神和建设方的设计要求，要求建设工程的承包单位必须掌握先进的施工工艺和技术，拥有雄厚的资金，能够在规定的期限内完成施工任务。竣工目标必须满足工程建设对新设计、新技术、新工艺和新材料的要求，以保证国家对该实验楼的验收。由于该实验楼的建设资金的一部分来源于国际科研组织，因此，参与投资的一方要求建设方务必在工程的招标过程中选择优秀的施工单位作为中标人。

在投标过程中，招标方对参加投标各方的资格进行了资格预审，对各方提交的投标文件内容进行了审查。由于该建设项目质量要求较高，因此各投标报价相对于标底有较大的偏差，高于标底的投标有三家，最高的一个投标人报价高于标底500万元，最低的报价也高于标底100万元。其中方圆建设有限公司报价低于标底100万元，这引起了招标单位高度重视，虽然不能仅仅依据投标报价的高低来决定中标单位，但是招标人还是希望能够通过考核施工技术力量，决定将标授予该公司。通过对文件的审查，该公司的施工人员、施工机械、施工工艺和设计预案与其他投标人之间没有太大的差别，但是为什么该投标单位报价如此低呢？招标人希望该投标人能够继续补充资料，对投标文件做出更加确切的说明，并决定在审查完补充资料后进行实地考察，以确保中标单位的施工能力能够满足建设方的预期目标。但是，在招标人给予方圆公司的5天的补充资料期限内，方圆公司并没有积极地做出反应。为此，招标人依照招标文件确定的时间开标。同时宣布方圆公司的投标为废标。方圆公司不服，向法院提起诉讼，要求按照标底的最优惠状况确认其中标。

问题：方圆公司的请求是否符合《招标投标法》的规定？

第2编  合同法基本原理