# 第1章

# 工程经济学概论

#### ※ 【学习要点及目标】

	了解工程、技术和经济的含义及其关系。

	了解工程经济学的定义及研究对象。

	了解工程经济学的产生和发展。

	掌握工程经济分析的一般步骤。

	掌握工程经济分析的原则。

#### ※ 【核心概念】

工程、技术、经济、工程经济学

## 1.1  工程经济学的基础概念

### 1.1.1  工程、技术与经济

1. 工程的含义

在《现代汉语词典》中，工程有两方面的含义，一是指土木建筑或其他生产、制造部门用比较大而复杂的设备来进行的工作，例如土木工程、机械工程、化学工程、水利工程等，也指具体的建设工程项目；二是指某项需要投入巨大人力和物力的工作，例如菜篮子工程。工程经济学中所谈到的工程主要指第一方面的含义，从本质上说工程是人们改造客观世界的社会实践活动。

2. 科学与技术的含义

“技术”是大家都很熟悉的名词，在很多方面都广泛应用，但对其概念的理解却不尽相同。最早给“技术”下明确定义的是18世纪法国启蒙主义思想家、唯物主义者狄德罗，他认为“技术是为某一个目的共同协作组成的各种工具和规则的体系”。苏联学者比较普遍的看法是“技术是社会生产体系中的劳动手段”。在我国，通常所说的“技术”，是指人在实践活动过程中体现出来的经验、知识以及操作技巧的科学总结，也就是“根据生产实践经验和自然科学原理而发展成的各种工艺操作方法和技能”。除了操作技术以外，广义地讲，技术还包括相应的生产工具和其他物资设备以及生产的工艺过程或作业程序方法。

科学与技术的关系是一个古老的话题，长久以来我们一直在讨论。从一般意义上来说，科学是对大自然的最基础的探索和研究，而技术是在科学的基础上用于改造自然界和人类社会。从本质上说科学属于认识世界的范畴，而技术属于改造世界的范畴。二者是不同的概念，但又是密切联系的。科学是技术存在的前提，技术是科学的具体应用。现代工程是人们运用科学知识和技术手段创建的。

3. 经济与经济学的含义

英文中economy一词，源自古希腊语οικονομα(家政术)，到了近代扩大为治理国家的范围。在中国古汉语中，“经济”一词是“经邦”和“济民”“经国”和“济世”“经世济民”等词的综合和简化，含有“治国平天下”的意思。

在近代和现代，“经济”一词大致有如下几种含义：①经济是指社会生产关系的总和，指人们在物质资料生产过程中结成的，与一定的社会生产力相适应的生产关系的总和或社会经济制度，是政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等上层建筑赖以建立起来的基础。②经济是指社会物质资料的生产和再生产过程，包括物质资料的直接生产过程以及由它决定的交换、分配和消费过程。其内容包括生产力和生产关系两个方面，但主要是指生产力。③经济是指一个国家国民经济的总称，包括一个国家全部物质资料生产部门及其活动和部分非物质资料生产部门及其活动。我们通常讲不同国家的经济状况，就是从国民经济的角度出发的。④经济就是生产或生活上的节约、节俭，前者包括节约资金、物质资料和劳动等，归根结底是劳动时间的节约，即用尽可能少的劳动消耗生产出尽可能多的社会所需要的成果。后者指个人或家庭在生活消费上精打细算，用消耗较少的消费品来满足最大的需要。经济一词的多种含义视其使用范围不同而异。但在一定的场合使用时，其含义是确定的。

经济学是研究人类社会在各个发展阶段的各种经济活动和各种相应的经济关系及其运行、发展的规律的科学。经济活动是人们在一定的经济关系的前提下，进行生产、交换、分配、消费以及与之有密切关联的活动。由于资源的稀缺性，所以在经济活动中存在着以较少耗费取得较大效益的问题。经济关系是人们在经济活动中结成的相互关系，在各种经济关系中，占主导地位的是生产关系。

4. 技术与经济的关系

技术和经济是人类社会进行再生产活动不可缺少的两个方面。它们之间是相互联系、相互依存、相互促进和相互制约的关系。技术与经济之间的关系，既有统一的方面，也有矛盾的方面。

(1) 经济发展是技术进步的动力。

(2) 技术进步是推动经济发展的重要条件和手段。

(3) 技术与经济两者之间是对立统一关系。

先进的技术并不一定具有经济合理性；不具有经济性的技术是不适用的。

总之，技术和经济的关系是辩证的，是处于不断发展变化中的。任何技术的应用，都应以提高经济效益为前提，要因地、因时处理好技术和经济之间的关系。

### 1.1.2  工程经济学的定义

工程是人们运用技术手段改造自然的社会实践活动，其复杂的属性决定工程会投入大量的人力、物力和财力。在工程实践中，工程技术人员将涉及各种设计方案、工艺流程方案、设备方案的选择，工程管理人员会遇到项目投资决策、生产计划安排和人员调配等问题，解决这些问题也有多种方案。技术上可行的各种行动方案可能涉及不同的投资、不同的经常性费用和效益，那么以什么样的标准来对这些方案进行取舍呢？那就是技术上可行，经济上合理，以最小的投入获得预期产出或者说以等量的投入获得最大产出为标准，这就是工程经济学所要解决的问题。

什么是工程经济学呢？工程经济学是运用工程学和经济学有关知识相互交融而形成的工程经济分析原理与方法，以及能够完成工程项目预定目标的各种可行技术方案进行技术经济论证、比较、计算和评价，优选出技术上先进、经济上有利的方案，从而为实现正确的投资决策提供科学依据的一门应用性经济学科。

### 1.1.3  工程经济学的研究对象

研究对象是一个学科独立存在的首要问题。工程经济学的研究对象是工程项目技术经济分析的最一般方法。这就是为了实现工程中资源的合理配置和有效使用，达到技术上可行、经济上合理的最佳结合点，从而建立的技术经济理论体系、方法体系和指标体系。运用这些知识体系对具体的工程项目进行分析的过程，就是工程经济分析。工程经济学为具体工程项目分析提供方法基础，而工程经济分析的对象则是具体的工程项目。这里的工程项目的含义是广泛的，不仅指固定资产建造和购置活动中的具有独立设计方案、能够独立发挥功能的工程整体，而且更主要的是指投入一定资源的计划、规划和方案并可以进行分析和评价的独立单位。比如它既可以是一个具有一定生产能力的大型工厂，也可以是某个生产线上的一台设备。

## 1.2  工程经济学的产生与发展

工程经济学的产生至今有100多年，其标志是1887年美国土木工程师亚瑟·M. 惠灵顿出版的著作《铁路布局的经济理论》(The Economic Theory of Railway Location)。很显然，铁路线路的选择可以有多种方案，而且不同方案的选择对铁路的建设费用、未来的运营费用和收益会产生很大影响。但当时的实际情况是许多选线工程师没有意识到这个问题的重要性。于是作为铁路工程师的亚瑟·M. 惠灵顿首次将成本分析方法应用于铁路的最佳长度和路线的曲率选择问题，并提出了工程利息的概念，开创了工程领域中的经济评价工作。在其著作中，他将工程经济学描述为“一门少花钱多办事的艺术”。1920年，O.B.哥德曼研究了工程结构的投资问题，并在著作《财务工程》(Financial Engineering)中提出了用复利法来分析各个方案的比较值，并提到“有一种奇怪而遗憾的现象，就是许多作者在他们的工程学书籍中，没有或很少考虑成本问题。实际上，工程师的最基本的责任是分析成本，以便达到真正的经济性，即赢得最大可能数量的货币，获得最佳财务效益”。1930年，E.L.格兰特教授出版了《工程经济学原理》教科书，从而奠定了经典工程经济学的基础。该书历经半个世纪，到1982年已经再版6次，是一本公认的学科代表性著作。在《工程经济学原理》一书中，作者指出了古典工程经济学的局限性，以复利计算为基础，讨论了判别因子和短期投资评价的重要性，以及长期资本投资的一般比较。E. L. 格兰特教授的许多贡献得到了社会的承认，他也被称为“工程经济学之父”。之后，J.迪安发展了折现现金流量法和资金分配法。J. 迪安指出“时间具有经济价值，所以近期的货币要比远期的货币更有价值”。1982年，曾经担任世界生产力科学联合会主席的J.L.里格斯教授出版了《工程经济学》，系统阐述了工程经济学的内容。该书具有观点新颖、内容丰富、论述严谨的特点，把工程经济学的学科水平向前推进了一大步。书中写道：“工程师的传统工作是把科学家的发现转变为有用的产品。而今，工程师不仅要提出新颖的技术发明，还要能够对其实施的结果进行熟练的财务评价。现在，在密切而复杂地联系着的现代工业、公共部门和政府之中，成本和价值的分析比以往更为细致、更为广泛(例如工人的安全、环境影响、消费者保护)。缺少这些分析，整个项目往往很容易成为一种负担，而收益不大。”显然，工程经济学家们是把工程经济学作为一门为工程师创立的独立的经济学。

我国对工程经济学的研究和应用起步于20世纪70年代后期。随着改革开放，传统的计划经济不讲核算、不讲效益的观点被逐渐摒弃，在工程项目的成本核算中，开始出现折现现金流量的概念。1984年，交通部组织编制了《运输船舶技术经济论证名词术语》的部颁标准(JT 0013－1985)，其中已经出现了工程经济学的若干基本概念。现在，在项目投资决策分析、项目评估和管理中，工程经济学的原理和方法已经被广泛地应用。

## 1.3  工程经济分析的一般过程

工程经济分析工作应该遵循科学的程序。其一般过程如图1-1所示。

图1-1　工程经济分析的一般过程

1. 确定目标

依照分析对象的不同，确定分析目标。目标可以分为国家目标、地区或部门目标、项目或企业目标，目标内容可以是项目规模、设备选择或技术改造等。

2. 调查研究收集资料

根据确定的目标，进行调查研究，收集有关技术、经济、财务、市场、政策法规等资料。

3. 趋势分析

根据现有的数据资料，结合外部环境和内部因素获得研究所需的数据指标。

4. 建立和选择方案

根据确定的目标集思广益，尽可能收集各种可能的方案，从中筛选出所有可能的方案。从国家目标出发，兼顾企业目标，拟定技术经济分析指标，分析各方案的利弊得失以及影响技术经济效果的内外因素。

5. 构造和选择模型

经济数学模型是工程经济分析的基础和手段，通过经济数学模型的建立，进一步规定方案的目标体系和约束条件，为以后的经济分析创造条件。

6. 模型求解

把各种具体资料和数据代入数学模型中进行运算，求出各方案主要经济指标的具体数值并进行比较，初步选择方案。

7. 综合评价

在对各方案的经济效益进行定量分析的基础上，还要采用定性分析的办法，对方案进行综合分析和全面评价(包括技术、经济、政治、社会、国防、资源以及生态环境等方面的分析与评价)。综合评价的正确与否，关键取决于定性分析的正确与否以及所引入的数据是否准确可靠，否则将影响评价结果。

8. 选择最优方案

根据综合评价的结果，优选出技术上先进、经济上合理的最佳方案，若该方案能让人满意，则选中最优方案。若不够满意，则检查方案、指标的合理性。

9. 完善实施方案

选择最优方案后，再进一步完善具体细节，然后在实际工程中开始实施这个方案。

1.4  工程经济分析的基本原则

工程经济分析的重要任务，是正确选择和确定经济效益最佳的技术方案。在现代科学技术条件下为完成某项生产建设任务，能够列举各式各样的技术方案。但从经济分析的角度考察，这些方案不一定都能符合技术上先进、经济上合理、生产上适用的要求。在实际工作中，一方面要分析这些方案各自的所费和所得，考察其自身的经济效益；另一方面大量的工作是将各方案与其他可能采用的方案进行比较，分析它们之间的经济效益的差别。对各种技术方案进行经济效益评价时，应遵循以下几项基本原则。

1. 工程技术与经济相结合的原则

技术和经济是一种辩证的关系，它们之间既相互统一，又相互矛盾。我们知道，人们为了达到一定的目的和满足一定的需要，都必须采用一定的技术，而任何社会实践在所有条件下都必须消耗人力、物力和财力。换句话说，不能脱离经济，也就是技术和经济之间有着相互依赖和相互统一的关系。从技术发展的各个阶段来考察，许多先进的技术往往同时带来很好的经济效果，在生产实践中得到了广泛的采用和推广，推动了国民经济的发展，促进了社会进步。同时经济的发展也能促进新技术的应用，经济发展的需要成为推动技术进步的动力。因此，经济是技术发展的起因和归宿。但是由于各种因素的影响，技术的先进性及经济的合理性之间存在着一定的矛盾。例如，有不少技术虽然反映了先进的技术水平，但在当时所处的环境下，其经济效果不如另外的技术，那么这种技术就不能在生产实践中被广泛使用。但应看到，随着事物的发展和条件的变化，这种矛盾关系也会随着改变，原来经济效果差的技术可以转化成经济效果好的，原来经济效果好的技术也可以转化成经济效果差的。正因为这种转化关系的存在，才使技术不断进步，促进社会生产力的不断发展。因此，在进行工程经济分析时，既要求技术上的先进性，又要分析经济上的合理性，力求做到两者的统一。

2. 宏观经济效益和微观经济效益相结合的原则

宏观经济效益是指国民经济效益或社会经济效益，微观经济效益是指一个企业或项目的具体经济效益，两者实质上是整体利益和局部利益的关系。一般来讲，微观效益和宏观效益是一致的，但有时也会出现矛盾。也就是说，从一个企业、一个部门来看是有利的，但从整个国民经济的角度考察是不利的；或者对整个社会有利，而对一个企业或一个部门的利益不大。此时，就需要局部利益服从整体利益，从整个国民经济的利益出发，选择宏观经济效益好的方案。

3. 可持续发展的原则

我们国家实行的是社会主义市场经济，生产的目的是满足人们日益增长的物质文化生活需要，应该说近期的经济效益和长远的经济效益从根本上是一致的。但有时两者之间也会出现矛盾。这时进行经济评价不仅要考虑近期的效益，还要分析和考察长远效益。以生产性建设项目为例，既要考察生产施工过程的经济效益，也要考察投入使用以后的经济效益，从而为社会主义经济持续发展创造良好的条件。

4. 可比性原则

工程经济分析的可比性原则，是指为完成某项工程建设任务所提出的各种可行的技术方案在进行经济比较时，必须具备一定的共同的比较前提和基础。工程经济分析的可比性原则，主要是研究技术方案经济比较的可比性原则与条件，分析各可行技术方案之间可比与不可比的因素，探讨不可比向可比转化的规律及处理办法，提高工程经济分析工作的科学性。对两个或两个以上的可行技术方案进行经济比较时，应遵循以下四个可比原则。

1) 满足需要的可比原则

任何技术方案的主要目的都是满足一定的需要，没有一个方案不是以满足一定的客观需要为基础的。例如，彩色电视机厂的单层厂房，可以采用现浇框架结构或轻钢结构，都是为了生产彩色电视机，满足社会对彩色电视机的需要。因此一种技术方案若要和另一种方案比较的话，这两种方案都要满足相同的需要，否则，它们之间就不能互相代替，就不能互相比较，所以，满足需要上的可比是一个很重要的可比原则。

技术方案一般以其产品的数量、品种和质量等技术经济指标来满足社会需要，对满足相同需要的不同技术方案进行比较时，首先要求不同方案的产品数量、品种、质量等指标具有可比性。有些指标虽然不能直接进行比较，但是可以通过换算和修正，使之具有可比性。而有些指标是不能换算和修正的，这时方案就不具备可比性。

2) 消耗费用的可比条件

经济效果是投入与产出之比，应从满足需要和消耗费用两个方面进行考核，所以在进行技术方案比较时还应注意在满足消耗费用方面的可比原则。

每个技术方案在工程中的具体实现都必须消耗一定的社会劳动或费用。由于每个技术方案的技术特性和经济特性不同，因此在各方面所消耗的劳动和费用也不相同。为了使各个技术方案能够正确地进行经济效果的比较，每个技术方案的消耗费用必须从整个社会和整个国民经济的角度出发，从总的全部消耗的观点(即综合的观点)出发考虑。也就是说，必须考虑技术方案的社会全部消耗费用，而不只是从某个个别的国民经济部门，从个别环节个别部分的消耗费用出发考虑。具体来说，就是不仅要计算技术方案本身直接消耗的费用，还应计算与实现方案密切相关的部门的投资或费用；不仅要求计算实现方案的一次性投资费用，还要计算实现方案后每年的经营使用费用。

在对各种技术方案计算消耗费用时，也必须采用统一的计算原则和方法。

3) 价格指标的可比原则

一方面，在市场经济条件下，各种商品要在市场上进行交换。在计算比较方案的经济效果时，就必须用到价格指标。价格指标可以从两方面影响技术分析工作的正确性。一是价格水平本身的合理性；二是所选用的价格的恰当性(例如采用国内市场价格、国际市场价格还是其他理论价格)。由于价格体系不合理或某些价格与价值的偏离，常给工程经济分析带来假象，而导致错误的结论。为了避免这种错误，必须建立价格指标可比的条件。

另一方面，随着科技进步和社会劳动生产率的提高，各种技术方案的消耗费用也随之减少，因此要求在方案比较和进行经济计算时，采用一定的相应时期的价格，即在分析近期技术方案时，应统一使用现行价格，而在分析远期方案时，则应统一使用远景价格。

4) 时间的可比原则

一方面，技术方案的经济效果还具有时间的概念。例如，有两个技术方案，它们的产品产量、质量、投资、成本等各方面都相同，但在时间上有差别，即一个投产早，另一个投产晚；或者，一个投资早，另一个投资晚。在这种情况下，这两个方案的经济效果就会不同，不能简单地进行比较，必须考虑时间因素，采用相等的计算期作为比较基础，才能进行经济效果比较。

另一方面，各种技术方案由于受到外界的技术、经济等各种因素的限制，在投入的人力、物力、资源和发挥效益的时间上有所差别。例如，有的技术方案建设年限短，有的建设年限长；有的投入运行、生产早，有的晚；有的服务年限长，有的短，等等。可见，当对不同技术方案进行经济比较时，不仅要考虑技术方案所产生的社会产品数量和产值的大小，所消耗和占用的人力、物力和资源数量及其费用的大小，而且还必须考虑这些社会产品和产值以及人力、物力和资源数量及其费用是在什么时间产生、占用和消耗的，以及总共生产、占用和消耗了多长时间。早生产就会早发挥效益，创造的财富就多；晚生产就会晚发挥效益，创造的财富就少。服务年限长，生产的产品就多；服务年限短，生产的产品就少。

5. 直接经济效益与间接经济效益相结合的原则

经济评价除了考虑项目自身的经济效益以外，还要考虑本项目给其他相关项目和部门的发展创造的有利条件及其经济效益。间接效益在经济评价中有时是很重要的，尤其是当间接效益比较高或者直接效益虽然好，但妨碍了其他相关项目或部门的发展及效益的提高时，更有必要考察间接效益，以便得到全面、正确的评价结论。

6. 定量的经济效益与定性的经济效益相结合的原则

由于有用成果有可定量的效果因素和不可定量的效果因素，因此经济效益也有可定量的方面和不可定量的方面。然而，对不可定量效果因素的分析非常重要，即要求在评价时不仅从定量方面衡量其经济效益的高低，而且还要从定性方面分析经济效益的优劣，并使两者有机地结合，以利于正确选择最优方案。

7. 经济效益评价与综合效益评价相结合的原则

经济效益评价是分析经济合理性的，但对技术方案的评价和选优也不能单从经济因素这一方面做出最终结论。在此过程中，还要从社会因素、政治因素、自然资源、生态环境等诸方面进行分析，并以国家政治经济形势和政策要求为依据，针对技术方案自身的技术经济特点，做出综合的效益评价，从而为正确进行决策提供全面的、客观的依据。

习    题

1. 什么是工程经济学？其研究的对象与内容是什么？

2. 什么是技术？什么是经济？两者之间的关系如何？工程经济学为什么十分注重技术与经济的关系？

3. 在工程经济分析时为什么要强调可比条件？应注意哪些可比条件？

4. 从技术与经济既相互促进又相互制约两方面各举一个实例证明。

# 第2章

# 工程经济评价基本要素

#### ※ 【学习要点及目标】

	掌握经济效果的概念，了解经济效果的分类。

	掌握投资的概念和投资的组成。

	掌握固定资产投资的构成，了解固定资产投资的估算方法。

	掌握流动资产的内容及流动资产估算方法。

	掌握成本、经营成本、总成本费用的内涵和组成

	了解各项成本项目的估算。

	理解固定成本与变动成本、机会成本、沉没成本的含义。

	了解各种税费的内容及计算方法。

	了解营业收入、利润的概念和计算方法。

	掌握现金流量的概念和构成，掌握现金流量图的绘制方法。

#### ※ 【核心概念】

经济效果、经济效益、固定资产投资、经营成本、总成本费用、机会成本、固定成本、变动成本、营业税金及附加、企业所得税、营业收入、利润、现金流量等

#### 【引导案例】

某企业准备投资兴建一个工业生产项目，技术方案已经设计完成，现在要考察其在经济上是否能够达到预期的要求，应该采用何种指标进行目标实现程度的考核呢？

工程经济学把工程领域内的经济效果作为研究的核心。以最少的投入取得尽可能多的积极成果或者产出，是各种工程活动追求的经济目标。因此，经济效果及其构成要素是工程技术人员必须掌握的内容。

2.1  经 济 效 果

2.1.1  经济效果的概念

经济效果是指人们为达到一定目的所从事的社会实践活动的成果和劳动消耗的比较。它反映的是社会生产实践活动过程中劳动耗费转化为劳动成果的程度。人们根据不同的评价领域和评价对象，使用“成果与消耗之比”“产出与投入之比”“所得与所费之比”等不同的表述方式描述经济效果。

对上述经济效果概念进行正确理解，应注意以下三个方面。

(1) 成果和劳动消耗相比较是理解经济效果的本质所在。

人们在社会实践中从事各种活动都有一定的目的，都是为了取得一定的效果，在此过程中，会有得有失。在经济活动中，人们会更加注重经济上的得失，对比得与失的差异。因此，经济效果必须强调将成果和劳动消耗联系起来综合考虑的原则，而不能仅使用单独的成果或消耗指标。不将成果与消耗、投入与产出相联系，我们就无法判断其优劣、好坏。

(2) 技术方案实施后的效果有好坏之分。

随着经济活动的进行、技术方案的实施，这些社会实践活动都会取得一定的成果，都会消耗一定的劳动，产生一定的效果。但这个效果不一定是有用的效果，比如因为生产焦炭产生的环境污染就是生产活动的坏的效果，或者叫负效果。经济效益是经济活动中所取得的有效劳动成果与劳动耗费的比较。有效劳动成果是指对社会有用的劳动成果，即被社会所承认和需要的效果。

(3) 经济效果概念中的劳动消耗由三部分组成。

经济效果概念中的劳动耗费，包括生产过程中的直接劳动消耗、劳动占用、间接劳动消耗三部分，即技术方案消耗的全部人力、财力、物力。直接劳动消耗是指技术方案在生产运行中所消耗的原材料、燃料、动力、生产设备等物化劳动消耗以及劳动力等活劳动消耗。劳动占用通常指技术方案为正常进行生产而长期占用的用货币表现的厂房、设备、资金等。间接劳动消耗是指在技术方案实施过程中社会发生的消耗。

在对工程项目进行工程经济分析、评价经济效果时，必然要对经济活动产生的成果和发生的劳动耗费进行考察，以此为依据进行定量经济效果评价。这些组成成果和劳动耗费的基本内容就构成了经济评价的基本经济要素，它们主要由体现投入的投资、成本费用等和体现产出的收入、利润、税金等构成。分析评价人员需要对这些要素进行收集、估算、预测等，这些数据预测或估算的准确程度将直接影响工程项目评价的质量及决策。

2.1.2  经济效果的表示方式

经济效果通常有三种表示方式。

1. 差额表示法

差额表示法是一种用成果与劳动耗费之差表示经济效果大小的方法，表达式为

经济效果 = 成果-劳动耗费(或劳动占用)                 (2-1)

例如利润额、利税额、国民收入、净现值等都是以差额表示法表示的常用的经济效果指标。

2. 比值表示法

比值表示法是一种用成果与劳动耗费之比表示经济效果大小的方法，表达式为

(2-2)

采用比值法表示的指标有劳动生产率、单位产品原材料消耗水平等。

3. 差额-比值表示法

这是一种用差额表示法与比值表示法相结合来表示经济效果大小的方法，表达式为

(2-3)

采用差额-比值法表示的指标有成本利润率、投资收益率等。

2.1.3  经济效果的分类

1. 企业经济效果和国民经济效果

根据受益分析对象不同，可以将经济效果分为企业经济效果和国民经济效果。从企业的利益出发，分析得出的技术方案为企业带来的效果称为企业经济效果。而技术方案对整个国民经济以至整个社会产生的效果称为国民经济效果。

由于分析的角度不同，对同一技术方案的企业经济效果评价结果与国民经济效果评价结果可能会不一致，这就要求不仅要做企业经济效果评价，而且还要分析国民经济效果。对技术方案的取舍应主要取决于国民经济效果评价的结果。

2. 直接经济效果和间接经济效果

直接经济效果是指项目自身直接产生并得到的经济效果。间接经济效果是指由项目引起的，由自身之外的其他项目得到的经济效果。

一个技术方案的采用，除了给实施企业带来直接的经济效果以外，还会对社会其他部门产生间接的经济效果。比如，一个水电站的建设不仅给建设单位带来发电收益、旅游收益，而且给下游带来防洪收益。一般来说，直接经济效果容易判定计量，不容易被忽略。但从全社会角度，则更应强调间接经济效果。

3. 有形经济效果和无形经济效果

有形经济效果是指能用货币计量的经济效果，比如净利润、净现金流量。无形经济效果是指难以用货币计量的经济效果，例如，技术方案被采用后对改善环境污染、保护生态平衡、提高劳动力素质、填补国内空白等方面产生的效益。在技术方案评价中，不仅要重视有形经济效果的评价，还要重视无形经济效果的评价。

2.2  投    资

2.2.1  投资的概念

“投资”一词具有双重含义。

第一，投资是指投资活动，即投资主体为了特定的目的，获取预期收益而施行的一种价值垫付行为。或者说是经济主体为了获取经济利益，向某项计划投入一定量的资源并使资源不断转化为资产的全部经济活动。

这是一种广义上的概念，包括投资主体、投资动机、投资目的、投资形式、投资领域、投入产出效益、投资的过程和行为等诸多因素。

第二，投资是指投入的资金数量，是指投资者为获取预期收益而投入的资金或资源以及其他形式的等值价值量。或者说是为了保证项目投产和生产经营活动的正常进行而投入的活劳动和物化劳动的价值总和，是为了未来收益而预先垫付的资金。

这是工程经济分析的重要经济指标，是一种狭义上的概念。

建设项目投资是指投资主体为了获取预期收益，在选定的建设项目上所需投入的全部资金。生产性建设项目总投资包括建设投资(含固定资产投资、无形资产投资、其他资产投资等)、建设期借款利息和流动资产投资三部分。而非生产性建设项目总投资只有固定资产投资，不包括流动资产投资。建设项目总投资的构成如图2-1所示。

图2-1  建设项目总投资的构成

2.2.2  固定资产投资

固定资产投资是指在建造、购置固定资产等的经济活动中所投入的资金。

固定资产是指企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过二年的，也应当作为固定资产。

在会计学中，固定资产是指企业用于生产商品或提供劳务、出租给他人，或为行政管理目的而持有的，预计使用年限超过一年的具有实物形态的资产。固定资产一般使用年限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态，包括建筑物、机械仪器、运输工具以及其他与生产经营有关的工具、器具和设备等。

固定资产投资由建筑安装工程费、设备工器具购置费、其他费用、预备费和建设期利息等5个部分组成。

1. 建筑安装工程费

建筑安装工程是指各种房屋、建筑物的建造工程和各种设备、装置的安装工程。包括各种房屋建造工程，各种用途设备基础和各种工业窑炉的砌筑工程；为施工而进行的各种准备工作和临时工程以及完工后的清理工作等；铁路、道路的铺设，矿井的开凿及石油管道的架设等；水利工程；防空地下建筑等特殊工程；各种机械设备的安装工程；为测定安装工程质量，对设备进行的试运行工作等。在以上各项工程中投入的资金构成建筑安装工程费，但不包括在安装工程中被安装设备本身的价值。

建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成；分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。

1) 分部分项工程费

分部分项工程费是指各专业工程的分部分项工程应予列支的各项费用。

2) 措施项目费

措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。内容包括安全文明施工费(包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费等)、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费等。

3) 其他项目费

其他项目费包括暂列金额、计日工以及总承包服务费等。

4) 规费

规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括社会保险费(养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费，即“五险”)、住房公积金、工程排污费等。其他应列而未列入的规费，按实际发生计取。

5) 税金

税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额。建筑安装工程费用项目组成如图2-2所示。

图2-2  建筑安装工程费用项目组成

2. 设备工器具购置费

1) 设备购置费

设备工器具购置费是指为建设项目购置或自制的达到固定资产标准的各种国产或进口设备、工具、器具的购置费用。

设备购置费由设备原价加上设备运杂费组成。

(1) 国产设备原价。国产标准设备原价一般是指设备制造商的交货价，或设备供应商订货合同价，它一般根据制造商或供应商的询价、报价或者合同价确定。国产非标准设备原价则需要按照一定的估价方法计算确定。

(2) 进口设备原价。进口设备原价是指进口设备的抵岸价，即抵达买方边境港口或边境车站，且交完关税等税费为止形成的价格。

进口设备有内陆交货、目的地交货和装运港交货三种交货方式。其中，装运港交货方式是我国进口设备采用较多的一种方式，它有三种交货价。

①  FOB(free on board)，也称为离岸价。按离岸价进行的交易，买方负责派船接运货物，卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在装船时越过船舷，风险即由卖方转移至买方。

②  C&F(cost and freight)，成本加运费，又称为CFR或CNF。它指卖方必须支付把货物运至指定目的港所需的开支和运费，但从货物交至船上甲板后，货物的风险、灭失或损坏以及发生事故后造成的额外开支，在货物越过指定港的船舷后，就由卖方转向买方负担，另外要求卖方办理货物的出口结关手续。

③  CIF(cost, insurance and freight)，成本加保险费加运费。按此术语成交，货价的构成因素中包括从装运港至约定目的地港的通常运费和约定的保险费，故卖方除了具有与C&F(CFR)术语的相同的义务以外，还要为买方办理货运保险。

=+++++++++        (2-4)

(3) 设备运杂费。设备运杂费一般由国内运费和装卸费、包装费、设备供销部门的手续费、采购与仓库保管费等组成。

设备运杂费可以按下列公式估算：

设备运杂费 = 设备原价 × 设备运杂费率                   (2-5)

其中，设备运杂费率按有关规定计取。

2) 工具、器具及生产家具购置费

工具、器具及生产家具购置费是指新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、生产家具和备品备件的购置费用。

工具、器具及生产家具购置费可以按下列公式估算：

工具、器具及生产家具购置费 = 设备购置费 × 定额费率           (2-6)

3. 其他费用

其他费用是指在固定资产建造和购置过程中发生的，除了建筑安装工程和设备、工具、器具购置以外的各种应计入固定资产的费用。

固定资产其他费用包括建设管理费、建设用地费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、环境影响评价费、劳动安全卫生评价费、场地准备及临时设施费、引进技术和引进设备其他费、工程保险费、联合试运转费、特殊设备安全监督检验费、市政公用设施费等，为了保证固定资产工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的其他相关费用。

4. 预备费

预备费是指考虑建设期可能发生风险因素而导致建设费用增加而事先预计的建设费用增加额。按照风险因素的性质划分，预备费包括基本预备费和涨价预备费两部分。

1) 基本预备费

基本预备费是指针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称为工程建设不可预见费。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。

基本预备费按工程费用(即建筑安装工程费和设备工器具购置费之和)和工程建设其他费用两者之和乘以基本预备费的费率计算。

基本预备费 = (工程费用 + 工程建设其他费用) × 基本预备费率        (2-7)

2) 涨价预备费

涨价预备费是对建设工期较长的投资项目，在建设期内可能发生的材料、人工、设备、施工机械等价格上涨，以及费率、利率、汇率等变化，而引起项目投资的增加，需要事先预留的费用，也称为价差预备费或价格变动不可预见费。

涨价预备费一般根据国家规定的投资综合价格指数，以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利法计算。

涨价预备费计算公式为

(2-8)

式中：Pf ——涨价预备费；

It ——第t年投资使用计划额，包括工程费用、工程建设其他费用和基本预备费；

f ——年均投资价格指数；

m ——建设前期年限(从编制估算到开工建设，单位：年)；

n ——建设期年限。

5. 建设期利息

建设期利息是指为工程项目的基本建设而借入、在建设期间内发生的、应计入固定资产的各项贷款的利息。国内银行借款按现行贷款计算，国外贷款利息按协议书或贷款意向书确定的利率计算。建设期借款利息实行复利计算。

建设期贷款根据贷款发放形式的不同，其利息计算公式有所不同。贷款发放形式一般有两种。

1) 贷款总额一次性贷出且利率固定

这种情况下的计算公式为

(2-9)

式中：I——建设期利息；

P——一次性贷款金额；

n——计息期数；

i——计息周期利率。

2) 贷款总额是分年均衡(按比例)发放，利率固定

当总贷款分年均衡发放时，建设期利息的计算可以按当年借款在年中支用考虑，即当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息。计算公式为

(2-10)

式中：Qj ——建设期第j年的利息；

Pj-1 ——建设期第j-1年年末借款本息累计额；

Aj ——建设期第j年贷款额；

i——年利率。

2.2.3  流动资产投资

流动资产投资和固定资产投资相对应，是指投资主体用以获得流动资产的投资，即项目在投产前预先垫付、在投产后生产经营过程中周转使用的资金。

流动资产是指可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者耗用的资产。它由现金、应收及预付款项、存货等组成，也是企业用于购买、储存劳动对象(原材料、燃料、动力等)以及占用在生产过程和流通过程的在产品、产成品等周转资金的投资。流动资产在生产经营过程中经常改变其存在状态，在一定的营业周期内变现或被耗用。

流动资产和固定资产一样，都是生产过程不可缺少的生产要素，两者都要被生产过程长期占用。但从价值周转的角度看，固定资产投资和流动资产投资不同，前者属于长期投资，其价值需要在固定资产长期使用过程中逐渐回收，并且固定资产价值的回收要依赖于流动资产的顺利周转；后者属于短期投资，在一个供产销循环过程中就能完成一次周转。从投资结果来看，固定资产投资的结果形成劳动手段，决定着企业生产什么、如何生产、生产多少；流动资产投资的结果通常是形成劳动对象，流动资产投资的数量及其结构由固定资产投资的规模及其结构所决定。因此固定资产投资和流动资产投资是相互依存、密不可分的。

2.2.4  无形资产投资和其他资产投资

无形资产是指由特定主体所拥有、无一定的形态、不具有实体但可以构成竞争优势或对生产经营发挥作用的非货币性资产。建设投资中，为了购置工业产权、非专利技术、土地使用权等所发生的支出形成无形资产投资。

其他资产投资是指建设投资中除了形成固定资产和无形资产以外的部分，主要包括生产准备费、开办费、租入固定资产改良支出等。按照现行企业所得税制的规定，除了租入固定资产改良支出等可以进行分期摊销以外，其他均应该在发生时或在开业时一次性计入当期费用。

2.2.5  投资估算

投资估算是指在整个投资决策过程中，依据现有的资料和一定的方法，对建设项目的投资额进行的估计。投资估算总额是指从筹建、施工直至建成投产的全部建设费用。

1. 投资估算的作用

投资估算贯穿于整个建设项目投资决策过程之中，投资决策过程可以划分为项目的投资机会研究或项目建议书阶段，初步可行性研究阶段及详细可行性研究阶段，因此投资估算工作也分为相应的三个阶段。不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，对投资估算的要求也各不相同，因此投资估算的准确程度在不同阶段也不同，进而每个阶段投资估算所起的作用也不同。

(1) 项目建议书阶段的投资估算是多方案比选、优化设计、合理确定项目投资的基础，是项目主管部门审批项目建议书的依据之一，并对项目的规划、规模起参考作用，从经济上判断项目是否应列入投资计划。

(2) 项目可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，是正确评价建设项目投资合理性、分析投资效益、为项目决策提供依据的基础。当可行性研究报告被批准之后，其投资估算额就作为建设项目投资的最高限额，不得随意突破。

(3) 项目投资估算对工程设计概算起控制作用，它为设计提供了经济依据和投资限额，设计概算不得突破批准的投资估算额。投资估算一经确定，即成为限额设计的依据，用以对各设计专业实行投资切块分配，作为控制和指导设计的尺度或标准。

(4) 项目投资估算是进行工程设计招标、优选设计方案的依据。

(5) 项目投资估算可以作为项目资金筹措及制订建设贷款计划的依据，建设单位可以根据批准的投资估算额进行资金筹措向银行申请贷款。

2. 投资估算编制的内容

根据国家规定，从满足建设项目投资计划和投资规模的角度，建设项目投资估算包括固定资产投资估算和铺底流动资金估算。但从满足建设项目经济评价的角度，其总投资估算包括固定资产投资估算和流动资金估算。不管从满足哪一个角度进行的投资估算，都需要进行固定资产投资估算和流动资金估算。铺底流动资金的估算是项目总投资估算中流动资金的一部分，它等于项目投产后所需流动资金的30%。根据国家现行规定要求，新建、扩建和技术改造项目，必须将项目建成投资投产后所需的铺底流动资金列入投资计划，铺底流动资金不落实的，国家不予批准立项，银行不予贷款。

3. 固定资产投资中静态投资部分的估算方法

1) 单位生产能力估算法

依据调查的统计资料，利用相近规模的单位生产能力投资乘以建设规模，即得拟建项目投资。其计算公式为

(2-11)

式中：Y1——已建相近规模项目或装置的投资额；

Y2——拟建项目或装置的投资额；

X1——已建相近规模项目或装置的生产能力；

X2——拟建项目或装置的生产能力；

CF ——不同时期、不同地点的定额、单价、费用变更等的综合调整系数。

这种方法把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系，估算结果精确度较差。这种方法主要用于新建项目或装置的估算，十分简便迅速，但要求估价人员掌握大量的同类工程实际投资额的资料，并且评价人员要有丰富的经验。

2) 生产能力指数法

这种方法根据已建成项目的投资额或其设备投资额，估算同类而不同生产规模的项目投资或其设备投资的方法。计算公式为

(2-12)

式中：C1——已建类似项目或装置的投资额；

C2——拟建项目或装置的投资额；

Q1——已建类似项目或装置的生产能力；

Q2——拟建项目或装置的生产能力；

f——不同时期、不同地点的定额、单价、费用变更等的综合调整系数；

n——生产规模指数(0≤n≤1)。

正常情况下，0≤n≤1。在不同生产率水平的国家和不同性质的项目中，n的取值是不相同的。比如化工项目美国取n = 0.6，英国取n = 0.66，日本取n = 0.7。若已建类似项目或装置的规模和拟建项目或装置的规模相差不大，生产规模比值为0.5～2，则指数n的取值近似为1。

若已建类似项目或装置与拟建项目或装置的规模相差不大于50倍，且拟建项目规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则n取值为0.6～0.7。若是靠增加相同规格设备的数量达到时，则n的取值为0.8～0.9。

采用这种方法的特点是计算简单、速度快，但要求类似工程的资料可靠，条件与拟建项目基本相同，否则误差就会增大。

例2-1 已知建设年产30万吨乙烯装置的投资额为60 000万元，现拟建年产70万吨乙烯的装置，工程条件与上述装置类似，试估算该装置的投资额(生产能力指数n = 0.6，f = 1.2)。

根据公式，则有

3) 系数估算法

系数估算法也称为因子估算法，它是以拟建项目的主体工程费或主要设备购置费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数估算项目的静态投资的方法。这种方法简单易行，但是精度较低，一般用于项目建议书阶段。系数估算法的种类很多，在我国国内常用的方法有设备系数法和主体专业系数法，朗格系数法是世界银行贷款项目投资估算常用的方法。

(1) 设备系数法。以拟建项目的设备购置费为基数，根据已建成的同类项目的建筑安装费和其他工程费等与设备价值的百分比，求出拟建项目建筑安装工程费和其他工程费，进而求出项目的静态投资。

其计算公式如下：

(2-13)

式中：C——拟建项目的静态投资；

E——拟建项目根据当时当地价格计算的设备购置费；

P1, P2, P3,…——已建项目中建筑安装工程费及其他工程费等与设备购置费的比例；

f1, f2, f3,…——因为时间因素引起的定额、价格、费用标准等变化的综合调整系数；

I——拟建项目的其他费用。

(2) 主体专业系数法。以拟建项目中投资比重较大，并与生产能力直接相关的工艺设备投资为基数，根据已建同类项目的有关统计资料，计算出拟建项目各专业工程(总图、土建、采暖、给排水、管道、电气、自控等)与工艺设备投资的百分比，以此为据求出拟建项目各专业投资，然后加总即为拟建项目的静态投资。其计算公式为

(2-14)

式中：P1', P2', P3',…——已建项目中各专业工程费用与工艺设备投资的比重。

其他符号同设备系数法公式。

(3) 朗格系数法。这种方法是以设备购置费为基数，乘以适当系数来推算项目的静态投资。这种方法在国内不常见，是世界银行贷款项目投资估算常采用的方法。该方法的基本原理是将项目建设中的总成本费用中的直接成本和间接成本分别计算，再合为项目的静态投资。其计算公式为

(2-15)

式中：Ki——管线、仪表、建筑物等项费用的估算系数；

Kc——管理费、合同费、应急费等间接费在内的总估算系数。

其他符号同设备系数法公式。

静态投资与设备购置费之比为朗格系数KL。即

(2-16)

由于受区域自然地理条件、经济地理条件、气候条件、建设规模等因素的影响，应用朗格系数法进行工程项目或装置估价的精度仍然不高。尽管如此，由于朗格系数法以设备费为计算基础，而设备费用在一项工程中所占的比重对于石油、石化、化工工程而言占45%～55%，占一半左右，同时一项工程中每台设备所含有的管道、电气、自控仪表、绝热、油漆、建筑等，都有一定的规律，所以，只要对各种不同类型工程的朗格系数掌握得准确，估算精度仍然较高。朗格系数法估算误差为10%～15%。

朗格系数包含的内容见表2-1。

表2-1  朗格系数

| 项 目 |  | 固体流程 | 固流流程 | 流体流程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 朗格系数KL |  | 3.1 | 3.63 | 4.74 |
| 内容 | ①包括基础、设备、绝热、油漆及设备安装费 | E × 1.43 |  |  |
|  | ②包括上述在内和配管工程费 | ① × 1.1 | ① × 1.25 | ① × 1.6 |
|  | ③装置直接费 | ② × 1.5 |  |  |
|  | ④包括上述在内和间接费，总费用C | ③ × 1.31 | ③ × 1.35 | ③ × 1.38 |

4) 比例估算法

根据统计资料，先求出已有同类企业主要设备投资占全厂建设投资的比例，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，即可按比例求出拟建项目的建设投资。其表达式为

(2-17)

式中：I——拟建项目的建设投资；

K——主要设备投资占拟建项目投资的比例；

n——设备种类数；

Qi——第i种设备的数量；

Pi——第i种设备的单价(到厂价格)。

5) 指标估算法

指标估算法是把建设项目划分为建筑工程、设备安装工程、设备购置费及其他基本建设费等费用项目或单位工程，再根据各种具体的投资估算指标，进行各项费用项目或单位工程投资的估算，在此基础上，可以汇总成每个单项工程的投资。

使用指标估算法，应注意以下事项。

① 使用估算指标法应根据不同地区、年代而进行调整。因为地区、年代不同，设备与材料的价格均有差异，调整方法可以以主要材料消耗量或“工程量”为计算依据；也可以按不同的工程项目的“万元工料消耗定额”而定不同的系数。在有关部门颁布有定额或材料价差系数(物价指数)时，可以据其调整。

② 使用估算指标法进行投资估算绝不能生搬硬套，必须对工艺流程、定额、价格及费用标准进行分析，经过实事求是的调整与换算后，才能提高其精确度。

4. 流动资金的估算方法

流动资金是指生产经营性项目投产后，为了进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料，支付工资及其他经营费用等所需的周转资金。流动资金估算一般采用分项详细估算法，个别情况或者小型项目可以采用扩大指标法。

1) 扩大指标估算法

扩大指标估算法是一种简化的流动资金估算方法，一般可以参照同类企业流动资金占销售收入、经营成本的比例，或者单位产量占用流动资金的数额估算。虽然扩大指标估算法简便易行，但是准确度不高，一般适用于项目建议书阶段的流动资金估算。

2) 分项详细估算法

分项详细估算法是根据周转额与周转速度之间的关系，对流动资产和流动负债主要构成要素，即存货、现金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等项内容分项进行估算，加总后得出项目所需的流动资金数额，是国际上通行的流动资金估算方法。计算公式为

(2-18)

(2-19)

(1) 流动资产由应收账款、预付账款、存货和现金四部分组成。

① 应收账款。

(2-20)

其中

(2-21)

存货、现金、应收账款和应付账款的最低周转天数，参照类似企业的平均周转天数并结合项目特点确定，或按部门(行业)规定计算。

② 预付账款。

(2-22)

③ 存货。存货主要由外购原材料、外购燃料、在产品和产成品构成。相关费用的计算公式如下：

(2-23)

(2-24)

(2-25)

(2-26)

(2-27)

④ 现金。计算公式如下：

(2-28)

其中，年其他费用 = 制造费用 + 管理费用 + 销售费用-以上3项费用中所含的工资及福利费、折旧费、维简费、摊销费、修理费。

(2) 流动负债主要由应付账款和预收账款构成。

① 应付账款。计算公式如下：

(2-29)

② 预收账款。计算公式如下：

(2-30)

(3) 估算流动资金应注意的问题。

① 在采用分项详细估算法时，应根据项目实际情况分别确定现金、应收账款、存货和应付账款的最低周转天数，并考虑一定的保险系数。因为最低周转天数减少，将增加周转次数从而减少流动资金需用量。因此，必须切合实际地选用最低周转天数。对于存货中的外购原材料和燃料，要区分品种和来源，考虑运输方式和运输距离，以及占用流动资金的比例大小等因素确定。

② 在不同生产负荷下的流动资金，应按不同生产负荷所需的各项费用金额，分别按上述的计算公式进行估算，而不能直接按照100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得。

③ 流动资金属于长期性(永久性)流动资产，流动资金的筹措可以通过长期负债和资本金的方式解决。流动资金一般要求在投产前一年开始筹措，为了简化计算，可以规定在投产的第一年开始按生产负荷安排流动资金需用量。其借款部分按全年计算利息，流动资金利息应计入生产期间财务费用，项目计算期末收回全部流动资金(不含利息)。

2.3  成    本

成本费用是企业为生产商品和提供劳务等所耗费的物化劳动、活劳动中必要劳动的价值的货币表现，是商品价值的重要组成部分。成本费用是补偿生产耗费的尺度，是企业计算盈亏、进行决策的重要依据。

事实上，成本费用的含义非常广泛，不同的情形下需要使用不同的成本费用概念。在本节中，我们将讨论在经济评价过程中所需要用到的一些主要成本费用概念。

### 2.3.1  总成本

总成本也称为会计成本，是广义上的总成本，由生产成本(制造成本)和期间费用组成。

1. 生产成本

生产成本又称为制造成本，是生产单位为生产产品或提供劳务而发生的各项生产费用，包括各项直接支出和制造费用。

直接支出包括直接材料(原材料、辅助材料、备品备件、燃料及动力等)、直接工资(生产人员的工资、补贴)、其他直接支出(例如福利费)。

制造费用是指企业内的分厂、车间为组织和管理生产所发生的各项费用，包括分厂、车间管理人员工资、折旧费、维修费、修理费及其他制造费用(办公费、差旅费、劳保费等)。

2. 期间费用

期间费用是指不能直接归属于某个特定产品成本的费用。它是随着时间推移而发生的与当期产品的管理和产品销售直接相关，而与产品的产量、产品的制造过程无直接关系，即容易确定其发生的期间，而难以判别其所应归属的产品，因此不能列入产品制造成本，而在发生的当期从损益中扣除。期间费用包括销售费用、管理费用和财务费用。

1) 销售费用

销售费用(营业费用)是企业为销售产品和提供劳务而发生的各项费用。具体包括应由企业负担的运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费、销售佣金、委托代销手续费、广告费、租赁费和销售服务费用，专设销售机构人员工资、福利费、差旅费、办公费、折旧费、修理费、材料消耗、低值易耗品摊销及其他费用。在工程经济评价中，销售费用一般由销售部门(营业部门)人员工资及福利费、销售机构固定资产折旧、修理费以及其他销售费用等四项组成。

2) 管理费用

管理费用是企业管理和组织生产经营活动所发生的各项费用。管理费用包括的内容较多，主要由公司经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、住房公积金、董事会费、咨询费、审计费、诉讼费、税金、土地使用费、土地损失补偿费、技术转让费、矿产资源补偿费、研究与开发费、无形资产及其他资产摊销费、坏账损失、业务招待费以及其他费用等组成。为了简化起见，在工程经济评价中，管理费用一般由行政管理人员工资及福利费、管理机构固定资产折旧、修理费以及其他管理费用等四项组成。

3) 财务费用

财务费用是企业为进行资金筹集等理财活动而发生的各项费用。财务费用主要包括利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费和其他因资金而发生的费用。

2.3.2  经营成本

经营成本是工程经济学项目评价中所使用的特定概念，经营成本涉及产品生产及销售、企业管理过程中的物料、人力和能源的投入费用，它反映企业生产和管理水平，同类企业的经营成本具有很强的可比性。

作为项目运营期的主要现金流出，其构成和估算可以采取下式表达：

(2-31)

式(2-31)中，其他费用是指从制造费用、管理费用和销售费用中扣除了折旧费、摊销费、维简费、修理费、工资及福利费以后的剩余部分。

2.3.3  固定成本与变动成本

在一定条件下，成本总额的变动与特定业务量之间有着一定的依存关系，这种关系通常称为成本习性或称为成本性态。

固定成本是指其总额在一定时期和一定业务量范围内不随业务量发生任何变动的那部分成本。属于固定成本的主要有折旧费、保险费、管理人员工资、办公费等。单位固定成本将随产量的增加而逐渐变小。

变动成本是指其总额随着业务量成正比例变动的那部分成本。直接材料、直接人工等都属于变动成本，但产品单位成本中的直接材料、直接人工将保持不变。

有些成本虽然也随业务量的变动而变动，但是不成正比例变动，这类成本称为混合成本。混合成本按其与业务量的关系又可以分为半变动成本和半固定成本。

(1) 半变动成本。它通常有一个初始量，类似于固定成本，在这个初始量的基础上随产量的增长而增长，又类似于变动成本。

(2) 半固定成本。这类成本随产量的变化而呈阶梯形增长，产量在一定的限度内，这种成本不变。当产量增长到一定的限度后，这种成本就跳跃到一个新水平。

2.3.4  机会成本

机会成本是指决策过程中面临多项选择，当中被放弃而价值最高的选择，又称为替代性成本。

利用机会成本概念进行经济分析的前提条件是：资源是稀缺的；资源具有多种用途；资源已经得到充分利用；资源可以自由流动。

在稀缺性的世界中选择一种东西意味着放弃其他东西。一项选择的机会成本，也就是所放弃的物品或劳务的价值。

机会成本所指的机会必须是决策者可以选择的项目，若不是决策者可以选择的项目则不属于决策者的机会。例如，某农民只会养猪和养鸡，那么养牛就不会是该农民的机会。

放弃的机会中收益最高的项目才是机会成本，即机会成本不是放弃项目的收益总和。例如，某农民只能在养猪、养鸡和养牛中择一从事，若三者的收益关系为养牛＞养猪＞养鸡，则养猪和养鸡的机会成本皆为养牛，而养牛的机会成本仅为养猪。

2.3.5  沉没成本

沉没成本是指由于过去的决策已经发生了的，而不能由现在或将来的任何决策改变的成本。

沉没成本是一种历史成本，对现有决策而言是不可控成本，不会影响当前行为或未来决策。从这个意义上说，在投资决策时应排除沉没成本的干扰。

2.3.6  成本费用估算

1. 外购原材料、燃料动力成本的估算

原材料、燃料动力成本是总成本费用的重要组成部分，其计算公式如下：

(2-32)

式(2-32)中，全年产量可以根据测定的设计生产能力和生产负荷加以确定，单位产品原材料、燃料动力成本是依据原材料、燃料动力消耗定额及单价确定的。工业项目生产所需要的原材料、燃料动力种类繁多，在进行项目评估时，可以根据具体情况，选取耗用量较大的、主要的原材料为估算对象(耗用量小的可以合并列入“其他原材料”估算)，依据国家有关规定和经验数据估算原材料成本。需要注意的是，原材料成本中，包含采购原材料时所支付的增值税进项税额，外购燃料动力成本也是如此。

2. 工资及福利费的估算

工资及福利费包括在制造成本、管理费用和销售费用之中。

工资既可以按项目定员数乘以人均年工资数计算，也可以按照不同的工资级别对职工进行划分，分别估算同一级别职工的工资，然后再加以汇总。一般可以分为五个级别，即高级管理人员、中级管理人员、一般管理人员、技术工人和一般工人等。若有国外的技术和管理人员，则要单独列出。

职工福利费主要用于职工的医药费、医务经费、职工生活困难补助以及按国家规定开支的其他职工福利支出，不包括职工福利设施的支出。一般可以按照职工工资总额的14%计提。

3. 折旧费的估算

所谓折旧，就是固定资产在使用过程中，通过逐渐损耗(包括有形损耗和无形损耗)而转移到产品成本或商品流通费中的那部分价值。

计提折旧是企业回收其固定资产投资的一种手段。按照国家规定的折旧制度，企业把已经发生的资本性支出转移到产品成本费用中去，然后通过产品的销售，逐步回收初始的投资费用。

结合我国的企业管理水平，可以将企业固定资产分为三大部分，22类，按大类实行分类折旧。在进行工程项目经济评价时，既可以分类计算折旧，也可以采用综合折旧率计算折旧。我国现行固定资产折旧方法，一般采用平均年限法、工作量法、双倍余额递减法和年数总和法，其中，双倍余额递减法和年数总和法属于加速折旧法。

1) 平均年限法

平均年限法亦称为直线法，即根据固定资产的原值、预计的净残值率和折旧年限计算折旧。计算公式如下：

(2-33)

例2-2 某企业2012年12月31日购置一台设备，价值200 000元，估计使用年限为8年，预计净残值率为5%，按平均年限法计提折旧，则该设备年折旧率和年折旧额计算如下：

2) 工作量法

工作量法是指按实际工作量计提固定资产折旧额的一种方法。通常适用于那些在使用期间负担程度差异很大，提供的经济效益很不均衡的固定资产。计算公式如下：

(2-34)

工作量可以按照固定资产使用特点，选择工作小时、行驶里程、工作台班等确定。

例2-3 某企业一辆汽车的原值为400 000元，预计净残值率为5%，预计行驶里程为500 000 km。2013年实际行驶里程为45 000 km，则该汽车2013年应提的折旧额计算如下：

3) 双倍余额递减法

双倍余额递减法是在不考虑净残值情况下，按双倍的平均年限法折旧率乘以固定资产期初折余价值，从而确定当期应提折旧的方法。计算公式如下：

(2-35)

实行双倍余额递减法的固定资产，应当在其折旧年限到期前两年内，将固定资产折余价值扣除预计净残值后的净额平均摊销。

例2-4 某个机械设备的资产原值为50万元，折旧年限为5年，预计净残值率为4%，按双倍余额递减法计提折旧，则该设备各年折旧额计算如表2-2所示。

表2-2  采用双倍余额递减法计算的各年折旧额                   单位：元

| 年 份 | 期初折余价值 | 年折旧率 | 年折旧额 | 累计折旧 | 期末折余价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 000 | 40/% | 200 000 | 200 000 | 300 000 |
| 2 | 300 000 | 40/% | 120 000 | 320 000 | 180 000 |
| 3 | 180 000 | 40/% | 72 000 | 392 000 | 108 000 |
| 4 | 108 000 |  | 44 000 | 436 000 | 64 000 |
| 5 | 64 000 |  | 44 000 | 480 000 | 20 000 |

4) 年数总和法

年数总和法是以固定资产原值扣除预计净残值后的余额作为计提折旧的基础，按照逐年递减的折旧率计提折旧的一种方法。其折旧率计算公式为

(2-36)

例2-5 如果例2-4中设备按年数总和法计提折旧，那么该设备各年折旧额计算如表2-3所示。

表2-3  采用年数总和法计算的各年折旧额                 单位：元

| 年 份 | 原值-净残值 | 折旧年限 | 折 旧 率 | 折 旧 额 | 累计折旧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 480 000 | 5 | 5/15 | 160 000 | 160 000 |
| 2 | 480 000 | 5 | 4/15 | 128 000 | 288 000 |
| 3 | 480 000 | 5 | 3/15 | 96 000 | 384 000 |
| 4 | 480 000 | 5 | 2/15 | 64 000 | 448 000 |
| 5 | 480 000 | 5 | 1/15 | 32 000 | 480 000 |

4. 修理费的估算

修理费也包括在制造成本、管理费用和销售费用之中。进行项目经济评估时，可以单独计算修理费。修理费包括大修理费用和中小修理费用。

在项目评估时，一般无法确定修理费具体发生的时间和金额，一般是按照折旧费的一定百分比计算。该百分比可以参照同行业经验数据，结合固定资产特点和管理水平加以确定。

5. 维简费的估算

维简费是指采掘、采伐工业按生产产品数量(采矿按每吨原矿产量，林区按每立方米原木产量)提取的固定资产更新的技术改造资金，即维持简单再生产的资金。

企业的维简费直接计入成本，其计算方法和折旧费相同。

6. 摊销费的估算

摊销费是指使用寿命有限的无形资产和长期待摊费用在一定期限内分期摊销的费用。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不应摊销，应当于期末测试其是否发生减值。

企业选择的无形资产摊销方法，应当反映与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式。无法可靠确定预期实现方式的，应当采用直线法摊销。

长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用不能全部计入当年损益，应当在以后年度内分期摊销，具体包括租入固定资产的改良支出及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。长期待摊费用的摊销应当采用直线法。

7. 其他费用的估算

其他费用是指在制造费用、管理费用、财务费用和销售费用中扣除工资及福利费、修理费、折旧费、维简费、摊销费、利息支出后的费用。

在项目评估中，其他费用一般是根据总成本费用中前6项(外购原材料燃料动力成本、工资及福利费、折旧费、修理费、维简费及摊销费)之和的一定比例计算的，其比例应按照同类企业的经验数据加以确定。

2.4  税    金

税收是以实现国家公共财政职能为目的，基于政治权力和法律规定，由政府专门机构向居民和非居民就其财产或特定行为实施强制、非罚与不直接偿还的金钱或实物课征，是一种财政收入的形式。国家依据法律法规对有纳税义务的单位和个人征收的这种财政资金就是税金。税金对于纳税义务人来说，是一项必须负担的支出和费用，对纳税人投资项目的经济效果产生影响。

我国现行税制按课税对象的不同性质，可以分为商品(货物)和劳务税类、所得税类、财产和行为税类、资源税和环境保护税类、特定目的税类五大类。

2.4.1  商品(货物)和劳务税类

商品(货物)和劳务税类包括增值税、消费税和关税。

1. 增值税

增值税是以商品和劳务在流转过程中产生的增值额作为征税对象而征收的一种流转税。按照《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定，增值税是对在我国境内销售货物或者加工、修理修配劳务(以下简称劳务)、销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人，就其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产(以下统称应税销售行为)的增值额和货物进口金额为计税依据而课征的一种流转税。

增值税的税率分别为13%、9%、6%和零税率。同时，针对特定的货物或特定的纳税人发生应税销售行为，使用增值税征收率确定应纳增值税额。

增值税的计税方法，包括一般计税方法、简易计税方法和扣缴计税方法。从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。在实际当中，商品新增价值或附加值在生产和流通过程中是很难准确计算的。因此，中国也采用国际上的普遍采用的税款抵扣的办法，即一般计税方法。

1) 一般计税方法

一般纳税人发生应税销售行为适用一般计税方法计税。其计算公式为

(2-37)

销项税额是纳税人销售货物或者应税劳务，按照销售额和规定的税率计算并向购买方收取的增值税额，其计算公式为

(2-38)

在一般销售方式下，销售额是指纳税人发生应税销售行为时收取的全部价款和价外费用。特别需要强调的是，尽管销项税额也是销售方向购买方收取的，但是由于增值税采用价外计税方式，用不含增值税(以下简称不含税)价作为计税依据，因此销售额中不包括向购买方收取的销项税额。

价外费用是指价外收取的各种性质的收费，但下列项目不包括在内。

(1) 受托加工应征消费税的消费品所代收代缴的消费税。

(2) 同时符合以下条件的代垫运输费用：①承运部门的运输费用发票开具给购买方的。②纳税人将该项发票转交给购买方的。

(3) 同时符合以下条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费：①由国务院或者财政部批准设立的政府性基金，由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费。②收取时开具省级以上财政部门印制的财政票据。③所收款项全额上缴财政。

(4) 以委托方名义开具发票代委托方收取的款项。

(5) 销售货物的同时代办保险等而向购买方收取的保险费，以及向购买方收取的代购买方缴纳的车辆购置税、车辆牌照费。

凡随同应税销售行为向购买方收取的价外费用，无论其会计制度如何核算，均应并入销售额计算应纳税额。应当注意，根据国家税务总局的规定，对增值税一般纳税人(包括纳税人自己或代其他部门)向购买方收取的价外费用和逾期包装物押金，应视为含税收入，在征税时应换算成不含税收入再并入销售额。

进项税额是指纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产所支付或者负担的增值税税额。进项税额是与销项税额相对应的另一个概念。在开具增值税专用发票的情况下，它们之间的对应关系是，销售方收取的销项税额，就是购买方支付的进项税额。增值税的核心就是用纳税人收取的销项税额抵扣其支付的进项税额，其余额为纳税人实际应缴纳的增值税税额。

然而，并不是纳税人支付的所有进项税额都可以从销项税额中抵扣。为了体现增值税的配比原则，即购进项目金额与发生应税销售行为的销售额之间应有配比性，当纳税人购进的货物、劳务、服务、无形资产、不动产行为是用于简易计税方法计税项目、免税项目或用于集体福利、个人消费等情况时，其支付的进项税额就不能从销项税额中抵扣。增值税法律法规对不能抵扣进项税额的项目作了严格的规定，如果违反规定，随意抵扣进项税额就将以逃避缴纳税款论处。进项税额能否从销项税额中抵扣，相关规定的篇幅较多，详情请参阅《中华人民共和国增值税暂行条例》和《国务院关于做好全面推开营改增试点工作的通知》。

例2-6  某生产企业为增值税一般纳税人，适用增值税率13%，2020年6月份的有关生产经营业务如下。

① 销售A产品给某商场，开具增值税专用发票，取得不含税销售额160万元。另开具普通发票，取得销售A产品的送货运输费收入8.72万元。

② 销售B产品，开具普通发票，取得含税销售额65.54万元。

③ 购进货物取得增值税专用发票，注明支付的货款135万元，进项税额17.55万元。另外支付购货运输费用6万元，取得运输公司开具的普通发票。

则该企业当月应交增值税额计算如下：

当期销项税额 = 160 × 13% + 8.72/(1 + 9%) × 9% + 65.54/(1 + 13%) × 13% = 29.06(万元)

当期进项税额 = 17.55(万元)

当期应交增值税额 = 29.06-17.55 = 11.51(万元)

2) 简易计税方法

小规模纳税人发生应税销售行为适用简易计税方法计税。简易计税方法的公式为

(2-39)

3) 扣缴计税方法

境外单位或者个人在境内发生应税行为，在境内未设有经营机构的，以购买方为增值税扣缴义务人。财政部和国家税务总局另有规定的除外。

扣缴义务人按照下列公式计算应扣缴税额：

(2-40)

在工程经济分析中，增值税虽然是价外税，但是也可以包含在营业税金及附加中。在这种情形下，产出物的价格中包含销项税额，即销售收入为含税收入。投入物的价格中包含进项税额，即直接材料成本为含税成本。当然，增值税也可以独立于营业税金及附加之外。此时，投入物和产出物的价格中均不包含增值税，增值税额、进项税额、销项税额应当单独作为现金流量进行确认，以便正确确定流动资金等相关项目的金额。

#### 2. 消费税

消费税是指对消费品和特定的消费行为按流转额征收的一种商品税。从广义上看，消费税应对所有消费品包括生活必需品和日用品普遍课税。但从征收实践上看，消费税主要指对特定消费品或特定消费行为等课税。消费税主要以消费品为课税对象，属于间接税，税收随价格转嫁给消费者负担，消费者是税款的实际负担者。消费税的征收具有较强的选择性，是国家贯彻消费政策、引导消费结构从而引导产业结构的重要手段，因此在保证国家财政收入、体现国家经济政策等方面具有十分重要的意义。

现行消费税的征收范围主要包括烟、酒、高档化妆品、贵重首饰及珠宝玉石、鞭炮焰火、成品油、小汽车、摩托车、高尔夫球及球具、高档手表、游艇、木制一次性筷子、实木地板、电池、涂料等税目，有的税目还进一步划分为若干子目。

应税消费品的生产和销售是消费税征收的主要环节，因为在一般情况下，消费税具有单一环节征税的特点，对于大多数消费税应税商品而言，在生产销售环节征税以后，流通环节不再缴纳消费税。纳税人生产应税消费品，除了直接对外销售应征收消费税以外，例如将生产的应税消费品换取生产资料、消费资料、投资入股、偿还债务以及用于继续生产应税消费品以外的其他方面都应缴纳消费税。

经国务院批准，自1995年1月1日起，金银首饰消费税由生产销售环节征收改为零售环节征收。改在零售环节征收消费税的金银首饰仅限于金基、银基合金首饰以及金、银和金基、银基合金的镶嵌首饰，进口环节暂不征收，零售环节适用税率为5%，在纳税人销售金银首饰、钻石及钻石饰品时征收。其计税依据是不含增值税的销售额。

与其他消费税应税商品不同的是，卷烟除了在生产销售环节征收消费税以外，还在批发环节征收一次。

直接对外销售应纳消费税实行从价定率、从量定额、从价定率和从量定额复合计算等三种方法计算应纳税额。应纳税额计算公式为

(2-41)

其中，销售额为纳税人销售应税消费品向购买方收取的全部价款和价外费用，不包括向购买方收取的增值税款。

#### 3. 关税

关税是依法对进出境货物、物品征收的一种税。关税的征税对象是准许进出境的货物和物品。货物是指贸易性商品。物品是指入境旅客随身携带的行李物品、个人邮递物品、各种运输工具上的服务人员携带进口的自用物品、馈赠物品以及其他方式进境的个人物品。

关税的征税基础是关税完税价格。进口货物的完税价格包括货物的货价、货物运抵我国境内输入地点起卸前的运输及其相关费用、保险费。进口货物完税价格的确定方法大致可以划分为两类：一类是以进口货物的成交价格为基础进行调整，从而确定进口货物完税价格的估价方法；另一类则是在进口货物的成交价格不符合规定条件或者成交价格不能确定的情况下，海关用以审查确定进口货物完税价格的估价方法。出口货物的完税价格，由海关以该货物的成交价格为基础审查确定，并且应当包括货物运至我国境内输出地点装载前的运输及其相关费用、保险费。

关税应税额的计算公式为

或

或

(2-42)

2.4.2  所得税类

所得税类包括企业所得税、个人所得税、土地增值税，主要是在国民收入形成后，对生产经营者的利润和个人的纯收入发挥调节作用。

1. 企业所得税

企业所得税是指对中华人民共和国境内的企业(居民企业及非居民企业)和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种税。

居民企业，是指依法在中国境内成立，或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业。这里的企业包括国有企业、集体企业、私营企业、联营企业、股份制企业、外商投资企业、外国企业以及有生产、经营所得和其他所得的其他组织。

居民企业应就来源于中国境内、境外的所得作为征税对象。所得包括销售货物所得，提供劳务所得，转让财产所得，股息、红利等权益性投资所得，利息所得，租金所得，特许权使用费所得，接受捐赠所得和其他所得。

非居民企业，是指依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。

非居民企业在中国境内设立机构、场所的，应当就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得，以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得，缴纳企业所得税。非居民企业在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的，应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。

企业所得税的基本税率为25%，适用于居民企业和在中国境内设有机构、场所且所得与机构、场所有关联的非居民企业。低税率为20%，适用于在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的非居民企业，但实际征税时适用10%的税率。

企业应纳所得税额计算公式为

(2-43)

1) 应纳税所得额的确定

企业每一纳税年度的收入总额，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额，为应纳税所得额。

(1) 收入总额。企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入，为收入总额。包括销售货物收入，提供劳务收入，转让财产收入，股息、红利等权益性投资收益，利息收入，租金收入，特许权使用费收入，接受捐赠收入，其他收入。

(2) 不征税收入。收入总额中的下列收入为不征税收入：财政拨款，依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金，国务院规定的其他不征税收入。

(3) 免税收入。企业的下列收入为免税收入：①国债利息收入。②符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益。③在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益。但不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足12个月取得的投资收益。④符合条件的非营利组织的收入。

(4) 各项扣除。企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。

合理的支出，是指符合生产经营活动常规，应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出。

① 成本，是指企业在生产经营活动中发生的销售成本、销货成本、业务支出以及其他耗费。

② 费用，是指企业在生产经营活动中发生的销售费用、管理费用和财务费用，已经计入成本的有关费用除外。

③ 税金，是指企业发生的除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加。

④	损失，是指企业在生产经营活动中发生的固定资产和存货的盘亏、毁损、报废损失，转让财产损失，呆账损失，坏账损失，自然灾害等不可抗力因素造成的损失以及其他损失。企业发生的损失，减除责任人赔偿和保险赔款后的余额，依照国务院财政、税务主管部门的规定扣除。企业已经作为损失处理的资产，在以后纳税年度又全部收回或者部分收回时，应当计入当期收入。

其他支出，是指除成本、费用、税金、损失外，企业在生产经营活动中发生的与生产经营活动有关的、合理的支出。

2) 应纳税所得额与利润总额

应纳税所得额与利润总额是两个不同的概念，但又有着一定的联系。应纳税所得额是一个税收概念，是根据企业所得税法按照一定的标准确定的、纳税人在一个时期内的计税所得，是企业所得税的计税依据。利润总额则是一个会计概念，它反映的是企业一定时期内生产经营的财务成果。两者都是对所得的界定，但企业所得税的界定规则与会计准则的界定规则存在着差异，表现出不同的结果。但是，差异是少量的，共同点是占大部分的，所以，可以对利润总额进行一定的调整，从而形成应纳税所得额。

在工程项目的经济分析中，在一般情况下，可以认为各项扣除金额等于总成本费用加营业税金及附加。工程项目中也没有不征税收入和免税收入，这时的利润总额就等于应纳税所得额。

#### 2. 土地增值税

土地增值税是对有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权，取得增值收入的单位和个人征收的一种税。征收土地增值税增强了政府对房地产开发和交易市场的调控，有利于抑制炒买炒卖土地获取暴利的行为，也增加了国家财政收入。

土地增值税是指转让国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物并取得收入的单位和个人，以转让所取得的收入包括货币收入、实物收入和其他收入为计税依据向国家缴纳的一种税赋，不包括以继承、赠与方式无偿转让房地产的行为。

土地增值税是以转让房地产取得的收入，减除法定扣除项目金额后的增值额作为计税依据，并按照四级超率累进税率进行征收。

纳税人转让房地产取得的应税收入(不含增值税)应包括转让房地产的全部价款及有关的经济收益。从收入的形式来看，包括货币收入、实物收入和其他收入。

依据税法规定，在计算土地增值税的增值额时，准予从房地产转让收入额中减除下列相关项目金额。

(1) 取得土地使用权所支付的金额，是指纳税人为取得土地使用权所支付的地价款和按国家统一规定交纳的有关费用。

(2) 房地产开发成本。房地产开发成本是指纳税人房地产开发项目实际发生的成本，包括土地的征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费、开发间接费用等。

(3) 房地产开发费用。房地产开发费用是指与房地产开发项目有关的销售费用、管理费用和财务费用。根据现行财务会计制度的规定，这三项费用作为期间费用，直接计入当期损益，不按成本核算对象进行分摊。故作为土地增值税扣除项目的房地产开发费用，不按纳税人房地产开发项目实际发生的费用进行扣除，而按《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》的标准进行扣除。

(4) 与转让房地产有关的税金。与转让房地产有关的税金，是指在转让房地产时缴纳的城市维护建设税、印花税。因转让房地产缴纳的教育费附加，也可视同税金予以扣除。

(5) 财政部确定的其他扣除项目。对从事房地产开发的纳税人，允许按取得土地使用权所支付的金额和房地产开发成本之和，加计20%的扣除。需要特别指出的是，此条优惠只适用于从事房地产开发的纳税人，除此之外的其他纳税人不适用。

(6) 旧房及建筑物的评估价格。纳税人转让旧房的，应按房屋及建筑物的评估价格、取得土地使用权所支付的地价款或岀让金，按国家统一规定缴纳的有关费用和转让环节缴纳的税金作为扣除项目金额计征土地增值税。对取得土地使用权时未支付地价款或不能提供已支付的地价款凭据的，在计征土地增值税时不允许扣除。

计算土地增值税税额，可以按增值额乘以适用的最高税率减去扣除项目金额乘以对应的速算扣除系数这种简便方法进行计算，具体公式如下：

(2-44)

土地增值税税率如表2-4所示。

表2-4  土地增值税税率

| 级数 | 计税依据 | 适用税率 | 速算扣除系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值额未超过扣除项目金额50%的部分 | 30% | 0 |
| 2 | 增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分 | 40% | 5% |
| 3 | 增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分 | 50% | 15% |
| 4 | 增值额超过扣除项目金额200%的部分 | 60% | 35% |

2.4.3  财产和行为税类

1. 房产税

房产税是以房屋为征税对象，按房屋的计税余值或租金收入为计税依据，向产权所有人征收的一种财产税。

房产税的计税依据有两种：①从价计征的，其计税依据为房产原值一次减去10%～30%后的余值，从价计征10%～30%的具体减除幅度由省、自治区、直辖市人民政府确定；②从租计征的，以房产租金收入为计税依据。

房产税税率采用比例税率。从价计征的，年税率为1.2%；从租计征的，年税率为12%。自2008年3月1日起，对个人出租住房，不区分用途，均按4%的税率征收房产税。对企事业单位、社会团体以及其他组织按市场价格向个人出租用于居住的住房，减按4%的税率征收房产税。

#### 2. 车船税

车船税是指在中华人民共和国境内的车辆、船舶的所有人或者管理人按照《中华人民共和国车船税法》应缴纳的一种税。

车船税采用定额税率，即对征税的车船规定单位固定税额。车船税通常采用代收代缴方式，从事机动车交通事故责任强制保险业务的保险机构为机动车车船税的扣缴义务人。

#### 3. 印花税

印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。

在中华人民共和国境内书立、领受《中华人民共和国印花税法》所列举凭证的单位和个人，都是印花税的纳税义务人，应当按照规定缴纳印花税。具体有立合同人、立据人、立账簿人、领受人、使用人。

印花税的税目，指《中华人民共和国印花税法》明确规定的应当纳税的项目，它具体划定了印花税的征税范围。一般来说，列入税目的就要征税，未列入税目的就不征税。印花税共有13个税目：购销合同，加工承揽合同，建设工程勘察设计合同，建筑安装工程承包合同，财产租赁合同，货物运输合同，仓储保管合同，借款合同，财产保险合同，技术合同，产权转移书据，营业账簿，权利、许可证照。

印花税根据不同征税项目，分别实行从价计征和从量计征两种征收方式。

4. 契税

契税是以在中华人民共和国境内转移土地、房屋权属为征税对象，向产权承受人征收的一种财产税。应缴税范围包括国有土地使用权出让、土地使用权转让、房屋买卖、房屋赠与、房屋互换等。

契税的计税依据为不动产的价格。契税实行3%～5%的幅度税率，各省、自治区、直辖市人民政府可以在3%～5%的幅度税率规定范围内，按照该地区的实际情况决定。自2010年10月1日起，对个人购买90平方米及以下且属家庭唯一住房的普通住房，减按1%的税率征收契税。

契税应纳税额的计算公式为

(2-45)

2.4.4  资源税和环境保护税类

#### 1. 资源税

资源税是对在我国领域和管辖的其他海域开发应税资源的单位和个人课征的一种税，属于对自然资源开发课税的范畴。

资源税的计税依据为应税产品的销售额或销售量，各税目的征税对象包括原矿、精矿等。资源税适用从价计征为主、从量计征为辅的征税方式。根据《资源税税目税率表》的规定，地热、砂石、矿泉水和天然卤水可以采用从价计征或从量计征的方式，其他应税产品统一适用从价定率征收的方式。

资源税范围限定如下

(1) 能源矿产。包括：①原油，指专门开采的天然原油，不包括人造石油。②天然气、页岩气、天然气水合物。③煤，包括原煤和以未税原煤加工的洗选煤。④煤成(层)气。⑤铀、钍。⑥油页岩、油砂、天然沥青、石煤。⑦地热。

(2) 金属矿产。包括：①黑色金属。②有色金属。

(3) 非金属矿产。包括：①矿物类。②岩石类。③宝玉石类。

(4) 水气矿产。包括：①二氧化碳气、硫化氢气、氦气、氡气。②矿泉水。

(5) 盐。包括：①钠盐、钾盐、镁盐、锂盐。②天然卤水。③海盐。

资源税的应纳税额，按照从价定率或者从量定额的办法，分别以应税产品的销售额乘以纳税人具体适用的比例税率或者以应税产品的销售数量乘以纳税人具体适用的定额税率计算。计算公式为

(2-46)

或

#### 2. 环境保护税

环境保护税是对在我国领域以及管辖的其他海域直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者征收的一种税，其立法目的是保护和改善环境，减少污染物排放，推进生态文明建设。环境保护税是我国首个明确以环境保护为目标的独立型环境税税种，有利于解决排污费制度存在的执法刚性不足等问题，有利于提高纳税人环保意识和强化企业治污减排责任。

环境保护税税目包括大气污染物、水污染物、固体废物和噪声四大类。

环境保护税采用定额税率，其中，对应税大气污染物和水污染物规定了幅度定额税率，具体适用税额的确定和调整由省、自治区、直辖市人民政府统筹考虑本地区环境承载能力、污染物排放现状和经济社会生态发展目标要求，在规定的税额幅度内提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

应税污染物的计税依据，按照下列方法确定：①应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；②应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；③应税固体废物按照固体废物的排放量确定；④应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。

3. 城镇土地使用税

城镇土地使用税是以国有土地为征税对象，对拥有土地使用权的单位和个人征收的一种税。征收城镇土地使用税有利于促进土地的合理使用，调节土地级差收入，也有利于筹集地方财政资金。

城镇土地使用税采用定额税率，即采用有幅度的差别税额。按大、中、小城市和县城、建制镇、工矿区分别规定每平方米城镇土地使用税年应纳税额。城镇土地使用税每平方米年税额标准具体规定如下：大城市为l.5～30元；中等城市为1.2～24元；小城市为0.9～18元；县城、建制镇、工矿区为0.6～12元。

城镇土地使用税根据实际使用土地的面积，按税法规定的单位税额交纳。其计算公式如下：

应纳城镇土地使用税额 = 应税土地的实际占用面积 × 适用单位税额     (2-47)

2.4.5  特定目的税类

1. 城市维护建设税

城市维护建设税是我国为了加强城市的维护建设，扩大和稳定城市维护建设资金的来源，而对从事工商经营，缴纳增值税、消费税的单位和个人征收的一种附加税。

城市维护建设税是以纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额为计税依据征收的一种税，纳税环节确定在纳税人缴纳的增值税、消费税的环节上，从商品生产到消费流转过程中只要发生增值税、消费税的当中一种税的纳税行为，就要以这种税为依据计算缴纳城市维护建设税。

城市维护建设税是根据城市维护建设资金的不同层次的需要而设计的，实行分区域的差别比例税率，即按纳税人所在城市、县城或镇等不同的行政区域分别规定不同的比例税率。具体规定如下：

(1)	纳税人所在地在市区的，税率为7%。这里称的“市”是指国务院批准市建制的城市，“市区”是指省人民政府批准的市辖区(含市郊)的区域范围。

(2)	纳税人所在地在县城、镇的税率为5%。这里所称的“县城、镇”是指省人民政府批准的县城、县属镇(区级镇)，县城、县属镇的范围按县人民政府批准的城镇区域范围。

(3)	纳税人所在地不在市区、县城、县属镇的，税率为1%。

城市维护建设税应纳税额的计算比较简单，其计算公式为

应纳税额 = (实际缴纳的增值税 + 实际缴纳的消费税) × 适用税率      (2-48)

2. 车辆购置税

车辆购置税是以在中国境内购置规定车辆为课税对象、在特定的环节向车辆购置者征收的一种税。

车辆购置税以列举的车辆作为征税对象，未列举的车辆不纳税。其征税范围包括汽车、有轨电车、汽车挂车、排气量超过150毫升的摩托车。

车辆购置税实行统一比例税率，税率为10%。应纳税额的计算公式为

应纳税额 = 计税依据 × 税率                          (2-49)

计税依据为应税车辆的计税价格，按照下列规定确定：①自2020年6月1日起，纳税人购置应税车辆，以发票电子信息中的不含增值税价作为计税价格。②纳税人进口自用应税车辆的计税价格，为关税完税价格加上关税和消费税。③纳税人自产自用应税车辆的计税价格，按照纳税人生产的同类应税车辆(即车辆配置序列号相同的车辆)的销售价格确定，不包括增值税税款；没有同类应税车辆销售价格的，按照组成计税价格确定。组成计税价格计算公式为：组成计税价格 = 成本 × (l + 成本利润率)。属于应征消费税的应税车辆，其组成计税价格中应加计消费税税额。④纳税人以受赠、获奖或者其他方式取得自用应税车辆的计税价格，按照购置应税车辆时相关凭证载明的价格确定，不包括增值税税款。无法提供相关凭证的，参照同类应税车辆市场平均交易价格确定其计税价格。原车辆所有人为车辆生产或者销售企业，未开具机动车销售统一发票的，按照车辆生产或者销售同类应税车辆的销售价格确定应税车辆的计税价格。无同类应税车辆销售价格的，按照组成计税价格确定应税车辆的计税价格。

3. 耕地占用税

耕地占用税是对占用耕地建房或从事其他非农业建设的单位和个人，就其实际占用的耕地面积征收的一种税，它属于对特定土地资源占用课税。

耕地占用税的征税范围包括纳税人占用耕地建设建筑物、构筑物或者从事非农业建设的国家所有和集体所有的耕地。

所称耕地，是指用于种植农作物的土地，包括菜地、园地。其中，园地包括花圃、苗圃、茶园、果园、桑园和其他种植经济林木的土地。

占用鱼塘及其他农用土地建房或从事其他非农业建设，也视同占用耕地，必须依法征收耕地占用税。占用已开发从事种植、养殖的滩涂、草场、水面和林地等从事非农业建设，由省、自治区、直辖市本着有利于保护土地资源和生态平衡的原则，结合具体情况确定是否征收耕地占用税。

耕地占用税以纳税人实际占用的耕地面积为计税依据，按照规定的适用税额一次性征收。耕地占用税的税额规定如下：①人均耕地不超过1亩的地区(以县、自治县、不设区的市、市辖区为单位，下同)，每平方米为10元至50元；②人均耕地超过1亩但不超过2亩的地区，每平方米为8元至40元；③人均耕地超过2亩但不超过3亩的地区，每平方米为6元至30元；④人均耕地超过3亩的地区，每平方米为5元至25元。

4. 船舶吨税

船舶吨税是根据船舶运载量课征的一个税种。自中华人民共和国境外港口进入境内港口的船舶(以下简称应税船舶)，应当缴纳船舶吨税(以下简称吨税)。

吨税设置优惠税率和普通税率。中华人民共和国国籍的应税船舶，船籍国(地区)与中华人民共和国签订含有相互给予船舶税费最惠国待遇条款的条约或者协定的应税船舶，适用优惠税率。其他应税船舶，适用普通税率。

吨税按照船舶净吨位和吨税执照期限征收。吨税的应纳税额按照船舶净吨位乘以适用税率计算，计算公式为

应纳税额 = 船舶净吨位 × 定额税率                   (2-50)

5. 烟叶税

烟叶税是以纳税人收购烟叶的收购金额为计税依据征收的一种税。

烟叶税的征税范围包括晾晒烟叶、烤烟叶。烟叶税的计税依据为纳税人收购烟叶实际支付的价款总额。烟叶税实行比例税率，税率为20%。

烟叶税的应纳税额按照纳税人收购烟叶实际支付的价款总额乘以税率计算，计算公式为

应纳税额 = 实际支付价款 × 税率                     (2-51)

纳税人收购烟叶实际支付的价款总额包括纳税人支付给烟叶生产销售单位和个人的烟叶收购价款和价外补贴。其中，价外补贴统一按烟叶收购价款的10%计算。

2.5  营业收入与利润

2.5.1  营业收入

营业收入是指企业在从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等日常经营业务过程中所形成的经济利益的总流入。营业收入是企业补偿生产经营耗费的资金来源，是企业的主要经营成果，是企业取得利润的重要保障。

营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。主营业务收入是指企业经常性的、主要业务所产生的收入。例如制造业的销售产品、半成品和提供工业性劳务作业的收入等。主营业务收入在企业收入中所占的比重较大，它对企业的经济效益有着举足轻重的影响。其他业务收入是指除了上述主营业务收入之外的其他业务的收入。

营业收入的计算公式如下：

营业收入 = 主营业务收入 + 其他业务收入

或            营业收入 = 产品销售量(或服务量) × 产品单价(或服务单价)           (2-52)

主副产品(或不同等级产品)的销售收入应全部计入营业收入，所提供的不同类型服务收入也应计入营业收入。

2.5.2  利润

1. 会计利润

会计利润是指企业在一定会计期间的经营成果。会计利润包括收入减去费用后的净额、直接计入当期利润的利得和损失等。会计利润按其构成的不同层次可以划分为营业利润、利润总额和净利润。会计利润是衡量企业优劣的一种重要标志，往往是评价企业管理层业绩的一项重要指标，也是投资者等财务报告使用者进行决策时的重要参考。

会计利润的计算公式如下：

营业利润 = 营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用

- 财务费用 - 资产减值损失 + 公允价值变动收益 + 投资收益        (2-53)

利润总额 = 营业利润 + 营业外收入 - 营业外支出                 (2-54)

净利润 = 利润总额 - 所得税费用                       (2-55)

2. 经济利润

经济利润等于总收入减去总成本的差额。而总成本既包括显性成本也包括隐性成本。因此，经济学中的利润概念与会计利润也不一样。

隐性成本是指稀缺资源投入任何一种用途中所能得到的正常的收入，如果在某种用途上使用经济资源所得的收入还抵不上这种资源正常的收入，该厂商就会将这部分资源转向其他用途以便获得更高的报酬。因此，西方经济学中的隐性成本又被称为正常利润。将会计利润再减去隐性成本，就是经济学中的利润概念，即经济利润。企业所追求的利润就是最大的经济利润。可见正常利润相当于中等的或平均的利润，它是生产某种产品所必须付出的代价。因为如果生产某种产品连正常或平均的利润都得不到，资源就会转移到其他用途中去，该产品就不可能被生产出来。而经济利润相当于超额利润，即总收益超过机会成本的部分。

经济利润可以为正、负或零。在西方经济学中经济利润对资源配置和重新配置具有重要意义。如果某个行业存在着正的经济利润，就意味着该行业内企业的总收益超过了机会成本，生产资源的所有者将要把资源从其他行业转入这个行业中。因为他们在该行业中可能获得的收益，超过该资源的其他用途。反之，如果一个行业的经济利润为负，那么生产资源将要从该行业退出。经济利润是资源配置和重新配置的信号。正的经济利润是资源进入某个行业的信号。负的经济利润是资源从某个行业撤出的信号。只有经济利润为零时，企业才没有进入某个行业或从中退出的动机。

2.6  现 金 流 量

2.6.1  现金流量的概念

现金流量(cash flow)是指特定经济系统一定时期内的现金的流入和流出的数量。流入系统的现金称为现金流入，通常用CI表示，例如销售商品收到的现金、借款取得的现金等都是现金流入。流出系统的现金称为现金流出，通常用CO表示，例如购买原材料支付的现金、偿债支付的现金等都是现金流出。同一时间点上现金流入与现金流出之间的差额称为净现金流量(net cash flow，NCF)，NCF = CI - CO。

特定经济系统实现的净利润与现金流量，都是其经营成果，都是分析、评价经济效果的主要指标。但是，在工程经济评价中，我们更加侧重于利用现金流量进行经济效果的分析评价，其原因主要有以下几点。

(1) 在项目的整个投资有效年限内，净利润总计与现金流量总计是相等的。因此，可以用现金流量替代净利润进行经济效果的评价。

(2) 净利润在很大的程度上受人为因素的影响，而现金流量不受人为因素的影响，比较客观。

(3) 现金流量比净利润更能反映企业的盈利质量，现金流量状况决定企业的生存能力。

(4) 现金流量决定价值创造。

2.6.2  项目现金流量的基本构成

项目在其经济寿命期的不同阶段，现金流量的基本构成不同。项目的经济寿命期也称为项目计算期，是指投资项目从投资建设开始到最终清理结束整个过程的全部时间，包括建设期和运营期两个阶段。建设期是指项目从资金正式投入开始到项目建成投产为止所需要的时间。运营期又包括投产期和达产期两个阶段。投产期是指项目投入生产，但生产能力尚未达到设计生产能力时的过渡阶段。达产期是指生产运营达到了设计生产能力后的时期。

项目在其计算期的各阶段，经营活动的主要内容也有所不同。在建设期，主要是进行各项固定资产的建设，现金流量主要表现为各种形式的建设投资。在运营期，项目主要进行供产销等活动，会取得收入，也会发生各项经营耗费。在项目终结时，会回收固定资产的残余价值，回收垫支的流动资金。项目各阶段现金流量的一般构成如下。

#### 1. 项目建设期现金流量

项目建设期现金流量的计算公式如下：

净现金流量 = - (固定资产投资 + 无形资产投资 + 其他资产投资 + 流动资金投资)  (2-56)

#### 2. 项目投产期现金流量

项目投产期现金流量的计算公式如下：

(2-57)

#### 3. 项目达产期现金流量

项目达产期现金流量的计算公式如下：

(2-58)

#### 4. 项目终结期现金流量

项目终结期现金流量的计算公式如下：

(2-59)

2.6.3  现金流量图

现金流量图是一种反映经济系统资金运动状态的图形，即把经济系统的现金流量绘入一个时间坐标图中，表示出各现金流入、流出与相应时间的对应关系。运用现金流量图，就可全面、形象、直观地表达经济系统的资金运动状态。

现金流量图包括三个要素：大小、流向、时间点。其中大小表示现金流的数额；流向指现金的流动方向，即流入或流出；时间点是指现金流入或现金流出所发生的时间。

现金流量图(见图2-3)的作图方法和规则如下。

图2-3  现金流量图

(1) 横轴表示时间轴，将横轴分为n等份，注意第n-1期的终点和第n期的始点是重合的。每一等份代表一个时间单位，可以是年、半年、季、月或天。

(2) 与横轴垂直向下的箭头代表现金流出，与横轴垂直向上的箭头代表现金流入，箭头的长短与金额的大小成比例。

(3) 代表现金流量的箭头与时间轴的交点即表示该现金流量发生的时间。

由此可知，要正确绘制现金流量图，必须把握好现金流量的三要素。另外，现金流量图与立脚点有关，从借款人角度出发和从贷款人角度出发所绘现金流量图不同。

本 章 小 结

经济效果是工程经济学研究的核心问题。经济效果是指人们为了达到一定的目的所从事的社会实践活动的成果和劳动消耗的比较。它反映的是社会生产实践活动过程中劳动耗费转化为劳动成果的程度。要对投资方案的经济效果进行评价，需要了解投资、成本、税金、营业收入等经济效果的基本构成要素，借助具体的经济效果评价指标对投资方案的经济效果做出评价。

投资是指投资者为了获取预期收益而投入的资金或资源以及其他形式的等值价值量，主要包括固定资产投资、无形资产投资、其他资产投资和流动资金投资。成本是企业为生产商品和提供劳务等所发生的耗费，按照不同的归集对象，这些耗费可以分为生产成本和期间费用。税金是企业必须负担的一项支出和费用，对纳税人投资项目的经济效果产生影响。按照我国现行税收征管办法及企业会计准则，不同的税费体现在成本费用中的方式也有所不同，有独立体现的增值税和企业所得税，有在营业税金及附加中的营业税、消费税、关税、土地增值税、资源税、城市维护建设税等，也有在管理费用中的房产税、车船税、印花税，等等。营业收入是企业补偿生产经营耗费的资金来源，是投资项目取得的成果。

现金流量是指特定经济系统在一定的时期内的现金的流入和流出的数量。现金流量是工程经济学中表达经济效果最重要的指标，现金流量是建立在经济效果构成基本要素的基础上的。因此，需要在全面理解投资与资产、成本、税金、收入利润等的基础上，正确确定经济系统的现金流量。

习    题

一、单选题

1. 投资估算从费用构成来讲，涉及(    )阶段所需的全部费用。

A．从设计到施工					B．从筹建到施工

C．从设计到竣工投产   			D．从筹建到竣工

2. 拟建某项目，已知该行业设备投资占总投资比例高达60%，则适宜采用的投资估算方法是(    )。

A．生产能力指数法				B．指标估算法

C．资金周转率法					D．比例估算法

3. 拟新建一个有5000个床位的综合性医院，已知同类型医院的投资为6000元/床，则采用的估算方法应该是(    )。

A．生产能力指数法				B．指标估算法

C．资金周转率法					D．比例估算法

4. 拟建一个日产4万吨的某化工产品的生产线，已知该地区去年已经建成的日产2万吨类似产品的工厂的投资额为10亿元，进行该项目投资估算时应该采用(    )方法。

A．资金周转率法					B．生产能力指数法

C．比例估算法					D．指标估算法

5. 可行性研究阶段投资估算的允许误差率为(    )。

A．大于±30%		B．±30%以内	C．±20%以内	D．±10%以内

#### 二、多选题

1. 在项目总投资中，动态投资部分有(    )。

A．工程费用		B．建设期利息	C．基本预备费	D．涨价预备费

E．工程建设其他费用

2. 建设工程项目静态投资包括(    )。

A．基本预备费	B．设备购置费	C．涨价预备费	D．建设期贷款利息

E．因为工程量变更所增加的工程造价

3. 在下列各项中，属于工程项目建设投资的有(    )。

A．建设期利息			B．工程建设其他费		C．预备费

D．流动资产投资			E．设备及工器具购置费

4. 工程造价基本构成包括(    )。

A．用于购买工程项目所含各种设备的费用

B．用于建筑施工和安装施工所需支出的费用

C．用于委托工程勘察设计应支付的费用

D．用于购置土地所需的费用

E．用于运营单位自身进行项目筹建和项目管理所花费的费用

5. 下列属于固定资产的是(    )。

A．建筑材料				B．房屋及建筑物			C．大型机器设备

D．办公用品				E．管线

6. 固定资产的特点有(    )。

A．具有不可移动性		B．使用期限长

C．单位价值较高			D．在使用过程中价值量基本不变

E．在使用过程中保持原有实物形态不变

#### 三、计算题

1．某企业2013年12月31日购置数控机床，价值3600万元，估计使用年限为15年，预计净残值率为3%，试分别用平均年限法、年数总和法和双倍余额递减法计算该设备每年应提的折旧额。

2．某工业企业为一般纳税人，2013年5月发生以下业务。

(1) 采用交款提货方式销售货物一批，并开具增值税专用发票，发票注明销售额为85万元，增值税额为14.45万元。

(2) 采用赊销方式销售货物一批，开具普通发票，发票金额为52.65万元。

(3) 本月购进货物，增值税专用发票上注明材料款为60万元，进项税额为10.2万元，同时从运输部门取得的增值税专用发票上注明的运费为3万元，增值税额0.33万元。

请计算该企业当月应缴纳增值税额。

3．某企业于2013年1月1日创立，2013年度生产经营情况如下。

(1) 本年投产产品全部完工销售，全年取得销售收入40 000万元(按不含增值税价格计算，企业适用的增值税率为13%)。货款及增值税销项税额已收妥。

(2) 全年采购原材料、燃料、动力等共计20 000万元(按不含增值税价格计算，原材料、燃料、动力适用13%的增值税率)，这些原材料、燃料、动力均已投入产品生产，年末无结余。货款及增值税进项税额已付。

(3) 全年计提的薪酬共计6000万元，已经支付和缴存。

(4) 企业各类固定资产全年共计提折旧3000万元。

(5) 企业各类固定资产全年共发生修理维护费500万元，款项已经支付。

(6) 企业年度内除了薪酬、折旧、修理之外的管理费用共计3400万元，款项已经支付。

(7) 企业年度内除了薪酬、折旧、修理之外的销售费用共计1200万元，款项已经支付。

(8) 企业年度内除了薪酬、折旧、修理之外的制造费用共计2100万元，款项已经支付。

(9) 企业年度内应支付的借款利息为1800万元，款项已经支付。

(10) 企业适用的城建税税率为7%，教育费附加为5%(其中2%为地方教育费附加)，所得税税率为25%。各项税费经过计算确定后已经缴付。

除了上述各项成本费用和税费以外，企业无其他成本费用和税费，所得税无纳税调整事项。

请根据以上内容计算企业2013年度的净利润和营业净现金流量。