# 第1章

# 建设工程法规基础知识

※ 【学习目标】

##### 第1章案例答案

1. 了解建设工程法规的基本概念；

2. 熟悉建设工程法律关系；

3. 掌握建设工程程序法规；

4. 熟悉建设工程法规责任。

#### ※ 【思政目标】

通过学习本章最后的课堂思政案例，加强学生对工程建设法规基础知识的认识，加强学生诚信守法意识的培养和宣传，让学生在学习知识的同时树立良好的法律意识。

#### ※ 【教学要求】

| 本章要点 | 掌握层次 | 相关知识点 |
| --- | --- | --- |
| 建设工程法律概述 | 1.了解建设工程法规的概念和调整对象； 2.了解建设工程法规的特性； 3.掌握建设工程法规体系 | 建设工程法规概述的相关内容 |
| 建设工程法律关系 | 1.了解建设工程法律关系的概念与特征； 2.掌握建设工程法律关系的构成要素； 3.熟悉建设工程法律、行政法规和相关法律的关系； 4.掌握建设工程法律关系的产生、变更和终止 | 建设工程法律关系应用 |
| 建设工程程序 | 1.了解建设工程程序的概念和内容； 2.掌握建设工程的阶段划分及其内容 | 建设工程程序基本内容 |
| 建设工程法规责任 | 1.了解法律责任的概念与特征； 2.熟悉建设工程法律责任的分类及承担方式 | 建设工程法规责任相关内容 |

#### ※ 【项目案例导入】

产生：A向B借款1 000元，双方约定无利息。

变更：A还B 500元，因为A的还款行为，导致A实际欠B的金额为500元，所以这个借贷法律关系的内容就发生了变化。

消灭：A把剩余的500元再还给B，因为A的还款行为，所以A和B之间再无借贷关系。

【问题导入】

A和B之间因为借款而产生了一个怎样的法律关系？并根据这个案例谈谈建设工程法律关系的产生、变更和终止。

## 1.1  建设工程法规概述

### 1.1.1  建设工程法规的概念和调整对象

#### 1. 建设工程法规的相关定义

建设工程法规是指由国家立法机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间，在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律法规的统称。建设工程法规体现了国家对城乡建设、市政及社会公用事业等各项建设活动进行组织、管理、协调的方针、政策和基本原则。

#### 2. 建设工程法规的调整对象

建设工程法规的调整对象，是在建设活动中所发生的各种社会关系。它包括建设活动中所发生的行政管理关系、经济协作关系以及相关的民事关系。

1)	建设活动中的行政管理关系

建设活动与国家的经济发展、人们的生命财产安全、社会的文明进步息息相关，国家对此必须进行全面严格的管理。当国家及其建设行政主管部门在对建设活动进行管理时，就会与建设单位(业主)、设计单位、施工单位、建筑材料和设备的生产供应单位及建设监理等中介服务单位产生管理与被管理关系。在法制社会里，这种关系当然要由相应的建设法规来规范、调整。

2)	建设活动中的经济协作关系

建设工程是非常复杂的活动，由众多单位和人员协同参与、共同完成。因此，在建设活动中存在着大量的寻求合作伙伴和相互协作的问题，在这些协作过程中所产生的权利和义务关系，也应由建设法规加以规范、调整。

3)	建设活动中的民事关系

在建设活动中，会涉及土地征用、房屋拆迁、从业人员及相关人员的人身财产安全、财产及相关权利的转让等涉及公民个人的权利问题。由此而产生的国家、单位和公民之间的民事权利与义务关系，应由建设法规中的有关法律规定及民法等相关法律予以规范和调整。

以上三种社会关系都是在从事建设活动时形成的，它们与其他活动中所形成的社会关系既有相同之处，又有其自身的特点。因此，不能完全用一般的法律规范来调整，而必须由建设法规来加以规范、调整，这已经成为各国法律界的共识。

### 1.1.2  建设工程法规的特性

建设工程法规作为调整建设业管理和建设协作所发生的社会关系的法律规范，除具备一般法律的基本特征外，还具有行政隶属性、经济性、政策性、技术性等特征。

#### 1. 行政隶属性

这是建设工程法规区别于其他法律的主要特征，这一特征决定了建设工程法规必然采取直接体现行政权力活动的调整方法，即以行政指令为主的方法调整建设业法律关系。

#### 2. 经济性

建设工程法规的经济性既包括财产性，也包括其与生产、分配、交换、消费的关联性，如施工、工程监理、房地产开发等活动都可以直接为社会创造财富，其经济性特征非常显著。

#### 3. 政策性

建设工程法规体现着国家的建设政策，因此具有政策性的特征。

#### 4. 技术性

建设工程法规的技术性特征十分明显，主要表现在建设活动是一项技术性强、安全性要求高的生产活动。建设法规的制定，直接或间接地约束了工程建设各方的行为，保证了建设产品的质量和人民生命财产的安全。

##### 工程建设法规体系

### 1.1.3  建设工程法规体系

#### 1. 建设法规体系的概念

建设法规体系，是指把已经制定和需要制定的建设法律、建设行政法
规和建设部门规章衔接起来，形成一个相互联系、相互补充、相互协调的完整统一的框架结构。就广义的建设法规体系而言，体系中还应包括地方性建设法规和建设规章。

建设法规体系是国家法律体系的重要组成部分。它必须与国家的宪法和相关法律保持一致，但它又相对独立、自成体系。它覆盖了建设活动的各个行业、各个领域以及建设工程的全过程，使建设活动的各个方面都有法可依。同时，它还注重与纵向不同层次法规之间的相互衔接和横向同层次法规之间的配套和协调，防止不同法规之间出现立法重复、矛盾和抵触。

#### 2. 建设法规体系的构成

所谓法规体系的构成，就是指法规体系采取的结构形式。建设法规体系是由很多不同层次的法规组成的，它的结构形式有宝塔形和梯形两种。宝塔形结构形式是指先制定一部基本法律，将该领域内业务可能涉及的所有问题都在该法中作出规定，然后再分别制定不同层次的专项法律、行政法规、部门规章，对一个个具体问题作出补充规定。梯形结构是指不设立基本法律，而以若干并列的专项法律组成法规体系的最顶层，然后对每部专项法律再配置相应的不同层次的行政法规和部门规章作为补充，形成若干相互联系而又相对独立的小体系。我国建设法规体系采用的是梯形结构。

##### 建设法规
体系的构成

目前，根据《中华人民共和国立法法》有关立法权限的规定，我国建设法规体系由五个层次组成。

(1)	建设法律，指由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的属于国务院建设行政主管部门主管业务范围的各项法律。它们是建设法规体系的核心和基础。

(2)	建设行政法规，指由国务院制定颁行的属于建设行政主管部门主管业务范围的各项法规。

(3)	建设部门规章，指由国务院建设行政主管部门或其与国务院其他相关部门联合制定颁行的法规。

(4)	地方性建设法规，指由省、自治区、直辖市人民代表大会及其常务委员会制定颁行的；或经其批准颁行的由下级人民代表大会或常务委员会制定的建设方面的法规。

##### 建设工程法规相关规范及依据

(5)	地方建设规章，指由省、自治区、直辖市人民政府制定颁行的；或经其批准颁行的由其所辖城市人民政府制定的建设方面的规章。

其中，建设法律的法律效力最高，越往下法律效力越低。法律效力低的建设法规不得与比其法律效力高的建设法规相抵触，否则，其相应规定将视为无效。

#### 3. 建设法规的法律地位

这里所说的法律地位，是指建设法规在整个法律体系中所处的位置，建设法规应属于某一个部门法及其所处的层次。

建设法规调整的三种社会关系中，对于建设活动中的行政管理关系，主要用行政手段加以调整；对于建设活动中的经济协作关系，主要采用行政手段、经济手段、民事手段相结合的方式加以调整；对于建设活动中的民事关系，则主要采用民事手段加以调整。这表明，建设法规调整的社会关系是多方面的，而其运用的调整手段也是综合的，很难将其明确划归于某一法律部门。但就其主要法律规范的性质来看，它主要还是属于行政法和经济法的范畴。

需要指出的是，建设活动还会涉及许许多多的事物以及复杂社会关系。如工程建设与环境保护、文物保护、自然风景保护的关系；工程建设与土地、水源、矿产、森林等自然资源的关系；工程建设与地震、洪涝等自然灾害的关系；工程建设与招投标活动、标准化设计的关系等。在我国，已颁行了大量有关环境和自然资源保护、自然灾害防御等的法律法规。它们所调整的范围很广，当然不一定全都属于建设法规，但它们又都与工程建设有关，人们在从事建设工程活动时都必须严格遵守它们的相关规定，所以，我们称之为与建设工程相关的法律。这些相关的法律所属的法律部门则更多。

## 1.2  建设工程法律关系

### 1.2.1  建设工程法律关系的概念与特征

#### 1. 建设工程法律关系的概念

法律关系是指由法律规范所确认和调整的、人与人或人与社会之间的权利和义务关系。建设工程法律关系是法律关系的一种，它是由建设法规所确认和调整的，在建设行业管理和建设活动过程中所产生的具有相关权利义务的社会关系，如建设工程承包合同关系。

#### 2. 建设工程法律关系的特征

(1)	建设工程法律关系不是单一的，而是带有明显的综合性。建设工程法律规范是由建设行政法律、建设工程民事法律和建设技术法规构成的。这三种法律规范在调整建设活动中是相互作用、综合运用的。

(2)	建设工程法律关系是涉及面广、内容复杂的权利和义务关系。

(3)	建设工程法律关系的主要内容是受国家计划制约的建设管理、建设协作过程中形成的权利和义务关系。

(4)	建设行政法律关系决定、制约、影响着计划因素的协作关系。建设领域的法律调整以行政管理法律规范为主。建设民事法律规范调整建设领域活动是由建设行政法律关系决定的，并受其制约。如建设单位与设计单位签订的勘察设计合同，在执行过程中，因国家法律认可的国家建设计划变更或解除，则建设单位的合同也要相应地变更或解除。

### 1.2.2  建设工程法律关系的构成要素

建设工程法律关系由建设工程法律关系主体、建设工程法律关系客体和建设工程法律关系内容三个要素构成。

#### 1. 建设工程法律关系主体

建设工程法律关系主体是指参加建筑业活动，受建设法律规范调整，在法律上享受权利或者承担义务的当事人。其主要有自然人、法人和其他组织，包括国家机关、建设单位、承包单位、相关中介组织、金融机构及公民个人等。

1)	国家机关

(1)	国家权力机关。国家权力机关是指全国人民代表大会及其常务委员会和地方各级人民代表大会及其常务委员会。国家权力机关参加建设法律关系的职能是审查批准国家建设计划和国家预决算，制定和颁布建设法律，监督检查国家各级建设法律的执行。

(2)	国家行政机关。国家行政机关是依照国家宪法和法律设立的，依法行使国家行政职权，组织管理国家行政事务的机关，包括国务院及其所属各部、各委、地方各级人民政府及其职能部门。

2)	建设单位

建设单位是指进行工程投资建设的国家机关、企业或事业单位。在我国建筑市场上，建设单位一般被称为业主或甲方。由于建设项目的多样化，作为业主方的社会组织也是种类繁多，有工业企业、商业企业、文化教育部门、医疗卫生单位、国家各机关单位等。

建设单位作为建设活动的权利主体，是从设计任务书批准开始的。任何一个社会组织，当其建设项目设计任务书尚未被批准且建设项目尚未被正式确认时，是不能以权利主体资格参加工程建设的。当建设项目有独立的总体设计并单独列入建设计划，且获得国家批准后，这个社会组织方能成为建设单位，以已经取得的法人资格及自己的名义对外进行经济活动和法律行为。建设单位作为工程的需要方，是建设投资的支配者，也是工程建设的组织者和监督者。

3)	承包单位

承包单位是指有一定生产能力、机械设备、流动资金，具有承包工程建设任务的营业资格并具备相应资质条件，在建筑市场中能够按照业主方的要求，提供不同形态的建筑产品，并最终得到相应工程价款的建筑企业。在我国建筑市场上，承包单位一般被称为建筑企业或乙方；在国际工程承包中通常被称为承包商。按照生产的主要形式，承包单位主要有勘察设计企业、建筑安装施工企业、建筑装饰施工企业，混凝土构配件、非标准预制件等生产企业，商品混凝土供应站，建筑机械租赁单位以及专门提供建筑劳务的企业等。按照主要提供的建筑产品，还可以分为不同的专业，如土建、水电、铁路、冶金、市政工程等专业公司。

4)	中介组织

中介组织是指具有相应的专业服务资质，在建筑市场中受发包方、承包方或政法管理机关的委托，对工程建设进行估算测量、咨询代理、建设监理等高智能服务，并收取服务费用的咨询服务机构和其他建设专业服务中介组织。在市场经济运行中，中介组织作为政府、市场、企业之间联系的纽带，具有政府行政管理不可替代的作用。建筑市场中介组织可分为多种类型，如建筑业协会及其下属的设备安装、机械施工、装饰施工、产品供应商等专业分会，建筑监理协会，为工程建设服务的专业会计师事务所、律师事务所、资产与资信评估机构、公证机构、处理合同纠纷的仲裁调解机构、招标代理机构、工程技术咨询机构、监理公司，质量检查、监督、认证机构以及其他产品的检测、鉴定机构。

5)	金融机构

中国建设银行是我国专门办理工程建设贷款和拨款、管理国家固定资产投资的专业银行。其主要业务范围包括：管理国家工程建设支出预决算；制定工程建设财政管理制度；审批各地区、各部门的工程建设财务计划和清算；经办工业、交通、运输、农垦、畜牧、水产、商业、旅游等企业的工程建设贷款；经办行政事业单位和国家制定的基本建设项目的拨款；办理工程建设单位、地质勘察单位、建筑安装企业、工程建设物资供销企业的收支结算；经办有关固定资产的各项存款；发放技术改造贷款；管理和监督企业的挖潜、革新、改造资金的使用等。

6)	公民个人

公民个人作为建筑市场的主体参与建设活动的领域已经相当广泛，如公民作为注册建筑师、注册建造师、注册造价师、注册监理师、注册房地产估价师以及注册房地产经纪人等参与建筑活动、房地产经营活动。公民个人提供具有个人自主知识产权的软件设计、预/决算软件等，与建设参与单位确立法律关系。建设企业职工同企业单位签订劳动合同时，即可成为建设法律关系主体。

#### 2. 建设工程法律关系客体

建设工程法律关系客体是指参加建设法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。在通常情况下，建设主体都是为了某一客体，彼此才约定一定的权利、义务，从而产生建设工程法律关系，这里双方各自享受的权利、承担的义务所指向的对象，便是建设法律工程关系的客体。

建设工程法律关系的客体分为物、行为和智力成果。

1)	物(包括财)

法律意义上的物是指可人为控制并具有经济价值的生产资料和消费资料。在建设工程法律关系中表现为物的客体一般是建筑材料、机械设备、建筑物或构筑物等有形实体。某个建设项目本身也可以成为建设工程法律关系的客体。财一般是指资金和有价证券。在建设工程法律关系中表现为财的客体主要是指建设资金，如基本建设贷款合同的标的，即一定数量的货币。

2)	行为

法律意义上的行为是指人有意识的活动。在建设工程法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘测设计、施工安装、检查验收等活动。勘测设计合同的标的(客体)，即完成一定的勘测设计任务；建筑工程承包合同的标的，即按期完成一定工程质量要求的施工行为。

3)	智力成果

在法律意义上的智力成果是人类通过脑力活动的成果或智力方面的创作，也称为非物质财富。在建设工程法律关系中，智力成果多种多样，如设计单位提供的具有创造性的设计成果，该设计单位依法可享有专享权，使用单位未经许可不能无偿使用；如个人开发的预/决算软件，开发者对其享有版权(著作权)。

#### 3. 建设工程法律关系内容

建设工程法律关系内容的主体即建设活动的参与者具体享有的权利和应当承担的义务。建设法律关系的内容是建设主体的具体要求，决定着建设法律关系的性质，是连接主体的纽带。如在一个工程合同所确立的法律关系中，发包方的权利是获得符合法律规定和合同约定的完工的工程，其义务是按照约定的时间和数量支付承包方工程款；承包方的权利是按照约定的时间和数量得到工程款，其义务是按照法律的规定和合同的约定完成工程的施工任务。

1)	建设权利

建设权利是指建设工程法律关系主体在法律规定的范围内，根据国家管理要求和自己业务活动的需要，有权进行各种工程建设活动。权利主体可要求其他主体做出一定的行为和抑制一定的行为，以实现自己的工程建设权利。因其他主体的行为而使工程建设权利不能实现时，权利主体有权要求国家机关加以保护并予以制裁。

2)	建设义务

建设义务是指建设工程法律关系主体必须按法律规定或约定应负的责任。工程建设义务和工程建设权利是相互对应的，相应的主体应自觉履行建设义务，义务主体如果不履行或不适当履行，就要承担相应的法律责任。

### 1.2.3  建设法律、行政法规和相关法律的关系

#### 1. 建设法律、行政法规与行政法的关系

建设法律、行政法规在调整建设活动中产生的社会关系时，会形成行政监督管理关系。行政监督管理关系是指国家行政机关或者其正式授权的有关机构对建设活动的组织、监督、协调等形成的关系。

我国政府一直高度重视对建设活动的监督管理。在国务院和地方各级人民政府都设有专门的建设行政管理部门，对建设活动的各个阶段依法进行监督管理，包括立项、资金筹集、勘察、设计、施工、验收等。国务院和地方各级人民政府的其他有关行政管理部门，也承担了相应的建设活动监督管理的任务。行政机关在这些监督管理中形成的社会关系就是建设行政监督管理关系。建设行政监督管理关系是行政法律关系的重要组成部分。

#### 2. 建设法律、行政法规与民法商法的关系

建设法律、行政法规在调整建设活动中产生的社会关系时，会形成民事商事法律关系。建设民事商事法律关系，是指建设活动中由民事商事法律规范所调整的社会关系。建设民事商事法律关系有以下特点。

(1)	建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事、商事义务关系。

(2)	建设民事商事关系是平等主体之间的关系。

### 1.2.4  建设工程法律关系的产生、变更和终止

建设工程法律关系的产生，是指建设工程法律关系的主体之间形成了一定的权利和义务关系。如某建设单位与承包商签订了建设工程承包合同，主体双方就确立了相应的权利和义务。此时，受建设法律规范调整的建设工程法律关系即告产生。

建设工程法律关系的变更，是指建设工程法律关系的三个要素发生变化。

建设工程法律关系的终止，是指建设工程法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力。建设工程法律关系终止的原因可以是自然终止、协议终止或违约终止。

1)	自然终止

建设工程法律关系的自然终止，是指某类建设工程法律关系所规范的权利义务顺利得到履行，取得了各自的利益，实现了各自的目的，从而使该法律关系消失。如一个建设工程合同履行完毕，发包方和承包方之间的建设法律关系就自然终止。

2)	协议终止

建设工程法律关系的协议终止，是指建设法律关系主体之间协商解除某类建设法律关系规范的权利和义务，致使该法律关系归于消灭。如建设工程合同双方协商一致取消已订立的合同，双方的建设法律关系也就因协议而终止。

3)	违约终止

##### 违约终止

建设法律关系的违约终止，是指建设法律关系的主体一方违约，致使另一方的权利不能实现，导致法定解约事由的产生，另一方行使解约权而使双方的权利义务归于消灭。如建设工程合同的承包方可以因发包方不按合同支付工程款的违约行为而解除合同，该建设法律关系也就因一方的违约而终止。

#### 【案例1-1】

1. 本案的法律关系及诉讼主体

原告系具有三级建筑承包资质的建筑公司(下称A公司)；被告为房地产开发商(下称B公司)；第三人为具有一级建筑承包资质的建筑公司(下称C公司)。

2.  A、B、C三方相互间的合同形成的法律关系

1993年3月19日，C公司与B公司签订《建筑安装总承包施工合同》(下称总承包合同)，双方确立了总承包关系，B公司将位于上海市杨浦区某大厦商住房两幢23层，带裙房和地下室的总体工程发包给C公司。1994年4月，在涉案工程开工前，B公司与C公司又签订《某大厦商住房协议》(以下称《商住房协议》)，该协议约定：由B公司选择Ａ公司作为分包单位，通过C公司签订分包合同，主要材料由B公司提供，C公司以实报实销的方式与Ａ公司结算工程款，由C公司承担监督分包单位工期、质量、安全等义务，并协助B公司进行订货、采购等管理工作，C公司向B公司收取管理费。根据《商住房协议》内容，其名为《商住房协议》，而内容明显为代管协议，据此，原总承包合同的法律关系由此转变为代管合同关系。此后，C公司按《商住房协议》与Ａ公司签订施工协议，将涉案工程A幢分包给Ａ公司施工，该协议上盖有B公司的印章，1995年4月，C公司按《商住房协议》又与Ａ公司签订了补充协议，明确将涉案工程B楼和裙房作为持续施工工程，由Ａ公司承包施工，该补充协议同样盖有B公司印章。于是C公司按B公司选定的A公司并与之签订施工合同，由此B公司、C公司与A公司形成了承发包关系。

3.  A、B、C三方协商合同终止

1997年4月4日，由于B公司开发资金困难，经A、B、C三方协商，涉案工程的总分包合同及代管合同全部终止，同时签订《付款协议》，约定A公司已完成工程的工程款暂估400万元，并约定该款由B公司直接给付A公司，以后的债权债务与C公司无关。B公司不履行《付款协议》而引发诉累。

问题：

(1)	B公司与C公司签订的总承包合同是否有效？

(2)	第三人C公司与A公司签订的施工合同是否有效？

(3)	反诉原告B公司和C公司承担连带责任是否成立？

## 1.3  工程建设程序

### 1.3.1  工程建设程序的概念和内容

工程项目建设程序是指工程项目从策划、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后顺序。工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反映，是建设工程项目科学决策和顺利进行的重要保证。

各个国家和国际组织在工程项目建设程序上可能存在着某些差异，但是按照工程项目发展的内在规律，投资建设一个工程项目都要经过投资决策和建设实施的发展时期，各个发展时期又可以分为若干阶段，各个阶段之间存在严格的先后顺序，可以进行合理的交叉，但不能任意颠倒次序。

##### 工程建设阶段划分

### 1.3.2  工程建设的阶段划分及其内容

#### 1. 决策阶段的工作内容

1)	编报项目建议书

项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目，论述其建设的必要性、建设条件的可行性和获利的可能性，供相关部门选择并决定是否进行下一步工作。

对于政府投资项目，项目建议书按要求编制完成后，应根据建设规模和限额划分报送有关部门审批。

2)	编报可行性研究报告

可行性研究报告应完成以下工作内容。

(1)	进行市场研究，以解决项目建设的必要性问题。

(2)	进行工艺技术方案的研究，以解决项目建设的技术可行性问题。

(3)	进行财务和经济分析，以解决项目建设的经济合理性问题。

3)	项目投资决策管理制度

政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。

对于实施核准制或登记备案制的项目，为了保证企业投资决策的质量，投资企业也应编制可行性研究报告。

#### 2. 建设实施阶段的工作内容

1)	工程设计

一般划分为两个阶段，即初步设计和施工图设计。重大项目和技术复杂项目，可根据需要增加技术设计阶段。

当初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的10% 以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。

任何单位或者个人不得擅自修改审查合格的施工图，确需修改的，凡涉及上述审查内容的，建设单位应当将修改后的施工图送原审查机构审查。

施工图审查机构不得与所审查项目的建设单位、勘察设计企业有隶属关系或者其他利害关系。

2)	建设准备

项目开工建设之前要切实做好各项准备工作，主要内容包括：①征地、拆迁和场地平整；②完成施工用水、电、通信、道路等接通工作；③组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商；④准备必要的施工图纸；⑤办理工程质量监督和施工许可手续。

(1)	工程质量监督手续的办理：建设单位在办理施工许可证之前应当到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督注册手续。需提交资料包括：①施工图设计文件审查报告和批准书；②中标通知书和施工、监理合同；③建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；④施工组织设计和监理规划(监理实施细则)；⑤其他需要的文件资料。

(2)	施工许可证的办理：建设单位在开工前应当向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

3)	施工安装

项目开工时间，是指设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始施工的日期。不需开槽的工程，正式开始打桩的日期就是开工日期。需要进行大量土方、石方工程的，以开始进行土方、石方工程的日期作为正式开工日期。

4)	生产准备

(1)	招收和培训生产人员。

(2)	组织准备。

(3)	技术准备。

(4)	物资准备。

5)	竣工验收

验收的准备工作包括以下方面。

(1)	整理技术资料。

(2)	绘制竣工图。

(3)	编制竣工决算。

根据国家规定，规模较大、较复杂的工程建设项目应先进行初验，然后进行正式验收。规模较小、较简单的工程项目，可以一次性进行全部项目的竣工验收。

#### 3. 项目后评价

项目后评价的基本方法是对比法。

1)	效益后评价

效益后评价主要包括经济效益后评价、环境效益和社会效益后评价、项目可持续性后评价、项目综合效益后评价。

2)	过程后评价

过程后评价是对工程项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统分析，找出项目后评价与原预期效益之间的差异及其产生的原因，使过程后评价得出的结论有理有据，同时针对问题提出解决办法。

## 1.4  工程建设法律责任

### 1.4.1  法律责任的概念与特征

法律责任是指行为人由于违法行为、违约行为或者由于法律规定而应承受的某种不利的法律后果。法律责任不同于其他社会责任，法律责任的范围、性质、大小、期限等均在法律上有明确规定。

按照违法行为的性质和危害程度，可以将法律责任分为违反宪法的法律责任、刑事法律责任、民事法律责任、行政法律责任和国家赔偿责任。

法律责任的特征为：①法律责任是因违反法律上的义务(包括违约等)而形成的法律后果，以法律义务的存在为前提；②法律责任是承担不利的后果；③法律责任的认定和追究，由国家专门机关依照法定程序进行；④法律责任的实现由国家强制力作保障。

1.4.2  工程建设法律责任的分类及承担方式

##### 建设工程法律
责任制度

#### 1. 建设工程民事责任的种类及承担方式

民事责任是指民事主体在民事活动中，因实施了民事违法行为，根据
民法所应承担的对其不利的民事法律后果或者基于法律特别规定而应承担
的民事法律责任。民事责任的功能主要是一种民事救济手段，使受害人被侵犯的权益得以恢复。民事责任主要是财产责任，如《中华人民共和国民法典》(简称《民法典》)规定的损害赔偿、支付违约金等；但也不限于财产责任，还有恢复名誉、赔礼道歉等。

1)	民事责任的种类

民事责任可以分为违约责任和侵权责任两类。违约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担的责任。侵权责任是指行为人因过错侵害他人财产、人身权利而依法应当承担的责任，以及虽没有过错，但在造成损害以后，依法应当承担的责任。

2)	民事责任的承担方式

承担民事责任的方式主要有：停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理、重作、更换；赔偿损失；支付违约金；消除影响、恢复名誉；赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独使用，也可以合并使用。

#### 2. 建设工程行政责任的种类及承担方式

行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为，依法应承担的行政责任后果，包括行政处罚和行政处分。

##### 行政处罚

1)	行政处罚

《中华人民共和国行政处罚法》第九条规定，行政处罚的种类包括：警告通报批评；罚款；没收违法所得、没收非法财物；责令停产停业；暂扣许可证件，降低资质等级吊销证可证件；行政拘留；限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；法律、行政法规规定的其他行政处罚。

在建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚主要有警告、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书(同时吊销营业执照)、责令停止执业、吊销执业资格证书或其他许可证等。

2)	行政处分

行政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律法规所规定的权限而给予的一种惩戒。行政处分种类有警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。《建设工程质量管理条例》规定，国家机关工作人员在建设工程质量监督管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

#### 3. 建设工程刑事责任的种类及承担方式

刑事责任，是指犯罪主体因违反刑法，实施了犯罪行为所应承担的法律责任。《中华人民共和国刑法》(简称《刑法》)第三十二条规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：管制；拘役；有期徒刑；无期徒刑；死刑。附加刑包括：罚金；剥夺政治权利；没收财产；此外还有仅适用于犯罪的外国人和无国籍人的驱逐出境。

在建设工程领域，常见的刑事法律责任如下所述。

1)	工程重大安全事故罪

《刑法》第一百三十七条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2)	重大责任事故罪

《刑法》第一百三十四条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

3)	重大劳动安全事故罪

《刑法》第一百三十五条规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：①造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的：②造成直接经济损失100万元以上的；③其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。

4)	串通投标罪

《刑法》第二百二十三条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。

## 课堂思政案例

2007年，某局承担高速公路路面施工工程，A公司承担同标段路基建设工程。后因A公司工程进度进展缓慢，建设单位某省高等级公路建设局(后简称高建局)要求将A公司剩余工程切割给某局，某局就剩余工程和A公司签订了《施工合同》和《补充协议》，并约定费用由高建局在A公司的工程款和质保金中扣除。施工过程中，某局发现A公司负责的路基部分发生了沉降，某局遂进行处理，在高建局的协调下由某局项目经理和A公司工程师王某确认《工程量清单》并签字。

工程完工后，高建局和A公司均未及时支付此部分工程款。2010年5月，某局诉至法院，要求A公司支付工程款及利息，高建局为第三人承担连带责任。

## 本 章 小 结

通过对本章的学习，读者可以了解工程建设法律法规的基本概念、关系、建设程序及法规责任。学完本章之后，希望读者可以运用所学的相关法律法规知识并结合本章节案例进行分析和理解，以达到学法、懂法、用法的基本水平。

## 实 训 练 习

#### 一、单项选择题

1. 下列不属于工程建设法规特性的是(    )。

A. 行政隶属性  	B. 经济性  			C. 政策性  			D. 合理性

2. 下列不属于建设工程法律关系终止原因的是(    )。

A. 自然终止  		B. 协议终止  		C. 违约终止  		D. 强令终止

3. 下列不属于民事责任承担方式的是(    )。

A. 停止侵害  		B. 警告  			C. 返还财产  		D. 赔礼道歉

4. 下列不属于建设工程刑事责任承担方式的是(    )。

A. 有期徒刑  		B. 行政拘留  		C. 无期徒刑  		D. 剥夺政治权利

#### 二、多项选择题

1. 下列关于法的本质与特征的表述，正确的有(    )。

A. 法是由被统治阶级的物质生活条件所决定的

B. 法体现的是统治阶级的整体意志和根本利益

C. 法是由国家制定或认可的行为规范

D. 法由国家强制保障实施

E. 法的整体，包括法律、有法律效力的解释及其行政机关为执行法律而制定的规范性文件(如规章)

2. 下列属于建设工程行政责任的承担方式的有(    )。

A. 警告  				B. 罚款  				C. 没收违法所得

D. 责令停产停业  		E. 支付违约金

3. 下面属于建设工程刑事责任的承担方式的有(    )。

A. 警告  				B. 责令停产停业  		C. 管制

D. 拘役  				E. 剥夺政治权利

#### 三、简答题

1. 简述建设工程法规的特性。

2. 简述违约终止的具体内容。

3. 简述建设工程刑事责任的种类。

##### 第1章实训练习答案

实训工作单

| 班级 |  |  | 姓名 |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学项目 |  | 建设工程法规基础知识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务 | 学习建设工程法律法规知识 |  |  | 学习途径 |  | 本书中的案例分析，自行查找相关法律书籍 |  |  |  |  |
| 学习目标 |  | 掌握建设工程法律法规基本知识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习要点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习查阅记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评语 |  |  |  |  |  |  |  | 指导老师 |  |  |

# 第2章

# 建设法律许可制度

※ 【学习目标】

##### 第2章案例答案

1. 了解建筑施工许可的概念；

2. 熟悉申请建筑施工许可证的条件；

3. 掌握建筑企业资质等级许可的相关知识；

4. 掌握建筑工程发包与承包许可制度。

#### ※ 【思政目标】

深化课程思政建设，梳理本章蕴含的思想政治教育元素和所承载的立德树人的教育功能。讲授时引入“3·7”泉州市欣佳酒店坍塌违法违规建设重大生产安全责任事故，以反面的案例分析帮助学生理解相关的建筑法律法规，在对工程案例分析的同时对学生进行警示教育，使其养成从业诚信守法的强烈意识。

#### ※ 【教学要求】

| 本章要点 | 掌握层次 | 相关知识点 |
| --- | --- | --- |
| 建筑施工许可 | 1.了解建筑施工许可基础知识； 2.掌握申请施工许可证具备的条件和办理相关程序、规定及相关的法律责任 | 申请建筑施工许可证的流程以及相关的内容 |
| 建筑企业资质等级许可 | 1.了解建筑企业的必备条件； 2.掌握资质序列的申请与批准； 3.掌握工程勘察、设计、监理企业的资质 | 建筑企业资质等级及从业单位需具备的条件等相关知识 |
| 建筑工程发包与承包许可 | 1.了解建筑工程发包制度； 2. 掌握建筑工程承包与分包制度 | 建筑工程发包与承包许可制度的实施 |

#### ※ 【项目案例导入】

2014年2月26日，常熟市住房和城乡建设局城市建设监察大队发现，某房产开发有限公司投资建设的住宅楼、商业用房桩基工程项目涉嫌未取得施工许可便擅自施工，并于2014年3月3日立案调查。经查，某房产开发有限公司投资建设的住宅楼、商业用房桩基工程项目工程，工程合同造价为456万元。2014年1月10日，该公司在未取得施工许可证、未办理质监手续的情况下进行项目建设，调查时桩基部分已经完工，其行为违反了《中华人民共和国建筑法》(以下简称(《建筑法》)第七条第一款和《建设工程质量管理条例》第十三条的规定。违法事实认定的主要依据有发包人和承包人签订的施工协议、现场检查笔录及照片、询问笔录等。根据《建设工程质量管理条例》第五十七条的规定，以及常熟市住房和城乡建设局有关行政处罚自由裁量权实施细则，常熟市住房和城乡建设局对某房产开发有限公司无施工许可证擅自施工的行为，责令其停止施工，限期改正，并处工程合同价款(456万元)的1.49%(68 000元)的罚款。

【问题导入】

请结合所学的相关知识，试分析常熟市住房和城乡建设局的处罚是否合法。

## 2.1  建设施工许可

### 2.1.1  概述

#### 1. 建筑施工许可的基本概念

建筑工程施工许可制度是指建设主管部门或者其授权机构根据建设单位的申请，依法对建筑工程是否具备施工条件进行审查，符合条件者，准许该工程施工并颁发《建筑工程施工许可证》，一般是通过授予书面证书形式赋予的行政行为。对建筑工程实行施工许可制度，是建筑活动实施监督管理所采用的国际惯例。在我国，对有关建筑工程实行施工许可制度，有利于保证开工建设的工程符合法定条件，并且在开工后能够顺利进行，避免不具备条件的建筑工程盲目开工而给相关建筑活动的当事人造成损失，同时也便于当地建设主管部门对其管辖范围内的建筑工程依法进行监督和指导，保证依法开展建筑活动。

#### 2. 建筑施工许可的意义

建设工程关系国计民生，对建设工程施工进行管理具有非常重要的意义。

1)	有利于国家进行宏观调控

建设工程施工许可制度有利于国家对基本建设进行宏观调控，这样既可以监督建设单位尽快建成拟建项目，防止土地闲置，影响公众利益，又能保证建设项目开工后能够顺利进行，避免由于不具备条件盲目开工，给参与建设的各方造成不必要的损失，同时也有助于建设行政主管部门对在建项目实施有效的监督管理。

2)	有利于规范建筑市场

建设单位取得施工许可证需要符合一定的条件，并按照相关程序才能办理。对建设工程施工项目实施建设工程施工许可制度有利于规范建筑市场，保证建筑工程质量和建筑安全生产，维护社会经济秩序，提高投资效益，保障公民生命财产和国家财产安全。

### 2.1.2  申请施工许可证必须具备的条件

建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件。

#### 1. 已经办理该建筑工程用地批准手续

根据《中华人民共和国土地管理法》的有关规定，任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用土地；需要使用国有建设用地的，应当向有批准权的土地行政主管部门申请，经其审查，报本级人民政府批准。

##### 施工许可证的条件

#### 2. 在城市规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证

1)	以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目用地规划许可证

在城市、城镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，
经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向市、县人民政府城乡规
划主管部门提出建设用地规划许可申请，由市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。

2)	以出让方式提供国有土地使用权的建设项目用地规划许可证

在城市、城镇规划区内以出让方式提供国有土地使用权的，在国有土地使用权出让前，市、县人民政府城乡规划主管部门应当依据控制性进行详细规划，提出出让地块的位置、使用性质、开发强度等规划条件，作为国有土地使用权出让合同的组成部分。未确定规划条件的地块，不得出让国有土地使用权。以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。

#### 3. 需要拆迁的，其拆迁进度应符合施工要求

这里的拆迁一般是指房屋拆迁。房屋拆迁是指根据城市规划和国家专项工程的迁建计划以及当地政府的用地文件，拆除和迁移建设用地范围内的房屋及其附属物，并由拆迁人对原房屋及其附属物的所有人或使用人进行补偿和安置的行为。对在城市旧区进行的建筑工程的新建、改建、扩建、拆迁是施工准备的一项重要任务。对成片进行综合开发的，应根据建筑工程建设计划，在满足施工要求的前提下，分期分批进行拆迁。拆迁必须按计划和施工进度要求进行，过早或过迟都会造成损失和浪费。

#### 4. 已经确定建筑施工企业

建筑工程的施工必须由具备相应资质的建筑施工企业来承担。在建筑工程开工前，建设单位必须确定承包该建筑工程的建筑施工企业。建设单位确定建筑施工企业可以通过直接发包和招标发包两种方式。招标发包又可分为公开招标和邀请招标两种形式。建设单位通过以上方式确定建筑施工企业后，双方应当签订建筑工程承包合同，明确双方的责任、权利和义务。

#### 5. 有满足施工需要的施工图纸及技术资料

按照设计深度不同，设计文件可以分为方案设计文件、初步设计文件和施工图设计文件。对以上几类设计文件的要求如下所述。

(1)	编制方案设计文件，应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要。

(2)	编制初步设计文件，应当满足编制招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。

(3)	编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

施工图设计文件是进行施工作业的技术依据，是在施工过程中保证建筑工程质量的关键因素。因此，在开工前必须有满足施工需要的施工图纸和技术资料。鉴于施工图设计文件对工程质量的重要性，建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

建设单位在申请领取施工许可证时，除了应当有“满足施工需要的施工图纸及技术资料”，还应满足“施工图设计文件已按规定进行了审查”这一规定。

#### 6. 有保证工程质量和安全的具体措施

拥有保证工程质量和安全的具体措施，并按照规定办理了工程质量、安全监督手续，是施工组织设计的一项重要内容。建筑工程的质量状况往往直接关系到人身和财产安全，是至关重要的问题，因此，在工程施工作业中，必须把保证工程的质量和安全放在首位。建筑施工企业在编制的施工组织设计中，要有根据建筑工程特点制定的质量标准和安全技术措施，专业性较强的工程项目要编制专项质量、安全施工组织设计。施工组织设计由建筑施工企业负责编制，按照其隶属关系及工程的性质、规模、技术繁简程度实行分级审批。施工组织设计应当在建筑工程开工前编制完毕，也可根据上述特点分阶段编制。

##### 建筑工程施工许可证的审批            申请建设工程施工许可证的程序

#### 【案例2-1】

某市高等专科学校由于在校学生数量增加，决定建设一座学生宿舍楼，通过招标，该高等专科学校选择了A施工单位，签订了施工合同，并委托某监理单位实施施工阶段的监理任务，同时签订了委托监理合同。

2003年3月15日，该监理单位按国家有关规定向本市建设行政主管部门申请领取《建筑工程施工许可证》，建设行政主管部门于2003年3月16日收到申请书，认为符合条件，于2003年4月10日颁发了《建筑工程施工许可证》。但因施工图的设计出现问题，所以一直未能开工，于是办理了延期开工申请，直到2003年8月10日才开工。

问题：

(1)	根据《建筑法》的规定，具备哪些条件才可申请领取《建筑工程施工许可证》？

(2)	本案例中，《建筑工程施工许可证》的申请和颁发过程有何不妥之处？请说明理由。

(3)	2003年8月10日开工是否需要重新办理《建筑工程施工许可证》？为什么？

### 2.1.3  不需要申请施工许可证的工程类型

(1)	《建筑法》规定国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程。《建筑工程施工许可管理办法》第二条规定限额以下的小型工程指的是：工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程。同时，该《办法》也进一步作出了说明，省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。

(2)	按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。开工报告是建设单位依照国家有关规定向计划行政主管部门申请准予开工的文件。为了避免出现同一项建筑工程的开工由不同的政府行政主管部门多头重复审批的现象，对实行开工报告审批制度的建筑工程，不再领取施工许可证。

(3)	根据《建筑法》的规定，抢险救灾类工程开工前不需要申请施工许可证。

(4)	根据《建筑法》的规定，工程建设中的临时性建筑，不需要申请施工许可证。

##### 不需要申请施工许可证的工程类型

(5)	《建筑法》第八十四条规定：“军用房屋建筑工程建筑活动的具体管理办法，由国务院、中央军事委员会依据本法制定。”由于此类工程涉及军事秘密，不宜过多公开信息。

(6)	作为文物保护的建筑工程。《建筑法》第83条规定：依法核定
作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮，依照文物保护的有关法律规定执行。

### 2.1.4  办理施工许可证的相关程序和规定

#### 1. 办理施工许可证的程序

办理施工许可证的程序如下。

(1)	建设单位向发证机关领取《建筑工程施工许可证申请表》。

(2)	建设单位持加盖单位及法定代表人印鉴的《建筑工程施工许可证申请表》并附申请领取施工许可证所必须具备的前提条件的相关证明文件，向发证机关提出申请。

(3)	发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起七日内颁发施工许可证；对于证明文件不齐全或者失效的，应当当场或者五日内一次告知建设单位需要补正的全部内容，审批时间可以自证明文件补正齐全后作相应顺延；对于不符合条件的，应当自收到申请之日起七日内书面通知建设单位，并说明理由。

#### 2. 施工许可证的规定

1)	施工许可证废止的条件

根据《建筑法》第九条的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

2)	重新核验施工许可证的条件

《建筑法》第十条规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，报告内容包括中止施工的时间、原因、在施部位、维修管理措施等，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

3)	重新办理开工报告的条件

##### 办理施工许可证的流程图

对于需要领取开工报告的工程，《建筑法》第十一条规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

### 2.1.5  相关法律责任

建筑施工许可的相关法律责任如下。

(1)	对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。

(2)	建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的，由原发证机关撤销施工许可证，责令停止施工，并处1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(3)	建设单位隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请施工许可证的，发证机关不予受理或者不予许可，并处1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。建设单位伪造或者涂改施工许可证的，由发证机关责令停止施工，并处1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(4)	发证机关及其工作人员对不符合施工条件的建筑工程颁发施工许可证的，有下列情形的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。

①对不符合条件的申请人准予施工许可的；②对符合条件的申请人不予施工许可或者未在法定期限内作出准予许可决定的；③对符合条件的申请不予受理的；④利用职务上的便利，收受他人财物或者谋取其他利益的；⑤不依法履行监督职责或者监督不力，造成严重后果的。

对于符合条件、证明文件齐全有效的建筑工程，发证机关在规定时间内不予颁发施工许可证的，建设单位可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

## 2.2  建设企业资质等级许可

我国《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件。

(1)	有符合国家规定的注册资本。

(2)	有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员。

(3)	有从事相关建筑活动所应具有的技术装备。

(4)	法律、行政法规规定的其他条件。

国务院建设行政主管部门负责全国建筑业企业资质、建设工程勘察与设计资质、工程监理企业资质的归口管理工作，国务院铁道、交通、水利、信息产业、民航等有关部门配合国务院建设行政主管部门实施相关资质类别和相应行业企业资质的管理工作。

### 2.2.1  建筑企业的必备条件

从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，可将其划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

新设立的企业，应到工商行政管理部门登记注册手续，在取得企业法人营业执照后，方可到建设行政主管部门办理资质申请手续。任何单位和个人不得涂改、伪造、出借、转让企业资质证书，不得非法扣押、没收资质证书。

### 2.2.2  资质序列

根据《建筑业企业资质标准》(建市〔2014〕159号)相关规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列。其中，施工总承包序列设有12个类别，一般分为4个等级(特级、一级、二级、三级)。比如，建筑工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级；专业承包序列设有36个类别，一般分为3个等级(一级、二级、三级)，比如，地基基础工程专业承包资质分为一级、二级、三级；施工劳务序列不分类别和等级。

### 2.2.3  资质申请与审批

资质申请与审批的主要内容如下。

(1)	建筑业企业应当向企业注册所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门申请资质；中央管理的建筑业企业直接向国务院建设行政主管部门申请资质，其所属企业申请施工总承包资质序列特级资质、一级资质及铁路工程施工总承包二级资质。专业承包资质序列公路、水运、水利、铁路、民航方面的专业承包一级资质及铁路、民航方面的专业承包二级资质；涉及多个专业的专业承包一级资质。由中央管理的企业向国务院建设行政主管部门申请，同时向企业注册所在地省级建设行政主管部门备案。

(2)	新设立的建筑业企业，在工商行政管理部门办理登记注册手续并取得企业法人营业执照后，方可到建设行政主管部门办理资质申请手续。

新设立的企业申请资质，应当向建设行政主管部门提供下列资料：①建筑业企业的资质申请表；②企业法人的营业执照；③企业章程；④企业法定代表人和企业技术、财务、经营负责人的任职文件、职称文件、身份证；⑤企业项目经理的资格证书、身份证；⑥企业工程技术和经济管理人员的职称证书；⑦需要出具的其他有关证件、资料。

(3)	建筑业企业申请资质升级，除向建设行政主管部门提供上述资料外，还应当提供下列资料：①企业原资质证书正、副本；②企业的财务决算年报表；③企业完成的具有代表性工程的合同及质量验收、安全评估资料。

##### 撤销建筑企业
资质的条件

(4)	企业申请建筑业企业资质升级、资质增项，在申请之日起前一年至资质许可决定作出前，有下列情形之一的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请：

##### 建筑企业资质
审查公示

①	超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；

②	与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；

③	未取得施工许可证擅自施工的；

④	将承包的工程转包或违法分包的；

⑤	违反国家工程建设强制性标准施工的；

⑥	恶意拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的；

⑦	隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故，破坏事故现场、阻碍对事故调查的；

⑧	按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的现场管理人员和技术工种作业人员未取得证书上岗的；

⑨	未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的；

⑩	伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的；

⑪	发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起以上一般质量安全事故的；

⑫	其他违反法律、法规的行为。

### 2.2.4  工程勘察企业资质

工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。工程勘察综合资质只设甲级；工程勘察专业资质设甲级、乙级，根据工程性质和技术特点，部分专业可以设丙级；工程勘察劳务资质不分等级。

取得工程勘察综合资质的企业，可以承接各专业(海洋工程勘察除外)、各等级的工程勘察业务；取得工程勘察专业资质的企业，可以承接相应等级、相应专业的工程勘察业务；取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察劳务业务。

### 2.2.5  工程设计企业资质

工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。

工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级和乙级。

根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丙级，建筑工程专业资质可以设丁级。

取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务；取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务以及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务；取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务以及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外)；取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。

##### 建筑企业资质
证书

### 2.2.6  工程监理企业资质

工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质。其中，专业资质按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别。

综合资质、事务所资质不分级别。专业资质分为甲级、乙级。其中，房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级。

工程监理企业可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

(1)	综合资质可以承揽的业务范围：可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。

(2)	专业资质可以承揽的业务范围：专业甲级资质可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。专业乙级资质可承担相应专业工程类别二级以下(含二级)建设工程项目的工程监理业务。专业丙级资质可承担相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务。

(3)	事务所资质可以承揽的业务范围：可承担三级建设工程项目的工程监理业务，但是国家规定必须实行强制监理的工程除外。

#### 【案例2-2】

某监理单位，资质等级为丙级，有正式在职工程技术和管理人员6人，其中，3人有中级职称，其余为初级职称或无职称人员。该监理单位通过熟人关系取得一幢26层综合大楼建设工程项目施工阶段的监理任务。该工程建设项目的预算造价为2亿元人民币。双方签订的监理合同中规定，建设单位支付监理单位的报酬为80万元人民币。此外，建设单位还以本单位工程部人员参加监理进行合作监理为由，使监理单位又给建设单位回扣人民币10万元。在监理过程中，由于监理单位给被监理方提供方便，监理单位接受被监理方生活补贴费6万元人民币。

问题：

该监理单位本身及其行为有哪些违反了国家规定？

## 2.3  建设工程发包与承包许可

### 2.3.1  建筑工程发包制度

#### 1. 《建筑法》的一般规定

(1)	建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务；发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。

(2)	建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循公开、公正、平等竞争的原则，择优选择承包单位。建筑工程的招标发包，主要适用《中华人民共和国招标投标法》及其有关规定，它规定了必须进行招标的工程建设项目范围。在该范围内并且达到国家规定的规模标准的工程建设项目的勘察、设计、施工、监理，重要设备和材料的采购等都必须依法进行招标。

(3)	发包单位及其工作人员在建筑工程发包中不得收受贿赂、回扣或者索取其他好处。承包单位及其工作人员不得利用向发包单位及其工作人员行贿，提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽工程。

#### 2. 建设工程发包方式

建设工程的发包方式主要有两种：招标发包和直接发包。建筑工程依法实行招标发包，对不适用于招标发包的可以直接发包。在该范围内并且达到国家规定的规模标准的工程建设项目的勘察、设计、施工、监理，重要设备和材料的采购都必须依法进行招标。对于不适于招标发包可以直接发包的建设工程，承包人依然要符合资质的要求。

#### 3. 提倡实行工程总承包

《建筑法》第二十四条规定，提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。

1)	禁止发包单位将建设工程肢解发包

肢解发包是指建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为。肢解发包容易导致如下问题。

(1)	肢解发包可能导致发包人变相规避招标。发包人可能会将大的工程项目肢解成若干小的工程项目，使得每个小的工程项目都不满足关于招标规模和标准的规定，从而达到了变相规避招标的效果。

(2)	肢解发包不利于投资和进度目标的控制。肢解发包意味着本来应该由一家承包商完成的项目，现在由两家或者两家以上的承包商完成，这就会使得一些岗位出现重复设置的人员，同时也不利于各工序的协调，难以形成流水作业。这些问题会进一步影响投资和对进度目标的控制。

(3)	肢解发包也会增加发包的成本。肢解发包必然会使得发包的次数增加，这就必然会导致发包的费用增加。

(4)	肢解发包增加了发包人管理的成本。肢解发包会导致合同数量增加，这就必然会导致发包人在管理上增加难度，进一步导致发包人在合同管理上增加成本。

由于肢解发包存在上述这些弊端，所以《建筑法》第二十四条规定：“禁止将建筑工程肢解发包”，“不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位”。

##### 建筑材料、建筑
配件和设备的
采购形式

2)	发包单位不得制定采购

《建筑法》第二十五条规定，按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备，或者指定生产厂、供应商。

建筑材料、建筑构配件和设备的采购权的归属，是建筑工程发包的一
项非常重要的内容，需要发、承包双方通过合同进行约定。在实践中，发包单位通常按包工包料的方式将工程发包给承包单位，对于需要由发包单位自己采购的，应当在合同中明确约定发包人的供货品种、规格、型号、数量、单价、质量等级等。但是，对于承包单位依据合同约定有权采购的建筑材料、建筑构配件和设备，如果发包单位指定承包商采购，将构成违约，承包单位有权拒绝；如果由于发包单位指定的建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准造成建筑工程质量缺陷的，发包单位应当承担相应责任。

### 2.3.2  建筑工程承包与分包制度

#### 1. 《建筑法》的一般规定

承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

1)	工程承包单位的资质等级许可制度

我国对工程承包单位(包括勘察、设计、施工单位)实行资质等级许可制度。承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

《建筑法》第二十六条第二款对违反资质许可制度的行为作出如下规定。

(1)	禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程。

(2)	禁止建筑施工企业以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。

(3)	禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

2)	联合承包

大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

3)	禁止转包

转包与分包的主要区别在于分包是将一部分工程交由其他单位完成，而转包则是将所有工程全部交由其他单位完成。

《建筑法》第二十八条规定：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

#### 2. 工程分包制度

1)	分包的含义

分包是指总承包单位将其所承包的工程中的专业工程或者劳务作业发包给其他承包单位完成的活动。

分包分为专业工程分包和劳务作业分包。

专业工程分包，是指总承包单位将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他承包单位完成的活动。

##### 分包单位的
认可制度

劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。

建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

2)	分包单位的认可规定

根据《建筑法》的规定，除总承包合同中约定的分包外，总承包单位另行选择的分包单位须经建设单位认可。

这条规定实际上赋予了建设单位对分包商的否决权，即没有经过建设单位认可的分包商是违法的分包商。由于总承包合同中的分包单位已经在合同中得到了建设单位的认可，所以实质上需要建设单位认可的分包单位的范围包含了所有的分包单位。

在《FIDIC施工合同条件》中，有指定分包商的说法，指定分包商和认可分包商是不同的。在我国直接指定分包商是违法的。认可分包单位是在总承包单位已经作出选择的基础上进行确认的，而指定分包商则是首先由建设单位作出选择。在国际工程市场中，可以存在指定分包商。

3)	禁止违法分包

《建筑法》禁止违法实施分包。《建设工程质量管理条例》第七十八条将违法分包的情形界定为以下内容。

(1)	总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的。

(2)	建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的。

(3)	施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的。

(4)	分包单位将其承包的建设工程再分包的。

建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责，分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程队建设单位承担连带责任。

连带责任既可以依合同约定产生，也可以依法律规定产生。建设单位虽然和分包单位之间没有合同关系，但是当分包工程发生质量、安全、进度等方面问题给建设单位造成损失时，建设单位既可以根据总承包合同向总承包单位追究违约责任，也可以根据法律规定直接要求分包单位承担损害赔偿责任，分包单位不得拒绝。总承包单位和分
包单位之间的责任划分，应当根据双方的合同约定或者各自过错大小来确定；
一方向建设单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向另一方追偿。

课堂思政案例

##### 案例分析

福建泉州欣佳酒店“3·7”坍塌事故发生后，福建省公安机关对23名相关责任人员依法立案侦查并采取刑事强制措施。福建省纪检监察机关按照干部管理权限，依规依纪依法对事故中涉嫌违纪、职务违法、职务犯罪的49名公职人员严肃追责问责，其中7人被移送司法机关追究刑事责任。

同时，福建省纪检监察机关对该起事故中存在失职失责问题的41名公职人员给予党纪政务处分，1人予以诫勉。其中：省管干部9人，泉州市管及以下干部33人；主要领导责任14人，重要领导责任5人，监督责任2人，直接责任21人；厅级干部7人，处级干部13人，其他22人。

## 本 章 小 结

通过本章的学习，同学们主要了解了建筑施工许可证概述、申请施工许可证的条件、和办理施工许可证的程序和规定；了解了建筑企业资质等级许可的必备条件；了解了建筑工程发包与承包许可制度。希望通过本章的学习，同学们能对建设法律许可制度有深入的了解，掌握法律许可制度相关的知识点，并且能够举一反三，学以致用。

## 实 训 练 习

#### 一、单项选择题

1. 关于领取施工许可证建设资金落实情况的表述，正确的是(    )。

A. 建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的70%

B. 建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%

C. 建设单位应当提供银行出具的到位资金证明

D. 有条件的可以要求建设单位实行银行担保

2. 在城市规划区的建筑工程中，已经取得建设工程规划许可证的内容有(    )。

A. 没有划拨方式提供国有土地使用权的建设项目用地规划许可证

B. 以出让方式提供国有土地使用权的建设项目用地规划许可证

C. 已经确定建筑施工企业

D. 没有满足施工需要的施工图纸及技术资料

3. 满足施工需要的施工图纸及技术资料有(    )。

A. 编制方案设计文件，应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要

B. 编制方案设计文件，应当满足编制初步设计文件和控制预算的需要

C. 编制初步设计文件，不应当满足编制招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要

D. 编制施工图设计文件，不应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限

4. 按照规定，必须实行监理的建设工程有(    )。

A. 大型公用事业工程  					B. 中型公用事业工程

C. 没有成片开发建设的住宅小区工程  	D. 国家重点建设工程

5. 工程投资额在(    )万元以下或者建筑面积在300 m2以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

A. 10  			B. 30  			C. 50  			D. 70

#### 二、多项选择题

1. 办理施工许可证的规定包括(    )。

A. 施工许可证废止的条件  				B. 重新核验施工许可证的条件

C. 重新办理开工报告的条件				D. 不办理开工报告的条件

E. 不废除施工许可证的条件

2. 我国《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备的条件包括(    )。

A. 有符合国家规定的注册资本

B. 有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员

C. 有从事相关建筑活动所应具有的技术装备

D. 不符合国家规定的注册资本

E. 法律、行政法规规定的其他条件

3. 新设立的企业申请资质，应当向建设行政主管部门提供的资料有(    )。

A. 需要出具的其他有关证件、资料  		B. 建筑业企业资质申请表

C. 企业法人营业执照 					D. 企业项目经理资格证书、身份证

E. 企业工程技术和经济管理人员的职称证书

4. 《建设工程质量管理条例》中属于违法分包的情形界定的是(    )。

A. 总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

B. 建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

C. 施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

D. 分包单位将其承包的建设工程再分包的

E. 总承包单位将建设工程分包给具备相应资质条件的单位的

三、简答题

##### 第2章实训练习答案

1. 建设单位申请领取施工许可证，应当具备哪些条件？

2. 新设立的企业申请资质，应当向建设行政主管部门提供哪些资料？

3. 申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质，建筑企业在申请之日
前一年内有哪些行为之一的，建设行政主管部门不予批准？

实训工作单

| 班级 |  |  |  |  |  | 姓名 |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学项目 |  |  |  |  | 建设法律许可制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务 | 学习申请施工许可证必备的条件、相关法律责任 |  |  |  |  |  | 学习途径 |  | 本书中的案例分析、扩展图片、音频或者课外内容，自行查找相关书籍 |  |  |  |  |
| 学习目标 |  |  | 掌握建筑工程勘察、设计、监理的企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习要点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习查阅记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指导老师 |  |  |